Załącznik do uchwały nr XLV/688/2006

Rady Miasta Racibórz

z dnia 16 sierpnia 2006r.

GMINA RACIBÓRZ

RAPORT Z WYKONANIA

PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY RACIBÓRZ

#### NA LATA 2004-2015

### W OKRESIE OD 2004 DO 2005 ROKU

RACIBÓRZ, LIPIEC 2006

## Wprowadzenie

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. „Prawo ochrony środowiska” (Dz. U. 2001.62 poz. 627 z późn. zm.) w celu realizacji polityki ekologicznej państwa nałożyła na wszystkie szczeble administracji samorządowej obowiązek opracowania programów ochrony środowiska. Gminne programy ochrony środowiska rady gmin sporządzić miały do dnia 30 czerwca 2004r..

Wykonując ten obowiązek przygotowano dokument pn. "Program ochrony środowiska dla gminy Racibórz na lata 2004-2015", który przyjęty został uchwałą Rady Miasta Racibórz nr XVIII/224/2004 z dnia 24 marca 2004r..

Zgodnie z wymaganiami ustawowymi, program ochrony środowiska powinien być aktualizowany co 4 lata. Co 2 lata organ wykonawczy gminy sporządza raport z wykonania programu, który przedstawia radzie.

Niniejszy dokument stanowi raport z wykonania "Programu ochrony środowiska dla gminy Racibórz za lata 2004-2015" w okresie od 2004 do 2005r.

- Wstęp

W "Programie ochrony środowiska dla gminy Racibórz na lata 2004-2015" sformułowano:

- cele ekologiczne długoterminowe do 2015 roku wraz z kierunkami działań, ujęte w czterech blokach tematycznych: cele i zadania o charakterze systemowym, poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego, ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne użytkowanie zasobów przyrody oraz zrównoważone wykorzystanie surowców,

- priorytety i cele ekologiczne do 2007 roku i przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w latach 2004-2007 wraz z ich kosztami i źródłami finansowania (tzw. plan operacyjny),

- zarządzanie Programem, w tym monitoring realizacji Programu wraz ze wskaźnikami  monitorowania efektywności Programu,

- aspekty finansowe wdrażania Programu.

Niniejszy raport dokonuje oceny w zakresie realizacji przedsięwzięć w latach 2004-2005 i ich kosztów. Załącznikiem do tego dokumentu jest uaktualniony plan operacyjny, obejmujący lata 2007-2009.

- Realizacja planu operacyjnego w latach 2004-2005

Warunki niezbędne do realizacji ochrony środowiska w Polsce stwarza polityka ekologiczna państwa, w celu jej realizacji organy wykonawcze województwa, powiatu i gminy sporządzają programy ochrony środowiska. W zgodności z tą polityką oraz zasadami i celami województwa śląskiego i powiatu raciborskiego sformułowano ramy strategii ochrony środowiska w gminie. Nadrzędnym celem POŚ dla gminy Racibórz jest Rozwój społeczno-gospodarczy gminy w harmonii z wymogami ochrony środowiska. Jego realizacja ma pozwolić na osiągnięcie trwałego i zrównoważonego rozwoju gminy, umożliwiając harmonijny rozwój gospodarczy i społeczny z ochroną walorów środowiskowych. Cel ten jest zbieżny ze strategią rozwoju gminy Racibórz oraz Polityką Środowiskową przyjętą przez Radę Miasta w ramach wdrożonego w gminie, w celu realizacji zamierzeń proekologicznych, Systemu Zarządzania Środowiskowego wg normy PN EN ISO 14 001.

Analizując stan środowiska oraz poszczególne dziedziny gospodarki w kontekście ochrony środowiska, tendencje i kierunki zmian oraz zapisy wskazanych wyżej dokumentów strategicznych w POŚ dla gminy Racibórz sprecyzowano cele długoterminowe do 2015r. –sześć celów systemowych, dziewięć w zakresie poprawy jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego, cztery w zakresie ochrony dziedzictwa przyrodniczego i racjonalnego użytkowania zasobów przyrody oraz dwa w zakresie zrównoważonego wykorzystania surowców, wody i energii. Spośród nich w perspektywie do 2007 roku za priorytetowe uznano:

##### 1)   w  zakresie zadań systemowych:

- Rozwój edukacji ekologicznej

- Zarządzanie środowiskowe (rozpowszechnianie systemów zarządzania środowiskowego w zakładach i doskonalenie zarządzania środowiskiem na szczeblu gminy).

  - w zakresie poprawy jakości środowiska:

            - Poprawa jakości wód.

            - Racjonalizacja gospodarki odpadami w świetle wymagań określonych w nowych ustawach

            - Poprawa jakości powietrza atmosferycznego

            - Ochrona przed hałasem ze źródeł komunikacyjnych

  - w zakresie ochrony dziedzictwa przyrodniczego i racjonalnego użytkowania zasobów   przyrody:

            - Efektywna ochrona przyrody, w tym wdrożenie sytemu NATURA 2000

            - Ochrona i wzrost bioróżnorodności

            - Ochrona i racjonalna eksploatacja ekosystemów leśnych

            - Ochrona gleb użytkowanych rolniczo

  - w zakresie zrównoważonego wykorzystania surowców, wody i energii

- Zabezpieczenie środowiska i człowieka przed zagrożeniami powodziowymi

- Wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych

Na bazie przyjętych priorytetów sformułowano plan operacyjny - listę przedsięwzięć inwestycyjnych i pozainwestycyjnych przewidzianych do realizacji w latach 2004 –2007. Na liście tej znalazły się m.in. przedsięwzięcia proponowane do finansowania ze środków Funduszu Spójności na lata 2004 – 2006, ujęte w „Strategii rozwoju gminy Racibórz” jako priorytetowe, wskazane w "Programie ochrony środowiska województwa śląskiego" jako istotne dla województwa, niektóre ze zgłoszonych do realizacji w najbliższych czterech latach przez najważniejsze zakłady przemysłowe (na podstawie ankietyzacji zakładów), uzgodnione podczas warsztatów roboczych i konsultacji z przedstawicielami różnych instytucji i organizacji włączonych w zagadnienie ochrony środowiska w gminie.

Ponieważ poszczególne elementy środowiska i uciążliwości środowiskowe są ze sobą powiązane i poprawa jakości lub ochrona jednego z nich zwykle skutkuje poprawą lub ochroną pozostałych wiele przedsięwzięć proponowanych w ramach jednego zagadnienia wpisuje się także w pozostałe zagadnienia. Proponowane przedsięwzięcia ujęto w jedenastu tabelach:

- Edukacja ekologiczna

- Jakość wód

- Powietrze atmosferyczne

- Hałas

- Gospodarka odpadami

- Poważne awarie

- Pola elektromagnetyczne

- Ochrona przyrody i krajobrazu

- Ochrona lasów

- Ochrona gleb

- Ochrona zasobów kopalin

Tabele 3.1 do 3.11 przedstawiają zestawienie planowanych przedsięwzięć, z uwzględnieniem powyższego podziału  wraz z porównaniem przewidywanych i rzeczywiście poniesionych kosztów oraz uwagami o ich realizacji.

Tabela 3.1. Przedsięwzięcia: Edukacja ekologiczna

| Lp. | Opis przedsięwzięcia | Jednostki realizujące | koszty w tys. PLN |  |  |  |  | Uwagi o realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | planowane | poniesione | planowane | poniesione |  |  |
|  |  |  | 2004 |  | 2005 |  |  |  |
| PRZEDSIĘWZIĘCIA POZAINWESTYCYJNE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Prowadzenie zajęć dydaktycznych dla dzieci i młodzieży szkolnej z zakresu edukacji leśnej z wykorzystaniem istniejących ścieżek przyrodniczych w Arboretum Bramy Morawskiej | WOŚiR UM Racibórz, szkoły | bdk | bdk | bdk |  | bdk | Większość szkół korzystała ze ścieżek najczęściej w ramach zajęć z przyrody, biologii i kółek ekologicznych - |
| 2. | Kontynuacja programu „Edukacja w Gimnazjum” | szkoły, WOŚiR UM Racibórz | 23 | 20 | 23 |  | 20 | Przeprowadzono 1002 godzin lekcyjnych w 30 oddziałach w 2004r. i 882 godziny w 30 oddz. w I półroczu i 27 oddz. w II półroczu 2005r. |
| 3. | Współorganizowanie happeningów, festynów, biegów na orientację i innych form edukacji ekologicznej w ramach obchodów Dnia Ziemi i Sprzątanie Świata | WOŚiR UM Racibórz, szkoły | 10 | 9,7 | 10 |  | 10,2 | Koszty poniesione na ten cel wyłącznie z GFOŚ i GW, większość kosztów i ciężar organizacji takich akcji, konkursów leży po tronie szkół i jest niemożliwy do określenia, akcję Sprzątania świata wspomagają również sponsorzy |
| 4. | Bieżące informowanie na stronach www gminy Racibórz o stanie środowiska i działaniach podejmowanych na rzecz jego ochrony | WOŚiR UM Racibórz | bdk | bdk | bdk |  | bdk | Realizowane na bieżąco |
| 5. | Szkolenia rolników w zakresie rolnictwa ekologicznego, agroturystyki i wdrażania Kodeksu Dobrych Praktyk Rolniczych | Starostwo Powiatowe, RODR | 2 | 1,5 | 2 |  | 1,8 | Zrealizowane |
| 6. | Współorganizacja Festiwalu Piosenki i Wiersza Ekologicznego w Raciborzu | UM Racibórz | 100 | 93,7 (w tym 15,9 z GFOŚ i GW) | 100 |  | 94,6 (w tym 12,7 z GFOŚ i GW) | Zrealizowane |
| 7. | Zwiększenie oferty wydawniczej dotyczącej zasobów przyrodniczych gminy | Nadl. Rudy Raciborskie, ZPK O/Rudy, WOŚiR | 10 | 8,9 | 10 |  | 20,3 | W 2004r. WOŚiR UMR wydał ulotkę o Arboretum Bramy Morawskiej (w 2005r. wydano ją również w języku niemieckim), w 2005r. we współpracy z miastem Opawą wydane zostały ulotki w języku czeskim i polskim „Od Arboretum do Arboretum”, Nadleśnictwo Rudy Raciborskie dokonywało tylko dodruku opracowanych wcześniej folderów |
| 8. | Edukacja ekologiczna mieszkańców nt. proekologicznych zachowań w zakresie korzystania ze środków transportu, energooszczędności, zmniejszania emisji niskiej i in., wydanie ulotki | WOŚiR UM Racibórz | 2 | 0 | 2 |  | 3,9 | Zadanie zrealizowane częściowo |
| Razem przedsięwzięcia pozainwestycyjne w latach 2004-2005: 284,6 tys. zł. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.. | Doposażenie Centrum Edukacji Ekologicznej w Raciborzu | WOŚiR UM Racibórz | 2 | 1 | 2 | 2 |  | W ramach doposażenia centrum finansowano zakup książek i prenumeratę prasy |
| 10. | Rozwój systemu ścieżek przyrodniczo-edukacyjnych o wysokich walorach przyrodniczych |  | 10 | 0 | 10 | 0 |  | Nie tworzono nowych ścieżek, w Arboretum Bramy Morawskiej od 2002 r. funkcjonują dwie ścieżki przyrodniczo-dydaktyczne |
| Razem przedsięwzięcia inwestycyjne w latach 2004-2005: 3 tys. zł. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabela 3. 2. Przedsięwzięcia: Jakość wód

| Lp. | Opis przedsięwzięcia | Jednostki realizujące | Szacunkowe koszty w tys. PLN |  |  |  |  | Uwagi o realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | planowane |  | poniesione | planowane | poniesione |  |
|  |  |  | 2004 |  |  | 2005 |  |  |
| PRZEDSIĘWZIĘCIA POZAINWESTYCYJNE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Prowadzenie bieżącej rejestracji i kontroli odprowadzania ścieków, w tym bieżąca identyfikacja właścicieli nielegalnych podłączeń do kanalizacji deszczowej, wydawanie i egzekwowanie odpowiednich decyzji administracyjnych | WOSiR UM Racibórz, ZWiK | bdk | bdk |  | bdk | bdk | Kontrola i rejestracja odprowadzania ścieków od 2004r. przeprowadzana jest na bieżąco przez ZwiK. Kontrole w terenie przeprowadzane są co dwa miesiące z udziałem Straży Miejskiej, lub w trybie natychmiastowym w przypadku otrzymania monitu, nie wydawano decyzji administracyjnych w tym zakresie, wydano 42 tytuły wykonawcze w sprawie wykonania zastępczego przyłączy do kanalizacji sanitarnej |
| 2. | Wprowadzanie zapisów w planach zagospodarowania przestrzennego chroniących obszary szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenie wód przed zainwestowaniem. | UM Racibórz | bdk | bdk |  | bdk | bdk | W uchwalonych w 2005r. planach dla dzielnic Ostróg, Ocice i Brzezie znalazły się zapisy dot. nakazu instalowania urządzeń oczyszczających wody opadowe i roztopowe, tam gdzie istnieje niebezpieczeństwo zanieczyszczenia wód opadowych substancjami ropopochodnymi i innymi subst. toksycznymi |
| 3. | Opracowanie “Programu kanalizacji sanitarnej Gmin Dorzecza Górnej Odry z odprowadzeniem ścieków do istniejącej oczyszczalni w Raciborzu” | UM Racibórz | 215 | 167 |  |  | 281 | W 2004r. wykonano studium wykonalności programu, Decyzją Komisji Europejskiej w grudniu 2004r. przyznano pomoc dla projektu pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu”( I etap realizacji programu), w 2005r. sporządzono specyfikacje istotnych warunków zamówienia, raporty oddziaływania na środowisko dla tego projektu |
| Razem przedsięwzięcia pozainwestycyjne w latach 2004-2005: 448 tys. zł. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, ul. Cegielniana | UM Racibórz, ZWiK | 750 | 111,2 |  | 660 | 533,3 | Zrealizowane |
| 5. | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, ul. Starowiejska | UM Racibórz, ZWiK | 335 642 | 351,4 |  |  |  | Zrealizowane |
| 6. | Rozbudowa kanalizacji w dzielnicy Studzienna (ul. Sobieskiego, Kopca, Broniewskiego, Wawrzyńca, Henryka Pobożnego) | UM Racibórz, ZWiK | 500 | 498 |  |  |  | Zrealizowane |
| 7. | Budowa KS-4 w ul. Olimpijczyka w dz. Markowice (od skrzyżowania z ul. Gliwicką do pompowni P7) | UM Racibórz, ZWiK | 464 500 | 1 256,6 |  |  |  | Zrealizowane |
| 8. | Rozbudowa kanalizacji w dz. Ocice (zgodnie z “Programem kanalizacji sanitarnej...”) | UM Racibórz, ZWiK |  |  |  |  |  | Realizacja kanalizacji sanitarnej w tych dzielnicach oraz Sudole i Płoni planowana jest w latach 2006-2008 w ramach projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu” współfinansowanego z Funduszu Spójności |
| 9. | Budowa kanalizacji w dz. Markowice (zgodnie z “Programem kanalizacji sanitarnej...”) | UM Racibórz, ZWiK |  |  |  | 7461 | 0 |  |
| 10. | Budowa kanalizacji w dz. Brzezie (zgodnie z “Programem kanalizacji sanitarnej...”) | UM Racibórz, ZWiK |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Budowa kanalizacji w dz. Miedonia oraz Starawieś i Proszowiec (zgodnie z “Programem kanalizacji sanitarnej...”) | UM Racibórz, ZWiK |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Kolektor zbiorczy dla gmin: Kuźnia Raciborska, Nędza, Rudnik i Racibórz | UM Racibórz, ZWiK |  |  |  | 406 | 0 | Realizowane będzie w ramach II etapu “Programu kanalizacji sanitarnej Gmin Dorzecza Górnej Odry(...)”, w I etapie uwzględniono jedynie przyszłe podłączenie gminy Rudnik - projektowane rurociagi w dzielnicy Miedonia uwzględniają przepływ ścieków z tej gminy |
| 13. | Modernizacja oczyszczalni ścieków etap I – “Program kanalizacji...” | ZWiK |  |  |  | 950 |  | Realizowane będzie w ramach projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu” w latach 2006-2008 |
| 14. | Budowa urządzeń oczyszczających na wylotach kanalizacji deszczowej | ZWiK | 150 |  |  | 205 |  | Realizowane będzie w ramach projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu” w 2006r. |
| 15.. | Modernizacja i rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej | ZWIK, gmina | 1398 | 15,4 |  | 1363 49 | 25,4 | W ramach projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu” przewidziana jest rozbudowa sieci wodociągowej w dzielnicach Brzezie, Ocice, Ostróg, Stara Wieś – szacunkowy koszt tego przedsięwzięcia wynosi 2 214 tys. zł oraz modernizacja sieci – koszt 891,9 tys. zł |
| 16. | Utrzymywanie urządzeń wodnych | gmina | 135 | 104,8 |  | 135 | 119,6 | Podane kwoty obejmują utrzymanie rowów przydrożnych oraz dotację dla Spółki Wodnej na utrzymanie rowów melioracyjnych |
| 17. | Modernizacja istniejących stacji uzdatniania wody | ZWiK | 647 |  |  | 1000 | 180,8 (A) | Zadanie realizowane jest dwutorowo – zgodnie z wieloletnim planem rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i w ramach pomocy Duńskiej Organizacji Ochrony Środowiska DEPA (A) oraz zgodnie z projektem „Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu” – realizowane w 2006r. (B) – planowany koszt 1 551,5 tys. zł |
| 18. | Rozbudowa i modernizacja istniejącego Ujęcia Wód Głębinowych | ZWiK | 269 |  |  |  | 82,9 (A) | Zadanie to realizowane jest dwutorowo jak powyższe - w ramach projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu” (B) realizowane w 2006r. – planowany koszt 408,6 tys. zł |
| 19. | Budowa magistrali Ø 500mm L=1470 mb, od Z2 do ul. Cegielnianej | ZWiK |  |  |  | 2007 |  | Zadanie włączone do projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu” realizacja do 2008r. |
| 20. | Budowa magistrali Ø 500mm L=2070 mb, od Z2 do ul. Starowiejskiej | ZWiK |  |  |  |  |  | Zadanie planowane na lata 2006-2007 |
| 21. | Modernizacja i budowa hydroforni | ZWiK | 90 |  |  | 90 |  | Zadanie realizowane w ramach projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu” w 2006r. |
| 22. | Zakup myjni samochodowej z zamkniętym obiegiem wody | PKS sp. z o.o. | 400 |  |  |  | 160 | inwestycja rozpoczęta została w listopadzie2004r. i zakończona w 2005r. |
| Razem przedsięwzięcia inwestycyjne w latach 2004-2005: 3 439,4 tys. zł. |  |  |  |  |  |  |  |  |

.

Tabela 3.3. Przedsięwzięcia: Powietrze atmosferyczne

| Lp. |  | Opis przedsięwzięcia | Jednostki realizujące |  | Szacunkowe koszty w tys. PLN |  |  |  |  | Uwagi o realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | planowane |  | poniesione | planowane | poniesione |  |
|  |  |  |  |  | 2004 |  |  | 2005 |  |  |
| PRZEDSIĘWZIĘCIA POZAINWESTYCYJNE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Promowanie budownictwa stosującego materiały energooszczędne | WOSiR UM Racibórz |  | bdk |  |  | bdk |  | Nie realizowano |
| 2. |  | Upowszechnianie komunikacji zbiorowej | WOSiR UM Racibórz |  | bdk |  |  | bdk |  | W 2005r. gmina zleciła opracowanie studium komunikacyjnego, które oprócz analizy stanu istniejącego obejmuje propozycje zmian mające na celu zwiększenie atrakcyjności komunikacji miejskiej – dokument ten przedstawiono Radzie Miasta w czerwcu 2006r. |
| PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Dofinansowanie termomodernizacji w budynkach użyteczności publicznej (szkoły podstawowe, gimnazja, przedszkola, muzeum, biblioteka, OSiR) | UM Racibórz |  | 1635 |  | 224,3 (w tym 112,3 z GFOŚ i GW) | 1750 | 168,1 (w tym 38,7 z GFOŚ i GW) | Dokonano modernizację kotłowni oraz termomodernizację Przedszkola nr 12 przy ul. Bema, wymianę źródła ciepła w Szkole Podstawowej nr 6, termomodrnizacje dachu w SP nr 2 włączono do sieci cieplnej budynek Przedszkola nr 15 przy ul. Kowalskiej modernizację źródeł ciepła w obiektach OSP Markowice, Brzezie i Sudół |
| 4. |  | Dofinansowywanie modernizacji źródeł ciepła mieszkańcom Raciborza | UM Racibórz |  | 120 |  | 129,3 | 120 | 152,7 | Dofinansowano modernizację 115 indywidualnych źródeł ciepła |
| 5. |  | Remont kapitalny układu absorpcji gazów odlotowych na wydziale półproduktów | Henkel Polska S.A. |  | 60 |  | 0 | 20 | 109 | Z uwagi na budowę nowej instalacji sulfonacji, zadanie zrealizowane częściowo – przeprowadzono remont instalacji ciągu sulfonowania |
| 6. |  | Modernizacja instalacji odpylania z wydz. proszkowni | Henkel Polska SA |  | 100 |  |  | 70 | 4 418 | Realizowane zgodnie z planem – zakończone w 2005r. |
| 7. |  | Instalacja suchej neutralizacji w technologii proszku do prania | Henkel Polska SA |  | 4418 |  | 4 535,2 |  |  | Zrealizowane |
| 8. |  | Montaż instalacji odpylania i odkurzania z części technologii proszków do prania | Henkel Polska SA |  | 4957 |  |  |  |  | Przeniesiono do realizacji na 2007r. |
| 9. |  | Modernizacja instalacji wykwaszania ługów pomydlanych – likwidacja niezorganizowanej emisji kwasu siarkowego | Henkel Polska SA |  | 200 |  |  |  | 359 | Zadanie zrealizowane w 2005r. |
| 10. |  | Budowa instalacji RTO dla wydziału wyrobów zielonych (obniżenie emisji węglowodorów) | SGL CARBON |  | 2 500 |  |  |  |  | Zrezygnowano z realizacji tych zadań w zamian zmodernizowano instalację sorpcji na wydziale wyrobów zielonych |
| 11. |  | Budowa instalacji RTO dla pieców kręgowych (obniżenie emisji węglowodorów) | SGL CARBON |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  | Modernizacja zespołów śrutowni komorowej w hali II | RAFAKO SA |  |  |  |  | 100 |  | Przeniesiono do realizacji na 2006r. |
| 13. |  | Modernizacja pieca tłoczni | RAFAKO SA |  |  |  |  | 1 500 |  | Przeniesiono do realizacji na 2006r. |
| 14. |  | Termomodernizacja hal przemysłowych | RAFAKO SA |  | 150 |  |  | 150 |  | Nie rozpoczęto jeszcze termoizolacji hal, wykonano termomodernizację budynków administracyjnych o łącznej powierzchni ścian8 320 m2 i 4 610 m2 |
| 15. |  | Modernizacja kotłowni węglowej | Raciborska Spółdzielnia Mleczarska |  | 100 |  |  | 100 |  | Przesunięto planowaną modernizację na lata 2010-12, w 2007r. planowany jest montaż lokalnej kotłowni gazowej dla budynku administracyjnego w celu odciążenia kotłowni węglowej |
| 16. |  | Zakup autobusów z silnikami spełn. normy Euro 2 i 3 | PKS sp. z o.o. |  | 600 |  | 748,8 | 600 | 0 | W 2004r. zakupiono 3 autobusy |
| 17. |  | Zamontowanie nowego systemu odpylania | Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o. |  |  |  |  | 30 |  | Zrezygnowano z realizacji tego zadania w zamian za to wykonano gruntowną modernizację suszarki do kruszyw oraz wymianę uszczelek, co pozwoliło na uzyskanie zakładanej redukcji emisji – koszt wyniósł 108,908 tys. zł |
| 18. |  | Modernizacja ogrzewania hal produkcyjnych, likwidacja kotłowni, zastosowanie stanowiskowych gazowych promienników | Betra sp. z o.o. |  |  |  |  | 40 | 10 | Zrealizowane |
| ### PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE nie ujęte w programie operacyjnym a zrealizowane w latach 2004-2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Instalacja sulfonacji |  |  | Henkel Polska SA |  |  |  |  | 529 |  |
| 20. | Modernizacja instalacji sorpcji na wydziale wyrobów zielonych |  |  | SGL CARBON |  |  | 125 |  |  |  |
| 21. | Przebudowa pieca do kalcynacji gazowej |  |  | SGL CARBON |  |  |  |  | 1 833 |  |
| 22. | Poprawa termoizolacyjności hali produkcyjnej wydziału obróbki mechanicznej |  |  | SGL CARBON |  |  |  |  | 72 |  |
| 23. | Modernizacja bramy wjazdowej w hali trójnawowej |  |  | SGL CARBON |  |  |  |  | 50,5 |  |
| 24. | Modernizacja wewnętrznych dróg zakładowych |  |  | SGL CARBON |  |  |  |  | 510,4 |  |
| 25. | Modernizacja suszarki do kruszyw wraz z wymianą orurowania i uszczelek |  |  | Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o. |  |  |  |  | 108,9 |  |
| Razem przedsięwzięcia inwestycyjne w latach 2004-2005: 14 083,2 tys. zł. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabela 3.4. Przedsięwzięcia: Hałas

| Lp. | Opis przedsięwzięcia | Jednostki realizujące | Szacunkowe koszty w tys. PLN |  |  |  |  |  |  | Uwagi o realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | planowane |  | poniesione | planowane |  |  | poniesione |  |
|  |  |  | 2004 |  |  | 2005 |  |  |  |  |
| PRZEDSIĘWZIĘCIA POZAINWESTYCYJNE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Wprowadzanie zapisów do planów zagospodarowania przestrzennego sprzyjających ograniczeniu zagrożenia środowiska hałasem | UM Racibórz, zarządcy dróg | bdk | bdk |  | bdk |  | bdk |  | W uchwalonych w 2005r. planach dla dzielnic Ocice i Brzezie znalazły się zapisy dot. zakazu lokalizacji obiektów i urządzeń przekraczających dopuszczalne poziomy dźwięku, w planie dla Brzezia ponadto nakaz by działalność handlowa, wytwórcza, usługowa w przypadku sąsiedztwa z terenami mieszkaniowymi była odseparowana pasem zieleni izolacyjnej zimotrwałej |
| PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Systematyczne wprowadzanie pasów zieleni izolacyjnej przy modernizowanych i nowobudowanych drogach | UM Racibórz |  | 8,9 |  |  |  |  |  | Zadanie planowane w latach 2006-2007, w 2004r. zakupiono sadzonki na pas zieleni wzdłuż nowobudowanego łącznika Nowomiejska-Pocztowa, na bieżąco wykonywane są nasadzenia uzupełniające w pasach drogowych – koszty tych prac ujęte są w tab.3.8 |
| 3. | Ograniczenie emisji hałasu poprzez inwestycje dot. infrastruktury drogowej: budowa dróg obwodowych, poprawa nawierzchni dróg, optymalizacja płynności ruchu. | Przedsięwzięcia ważne dla ochrony środowiska, ale nie wyceniane w ramach programu ochrony środowiska |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem przedsięwzięcia inwestycyjne w latach 2004-2005: 8,9 zł. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabela 3.5. Przedsięwzięcia: Gospodarka Odpadami

| Lp. | Opis przedsięwzięcia | Jednostki realizujące | Szacunkowe koszty w tys. PLN |  |  |  | Uwagi o realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | planowane | poniesione | planowane | poniesione |  |
|  |  |  | 2004 |  | 2005 |  |  |
| PRZEDSIĘWZIĘCIA POZAINWESTYCYJNE |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Opracowanie gminnego planu gospodarki odpadami | UM Raciborza | 10 | 29,8 |  |  | Zrealizowane |
| Razem przedsięwzięcia pozainwestycyjne w latach 2004-2005: 29,8 tys. zł. |  |  |  |  |  |  |  |
| PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Budowa kompostowni | WGM |  |  | 1000 |  | Realizacja zadania przesunięta na lata 2007-2008 |
| 3. | Bieżąca likwidacja dzikich wysypisk | PK | 10 | 3,8 | 10 | 4,2 | Zlikwidowano dzikie wysypiska przy ul. Bema, Wiatrakowej, Brzozowej i w Oborze |
| 4. | Rozbudowa składowiska w Raciborzu (prace projektowe) | WGM | 490 |  |  |  | Realizacja zadania przesunięta na lata 2006-2007 |
| 5. | Dotowanie odbioru padłych zwierząt mieszkańcom | WOŚiR | 5 | 0,4 | 5 | 0,4 | Dofinansowano utylizację 12 szt. padłych zwierząt |
| 6. | Dotowanie mieszkańcom usuwania azbestowych pokryć dachowych | WOŚiR | 50 | 44,7 | 50 | 44,7 | Dofinansowano utylizację azbestu z 39 obiektów |
| Razem przedsięwzięcia inwestycyjne w latach 2004-2005: 98,2 tys. zł. |  |  |  |  |  |  |  |

Tabela 3.6. Przedsięwzięcia: Poważne awarie

| Lp. | Opis przedsięwzięcia | Jednostki realizujące | Szacunkowe koszty w tys. PLN |  |  |  | Uwagi o realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | planowane | poniesione | planowane | poniesione |  |
|  |  |  | 2004 |  | 2005 |  |  |
| PRZEDSIĘWZIĘCIA POZAINWESTYCYJNE |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Systematyczna kontrola pojazdów przewożących materiały niebezpieczne | Policja | bdk | bdk | bdk | bdk | Realizowane na bieżąco |
| 2. | Wytyczenie tras optymalnego przewozu materiałów niebezpiecznych w gminach | UM Raciborza | bdk | bdk | bdk | bdk | Trasy zostały wyznaczone, lecz nie oznakowane, właściwym organem do realizacji tego zadania jest Starostwo Powiatowe |
| PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Modernizacja maszynowni lodowiska wraz z wymianą czynnika chłodniczego | UM Raciborza, OSiR | 780 | 911,9 |  |  | Zrealizowane |
| Razem przedsięwzięcia inwestycyjne w latach 2004-2005: 911,9 tys. zł. |  |  |  |  |  |  |  |

Tabela 3.7. Przedsięwzięcia: Pola elektromagnetyczne

| Lp. | Opis przedsięwzięcia | Jednostki realizujące | Szacunkowe koszty w tys. PLN |  |  |  | Uwagi o realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | planowane | poniesione | planowane | poniesione |  |
|  |  |  | 2004 |  | 2005 |  |  |
| 1. | Prowadzenie cyklicznych badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku | WIOŚ | bd | bd | bd | bd | Brak danych |
| Razem przedsięwzięcia inwestycyjne w latach 2004-2005: bd |  |  |  |  |  |  |  |

Tabela 3.8. Przedsięwzięcia: Ochrona przyrody i krajobrazu

| Lp. | Opis przedsięwzięcia | Jednostki realizujące | Szacunkowe koszty w tys. PLN |  |  |  | Uwagi o realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | planowane | poniesione | planowane | poniesione |  |
|  |  |  | 2004 |  | 2005 |  |  |
| PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ustanowienie nowych pomników przyrody wg wykonanej waloryzacji | WOŚiR | 20 | 0 | 20 | 0 | Nie stanowiono nowych pomników przyrody |
| 2. | Ustanowienie nowych form ochrony powierzchniowej | WOSiR, Wojewoda |  | 0 | 10 | 0 | Nie tworzono nowych terenów |
| 3. | Pielęgnacja cennych egzemplarzy przyrodniczych | gmina | 350 | 12,9 | 300 | 14,8 | Środki wydatkowane z GFOŚ i GW, nie udało się pozyskać środków WFOŚ i GW oraz NFOŚ i GW |
| 4. | Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni miejskiej, pielęgnacji zadrzewień i zakrzewień | Gmina, Przedsiębiorstwo Komunalne | 950 | 929,8 (w tym 92,8 z GFOŚiGW) | 950 | 931,2 (w tym 65,3 z GFOŚiGW) | Zrealizowane |
| 5. | Urządzanie Arboretum Bramy Morawskiej | WOŚiR, OSiR | 170 | 182,7 (w tym 81,3 z GFOŚiGW) | 200 | 84,8 (w tym 54,1 z GFOŚiGW) | Całkowite koszty utrzymania Arboretum ze środków budżetowych – 2004r. – 218,2 tys. zł, 2005r. – 319,2 tys. zł |
| Razem przedsięwzięcia inwestycyjne w latach 2004-2005: 2 156,2 tys. zł. |  |  |  |  |  |  |  |

Tabela 3.9. Przedsięwzięcia: Ochrona lasów

| Lp. | Opis przedsięwzięcia | Jednostki realizujące | Szacunkowe koszty w tys. PLN |  |  |  | Uwagi o realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | planowane | poniesione | planowane | poniesione |  |
|  |  |  | 2004 |  | 2005 |  |  |
| PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Realizacja bieżących zabiegów pielęgnacyjnych zgodnie z potrzebami hodowlanymi | Nadleśnictwo Rudy i Rybnik | bd | bd | bd | bd | Realizowane na bieżąco |
| Razem przedsięwzięcia inwestycyjne w latach 2004-2005: bd |  |  |  |  |  |  |  |

Tabela 3.10. Przedsięwzięcia: Ochrona gleb

| Lp. | Opis przedsięwzięcia | Jednostki realizujące | Szacunkowe koszty w tys. PLN |  |  |  |  |  | Uwagi o realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | planowane |  | poniesione | planowane |  | poniesione |  |
|  |  |  | 2004 |  |  | 2005 |  |  |  |
| PRZEDSIĘWZIĘCIA POZAINWESTYCYJNE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Bieżąca inwentaryzacja gleb zdegradowanych na terenie gminy Racibórz | Starostwo |  |  |  |  |  |  | Zadanie planowane na lata 2006-2007 |
| 2. | Monitoring gleb w ramach projektu: „Program ochrony gruntów rolnych powiatów raciborskiego, rybnickiego i wodzisławskiego przed degradacją wynikającą z nadmiernej kwasowości gleb oraz działania na rzecz poprawy środowiska naturalnego” | Stacja Chemiczno-Rolnicza w Gliwicach, gmina Racibórz |  |  |  |  |  |  | Zadanie planowane na rok 2006 |
| Razem przedsięwzięcia pozainwestycyjne w latach 2004-2005: 0 zł. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Wapnowanie gleb kwaśnych na terenie gminy | rolnicy, RODR | bd | bd |  |  | bd | bd | Nie prowadzono akcji kompleksowego wapnowania gleb w gminie |
| 4. | Przeprowadzenie bieżących rekultywacji gleb zdegradowanych | Starostwo Powiatowe, właściciele terenów | 5 | 0 |  |  | 5 | 0 | W latach 2004-5 nie stwierdzono konieczności przeprowadzenia rekultywacji gleb przez Starostwo Powiatowe |
| Razem przedsięwzięcia inwestycyjne w latach 2004-2005: 0 zł. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabela 3.11. Przedsięwzięcia: Ochrona zasobów kopalin

| Lp. | Opis przedsięwzięcia | Jednostki realizujące | Szacunkowe koszty w tys. PLN |  |  |  | Uwagi o realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2004 |  | 2005 |  |  |
| PRZEDSIĘWZIĘCIA POZAINWESTYCYJNE |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Wprowadzanie i egzekwowanie systemu kontroli i kar za nielegalną eksploatację kopalin | Starostwo | bdk | bdk | bdk | bdk | System kontroli został wprowadzony, ale nie prowadzono żadnych spraw w tym zakresie |
| PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Bieżąca rekultywacja wyrobisk poeksploatacyjnych | koncesjonariusze | bd | bd | bd | bd | Brak danych |
| Razem przedsięwzięcia inwestycyjne w latach 2004-2005: bd. |  |  |  |  |  |  |  |

bdk – bez dodatkowych kosztów

bd   – brak danych

- Ocena wykonania planu operacyjnego

Ocenę wykonania planu w latach 2004 –2005 przedstawiono w dwóch aspektach:

  - ilości wykonanych przedsięwzięć w stosunku do planowanych

  - kosztów poniesionych w stosunku do planowanych

4.1  W zakresie edukacji ekologicznej zaplanowano 10 zadań, zrealizowano wszystkie, łączne nakłady wyniosły 287,6 tys. zł tj. 90,4% planowanych wydatków.

4.2 W zakresie jakości wód z planowanych 18 zrealizowano 12 zadań (w tym 3 częściowo) realizację 6-ciu przesunięto na lata 2006-2008 co wiąże się ze zmianą terminów realizacji projektu „Gospodarka wodno - ściekowa w gminie Racibórz” współfinansowanego z Funduszu Spójności.  Stąd wykonanie wynosi tylko 18,6% pierwotnie planowanych środków tj. 3 887,4 tys. zł.

4.3 W zakresie powietrza atmosferycznego  planowano wykonać 18 zadań, wykonano 9, z tego jedno częściowo, z realizacji 6-ciu zadań zrezygnowano, a realizację czterech przesunięto w czasie. Zadania te głównie precyzowane były przez podmioty gospodarcze, stąd przy zmieniających się realiach gospodarczych wykonanie należy uznać za satysfakcjonujące tym bardziej, że podmioty te wykonały osiem zadań gwarantujących efekt ekologiczny w zakresie zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do powietrza nie ujętych w programie operacyjnym POŚ. Wykonanie finansowe wynosi 72,9% a zaangażowane środki wynoszą 14 083,2 tys. zł

4.4 W zakresie hałasu zaplanowano  wykonanie 3 zadań, udokumentować można wykonanie dwóch, zadanie polegające na ograniczeniu hałasu poprzez inwestycje w zakresie infrastruktury drogowej trudno wymierzyć bez znajomości poziomów hałasu przed rozpoczęciem inwestycji i po jej wykonaniu, a takowe pomiary nie były wykonywane, niemniej jednak wykonane modernizacje np. ul. Nowomiejska i bieżące remonty innych dróg miejskich przyczyniły się do ograniczenia lub co najmniej nie pogarszania się klimatu akustycznego (przy zwiększającym się obciążeniu drogowym). W zakresie finansowym nie planowano środków, udokumentować natomiast można wydatkowanie na powyższy cel  
8, 9 tys. zł.

4.5 W zakresie gospodarki odpadami planowano wykonanie 6 zadań, wykonano 4, realizację dwóch tj. rozbudowę składowiska oraz budowę kompostowni przesunięto i są to zadania ujęte w planie operacyjnym na 2006 do 2009.  Wykonanie finansowe wynosi 8,1% planowanych środków i jest wyjątkowo niskie ze względu na fakt iż planowany udział finansowy dwóch zasadniczych zadań, których nie zrealizowano wynosił w stosunku do pierwotnie planowanych nakładów aż 91,4%. Finansowo zaangażowano środki w wysokości 132,1tys. zł

4.6 W zakresie poważnych awarii planowano 3 zadania, wykonano 2, wyznaczono trasy przewozu materiałów niebezpiecznych lecz ich nie oznakowano, uzgodniono zmianę podmiotu realizującego, którym stał się powiat, zadanie przesunięto do realizacji w terminie późniejszym. Wykonanie finansowe wyniosło 117% z uwagi na większe niż planowano środki wydatkowane na modernizację maszynowni lodowiska w Ośrodku Sportu i Rekreacji – wysokość zaangażowanych środków wyniosła 911,9 tys. zł

4.7 W zakresie pól elektromagnetycznych planowano wykonanie jednego zadania,  jednostka zobowiązana do realizacji tj Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska nie udzielił  informacji w tym zakresie.

4.8  W zakresie przyrody i krajobrazu  zaplanowano 5 zadań, wykonano 3,  dwa nie wykonane dotyczyły sformalizowania ochrony pomników i innych form przyrody. Finansowe wykonanie wynosi  72,6%  i realizacja tego zadania w pełni nie została wykonana  z uwagi na nie uzyskanie środków z WFOŚiGW na pielęgnację alei dębów w Parku Zamkowym (wykonano tylko część planowanego zakresu) oraz brak środków budżetowych umożliwiających wystąpienie z wnioskiem do tego funduszu na kompleksowy remont 
ul. Słowackiego wraz z pielęgnacją drzew i zieleni, w który planowano zaangażować środki GFOŚ i GW (zadanie realizuje się etapowo i w ograniczonym zakresie). Wysokość zaangażowanych środków wyniosła 2156,2 tys. zł

4.9 W zakresie ochrony lasów zaplanowano jedno zadanie, którego realizatorami są Nadleśnictwa  Rudy i Rybnik realizowane są one na bieżąco, nie planowano wydatkowania środków ze względu na brak danych.

4.10 W zakresie ochrony gleb zaplanowano 2 zadania, zadań tych  nie zrealizowano - jednego z uwagi na brak gleb kwalifikujących się do wapnowania, a drugiego z uwagi na nie stwierdzenie konieczności prowadzenia rekultywacji (jednostką realizującą posiadającą kompetencje w tym zakresie jest powiat). Nie zaangażowano żadnych środków finansowych.

4.11 W zakresie ochrony zasobów kopalin zaplanowano dwa zadania, realizatorem jednego  jest powiat, było to zadanie beznakładowe i wykonane zostało częściowo jedynie  w zakresie ustalenia procedur postępowania, realizatorem drugiego są koncesjonariusze, którzy nie udzielili informacji umożliwiającej rozliczenie wykonania.

Reasumując na planowanych do wykonania  69 zadań  w latach 2004–2005 zrealizowano 43 zadania, 11 nie wykonano, dla 13-stu przesunięto termin realizacji, zaś o realizacji 2 brak danych.

Rys.4.1  Liczba zadań planowanych i zrealizowanych w poszczególnych kierunkach

Tab. 4.1  Nakłady poniesione na realizację zadań ujętych w programie operacyjnym w      latach 2004-2005

| Kierunek inwestowania | Koszty w tys. zł |  | Wykonanie (%) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | planowane | poniesione |  |
| Edukacja ekologiczna | 318 | 287,6 | 90,4% |
| Jakość wód | 20 821 | 3 887,4 | 18,6% |
| Powietrze atmosferyczne | 19 320 | 14 083,2 | 72,9% |
| Hałas | bez dodatkowych kosztów | 8,9 | - |
| Gospodarka Odpadami | 1 630 | 132,1 | 8,1% |
| Poważne awarie | 780 | 911,9 | 116,9% |
| Pola elektromagnetyczne | brak danych | brak danych | - |
| Ochrona przyrody i krajobrazu | 2 970 | 2 156,2 | 72,6% |
| Ochrona lasów | brak danych | brak danych | - |
| Ochrona gleb | 5 | 0 | - |
| Ochrona zasobów kopalin | brak danych | brak danych | - |
| Razem | 45 844 | 21 467,3 | 46,8% |

Rys.4.2 Porównanie nakładów planowanych i poniesionych na realizację zadań ujętych w programie operacyjnym w  latach 2004-2005

W latach 2004 do 2005 zaangażowano środki w wysokości 21 467,3 tys. zł tj. 46,8% zaplanowanych w Programie Ochrony Środowiska. Na tak niskie wykonanie rzutują dwie dziedziny: wyjątkowo małe zaangażowanie w zakres związany z inwestowaniem w gospodarkę odpadami, gdzie wydano zaledwie  8% zaplanowanych środków oraz jakość wód, gdzie wydano 18,6% zaplanowanych środków, co w głównej mierze wynika ze zmiany pierwotnie planowanych terminów realizacji trzech przedsięwzięć – rozbudowy składowiska, budowy kompostowni oraz projektu pn. Gospodarka wodno – ściekowa w Raciborzu. Realizacja tych zadań przewidziana jest w planie operacyjnym na lata 2006-2009.

- Procedura wdrażania programu na lata 2006 do 2008.

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Racibórz na lata 2004 do 2015 został uchwalony w marcu 2004 roku, a nie jak pierwotnie zakładano w III kwartale 2003r.. Zgodnie z harmonogramem wdrażania ujętym w POŚ,  raport z jego realizacji wraz z oceną wykonania zadań ujętych na liście przedsięwzięć winien być przygotowany w 2005 roku.  Przedłożenie tego raportu zgodnie z planem uniemożliwiłoby ujęcie w nim efektów po dwóch latach obowiązywania, stąd przesunięto go na 2006 rok.

Powoduje to, iż aktualnie harmonogram wdrażania musi ulec zmodyfikowaniu

Tab. 5.1 Zmodyfikowany harmonogram wdrażania „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Racibórz”.

| Lp. | Zadania Rok | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Program ochrony środowiska dla gminy Racibórz |  |  |  |  |  |  |
|  | a. Cele do 2015 roku i kierunki działań | do 2015 |  |  |  |  | Do 2019 |
|  | b. Lista przedsięwzięć proponowanych do realizacji w latach 2004-2007 | 2004 do 2007 |  |  | 2006do 2009 |  | 2009 do 2011 |
| 2. | Monitoring |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Monitoring stanu środowiska |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Monitoring polityki środowiskowej |  |  |  |  |  |  |
|  | - Mierniki efektywności Programu |  |  |  |  |  |  |
|  | - Ocena realizacji listy przedsięwzięć |  |  |  |  |  |  |
|  | - Raporty z realizacji Programu |  |  |  |  |  |  |
|  | - Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska |  |  |  |  |  |  |

Reasumując w 2008 roku należy wykonać:

  - Program Ochrony Środowiska dla Gminy Racibórz na lata 2008-2019;

  - Raport wykonania Programu za lata 2006-2007 ( obejmujący ocenę realizacji listy przedsięwzięć oraz mierniki efektywności programu).

- Lista przedsięwzięć proponowanych do realizacji na lata 2006-2009.

W celu zaktualizowania Planu operacyjnego (na lata 2004-2007), zgodnie z harmonogramem wdrażania programu, który wskazuje na konieczność sporządzenia listy przedsięwzięć priorytetowych do realizacji na lata 2006-2009 sporządzono listę proponowanych do realizacji zadań inwestycyjnych i pozainwestycyjnych na ten okres w formule identycznej jak poprzednio - ujętej w tabelach.

Edukacja ekologiczna					Tabela 1

Jakość wód						Tabela 2

Powietrze atmosferyczne       			Tabela 3

Hałas							Tabela 4

Gospodarka odpadami				Tabela 5

Ważne awarie						Tabela 6

Pola elektromagnetyczne				Tabela 7

Ochrona Przyrody i Krajobrazu			Tabela 8

Ochrona lasów					Tabela 9

Ochrona gleb						Tabela 10

Ochrona zasobów kopalin				Tabela 11

Tabela 12. Przedsięwzięcia: Edukacja ekologiczna

| Lp. | Opis przedsięwzięcia | Jednostki realizujące | Szacunkowe koszty w tys. PLN |  |  |  | Potencjalne źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |  |
| PRZEDSIĘWZIĘCIA POZAINWESTYCYJNE |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Prowadzenie zajęć dydaktycznych dla dzieci i młodzieży szkolnej z zakresu edukacji leśnej z wykorzystaniem istniejących ścieżek przyrodniczych w Arboretum Bramy Morawskiej | WOŚiR UM Racibórz, szkoły | bdk | bdk | bdk | bdk | - |
| 2. | Kontynuacja programu „Edukacja w Gimnazjum” | szkoły, WOŚiR UM Racibórz | 20 | 20 | 20 | 20 |  |
| 3. | Współorganizowanie happeningów, festynów, biegów na orientację i innych form edukacji ekologicznej w ramach obchodów Dnia Ziemi i Sprzątanie Świata | WOŚiR UM Racibórz, szkoły | 10 | 10 | 10 | 10 | GFOŚiGW |
| 4. | Bieżące informowanie na stronach www gminy Racibórz o stanie środowiska i działaniach podejmowanych na rzecz jego ochrony | WOŚiR UM Racibórz | bdk | bdk | bdk | bdk | - |
| 5. | Szkolenia rolników w zakresie rolnictwa ekologicznego, agroturystyki i wdrażania Kodeksu Dobrych Praktyk Rolniczych | Starostwo Powiatowe, RODR | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 6. | Organizacja Festiwalu Piosenki i Wiersza Ekologicznego w Raciborzu | Starostwo Powiatowe, UM Racibór, MDK | 100 | 100 | 100 | 100 | GFOŚiGW, PFOŚiGW, WFOŚiGW, środki zewn. |
| 7. | Zwiększenie oferty wydawniczej dotyczącej zasobów przyrodniczych gminy | Nadl. Rudy Raciborskie, ZPK O/Rudy, WOŚiR | 10 | 10 | 10 | 10 | środki własne jednostek realizujących |
| 8. | Edukacja ekologiczna mieszkańców nt. proekologicznych zachowań w zakresie korzystania ze środków transportu, energooszczędności, zmniejszania emisji niskiej i in., wydanie ulotki | WOŚiR UM Racibórz | 2 | 2 | 2 | 2 | PFOŚiGW, GFOŚiGW |
| Razem przedsięwzięcia pozainwestycyjne w latach 2006-2009: 576 tys. zł. |  |  |  |  |  |  |  |
| PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.. | Doposażenie Centrum Edukacji Ekologicznej w Raciborzu | WOŚiR UM Racibórz | 2 | 2 | 2 | 2 | GFOŚIGW |
| Razem przedsięwzięcia inwestycyjne w latach 2006-2009: 8 tys. zł. |  |  |  |  |  |  |  |

Tabela 13. Przedsięwzięcia: Jakość wód

| Lp. | Opis przedsięwzięcia | Jednostki realizujące | Szacunkowe koszty w tys. PLN |  |  |  | Potencjalne źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |  |
| PRZEDSIĘWZIĘCIA POZAINWESTYCYJNE |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Prowadzenie bieżącej rejestracji i kontroli odprowadzania ścieków, w tym bieżąca identyfikacja właścicieli nielegalnych podłączeń do kanalizacji deszczowej, wydawanie i egzekwowanie odpowiednich decyzji administracyjnych | UM Racibórz, ZWiK | bdk | bdk | bdk | bdk | - |
| Razem przedsięwzięcia pozainwestycyjne w latach 2006-2009: bdk |  |  |  |  |  |  |  |
| PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Budowa kanalizacji sanitarnej w dz. Markowice, Ocice, Brzezie, Sudół, Miedonia, Starawieś i Płonia (w ramach projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu”) | UM Racibórz ZWiK |  |  | 49 078 |  | środki gminne Fundusz Spójności |
| 3. | Budowa kanalizacji deszczowej w dz. Markowice i Ocice(w ramach projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu”) | UM Racibórz ZWiK |  |  | 2 920 |  | środki gminne Fundusz Spójności |
| 4. | Modernizacja oczyszczalni ścieków (w ramach projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu”) | UM Racibórz ZWiK |  |  | 23 360 |  | środki gminne Fundusz Spójności |
| 5. | Budowa urządzeń oczyszczających na wylotach kanalizacji deszczowej(w ramach projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu”) | UM Racibórz ZWiK | 4 869 |  |  |  | środki gminne Fundusz Spójności |
| 6. | Modernizacja stacji uzdatniania wody przy ul. Gamowskiej (w ramach projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu”) | UM Racibórz ZWiK | 1 551 |  |  |  | środki gminne Fundusz Spójności |
| 7. | Rozbudowa istniejącego Ujęcia Wód Głębinowych przy ul. Gamowskiej (w ramach projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu”) | UM Racibórz ZWiK | 408 |  |  |  | środki gminne Fundusz Spójności |
| 8. | Budowa nowego ujęcia wody w Strzybniku wraz budową magistrali wody surowej Ø 400mm od ujęcia do SUW przy ul. 1-go Maja w Raciborzu (w ramach projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu”) | UM Racibórz ZWiK |  |  | 4 140 |  | środki gminne Fundusz Spójności |
| 9. | Modernizacja i budowa hydroforni (w ramach projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu”) | UM Racibórz ZWiK | 385 |  |  |  | środki gminne Fundusz Spójności |
| 11. | Modernizacja i rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej | UM Racibórz ZWiK | 28 |  | 3 105 |  | środki gminne Fundusz Spójności |
| 12. | Utrzymywanie urządzeń wodnych | UM Racibórz | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Razem przedsięwzięcia inwestycyjne w latach 2006-2009: 90 244 tys. zł. |  |  |  |  |  |  |  |

.

Tabela 14. Przedsięwzięcia: Powietrze atmosferyczne

| Lp. | Opis przedsięwzięcia | Jednostki realizujące | Szacunkowe koszty w tys. PLN |  |  |  | Potencjalne źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |  |
| PRZEDSIĘWZIĘCIA POZAINWESTYCYJNE |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Upowszechnianie komunikacji zbiorowej | UM Racibórz | bdk | bdk | bdk | bdk | - |
| PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Dofinansowanie termomodernizacji w budynkach użyteczności publicznej (szkoły podstawowe, gimnazja, przedszkola itp) | UM Racibórz | 1960 | 1385 | 1100 | 1150 | GFOŚiGW, WFOŚiGW, środki własne gminy* |
| 4. | Dofinansowywanie modernizacji źródeł ciepła mieszkańcom Raciborza | UM Racibórz | 120 | 120 | 120 | 120 | GFOŚiGW |
| 5. | Montaż instalacji odpylania i odkurzania z części technologii proszków do prania | Henkel Polska SA |  | 917 |  |  | środki własne |
| 6. | Budowa instalacji sulfonacji | Henkel Polska SA | 6 507 | 2 000 |  |  | środki własne |
| 7. | Modernizacja systemu opalania pieców kręgowych nr 1 i 5 | SGL CARBON POLSKA S.A. | 1 000 |  |  |  | środki własne |
| 8. | Modernizacja pieca kręgowego nr 6 | SGL CARBON POLSKA S.A. | 10 000 |  |  |  | środki własne |
| 9. | Modernizacja instalacji odpylających w Młynowni II – etap I | SGL CARBON POLSKA S.A. | 240 |  |  |  | środki własne |
| 10. | Modernizacja wewnętrznych dróg zakładowych | SGL CARBON POLSKA S.A. | 400 |  |  |  | środki własne |
| 11. | Modernizacja zespołów śrutowni komorowej w hali II | RAFAKO SA | 269 |  |  |  | środki własne |
| 12. | Modernizacja pieca tłoczni | RAFAKO SA | 180 |  |  |  | środki własne, |
| 13. | Termomodernizacja budynków socjalno-biurowych | RAFAKO SA | 410 |  |  |  | środki własne |
| 14. | Zakup autobusów z silnikami spełn. normy Euro 2 i 3 | PKS sp. z o.o. | 600 | 600 | 600 | 600 | środki własne, Phare 2001 |
| Razem przedsięwzięcia inwestycyjne w latach 2006-2009 30 398 tys. zł |  |  |  |  |  |  |  |

*  wg planu modernizacyjnego placówek oświatowych

Tabela 15. Przedsięwzięcia: Hałas

| Lp. | Opis przedsięwzięcia | Jednostki realizujące | Szacunkowe koszty w tys. PLN |  |  |  | Potencjalne źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |  |
| PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Systematyczne wprowadzanie pasów zieleni izolacyjnej przy modernizowanych i nowobudowanych drogach | UM Racibórz | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
| 3. | Ograniczenie emisji hałasu poprzez inwestycje dot. infrastruktury drogowej: budowa dróg obwodowych, poprawa nawierzchni dróg, optymalizacja płynności ruchu. | Przedsięwzięcia ważne dla ochrony powietrza, ale nie wyceniane w ramach programu ochrony środowiska |  |  |  |  |  |
| Razem przedsięwzięcia inwestycyjne w latach 2006-2009: 40 tys. zł. |  |  |  |  |  |  |  |

Tabela 16. Przedsięwzięcia: Gospodarka Odpadami

| Lp. | Opis przedsięwzięcia | Jednostki realizujące | Szacunkowe koszty w tys. PLN |  |  |  | Potencjalne źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |  |
| PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Budowa kompostowni | WGM |  | 1000 |  |  |  |
| 3. | Bieżąca likwidacja dzikich wysypisk | UM Racibórz | 10 | 10 | 10 | 10 | PFOŚiGW, GFOŚiGW |
| 4. | Rozbudowa składowiska w Raciborzu (prace projektowe) | WGM | 490 |  |  |  | własne gminy |
| 5. | Dotowanie odbioru padłych zwierząt mieszkańcom | WOŚiR UMR | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 6. | Dotowanie mieszkańcom usuwania azbestowych pokryć dachowych | WOŚiR UMR | 50 | 50 | 20 | 20 | GFOŚiGW |
| Razem przedsięwzięcia inwestycyjne w latach 2004-2007: 1690 tys. zł. |  |  |  |  |  |  |  |

Tabela 17. Przedsięwzięcia: Poważne awarie

| Lp. | Opis przedsięwzięcia | Jednostki realizujące | Szacunkowe koszty w tys. PLN |  |  |  | Potencjalne źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |  |
| PRZEDSIĘWZIĘCIA POZAINWESTYCYJNE |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Systematyczna kontrola pojazdów przewożących materiały niebezpieczne | Policja | bdk | bdk | bdk | bdk | - |
| 2. | Wytyczenie tras optymalnego przewozu materiałów niebezpiecznych w gminach | UM Raciborza | bdk | bdk | bdk | bdk | - |
| Razem przedsięwzięcia pozainwestycyjne w latach 2006-2009: bdk |  |  |  |  |  |  |  |

Tabela 18. Przedsięwzięcia: Pola elektromagnetyczne

| Lp. | Opis przedsięwzięcia | Jednostki realizujące | Szacunkowe koszty w tys. PLN |  |  |  | Potencjalne źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |  |
| 1. | Prowadzenie cyklicznych badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku | WIOŚ | bd | bd | bd | bd |  |
| Razem przedsięwzięcia inwestycyjne w latach 2006-2009: bd |  |  |  |  |  |  |  |

Tabela 19. Przedsięwzięcia: Ochrona przyrody i krajobrazu

| Lp. | Opis przedsięwzięcia | Jednostki realizujące | Szacunkowe koszty w tys. PLN |  |  |  | Potencjalne źródła finansowania |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |  |  |
| PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ustanowienie nowych pomników przyrody wg wykonanej waloryzacji | WOŚiR |  | 10 | 10 | 10 | GFOŚiGW, WFOSiGW |  |
| 3. | Pielęgnacja cennych egzemplarzy przyrodniczych | gmina | 5 | 10 | 10 | 10 | GFOŚiGW, |  |
| 4. | Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni miejskiej, pielęgnacji zadrzewień i zakrzewień | Gmina, Przedsiębiorstwo Komunalne | 950 | 950 | 950 | 950 | Budżet, GFOŚiGW |  |
| 5. | Urządzanie Arboretum Bramy Morawskiej | WOŚiR, OSiR | 200 | 200 | 250 | 250 | Budżet, GFOŚiGW, środki zewnętrzne |  |
| Razem przedsięwzięcia inwestycyjne w latach 2006-2009: 4 765 tys. zł. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabela 20. Przedsięwzięcia: Ochrona lasów

| Lp. | Opis przedsięwzięcia | Jednostki realizujące | Szacunkowe koszty w tys. PLN |  |  |  | Potencjalne źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |  |
| PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Realizacja bieżących zabiegów pielęgnacyjnych zgodnie z potrzebami hodowlanymi | Nadleśnictwo Rudy i Rybnik | bd | bd | bd | bd | środki własne Lasów Państwowych |
| Razem przedsięwzięcia inwestycyjne w latach 2006-2009: bd |  |  |  |  |  |  |  |

Tabela 21. Przedsięwzięcia: Ochrona gleb

| Lp. | Opis przedsięwzięcia | Jednostki realizujące | Szacunkowe koszty w tys. PLN |  |  |  | Potencjalne źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |  |
| PRZEDSIĘWZIĘCIA POZAINWESTYCYJNE |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Bieżąca inwentaryzacja gleb zdegradowanych na terenie gminy Racibórz | Starostwo | 1 | 1 |  |  | PFOŚiGW |
| 2. | Monitoring gleb w ramach projektu: „Program ochrony gruntów rolnych powiatów raciborskiego, rybnickiego i wodzisławskiego przed degradacją wynikającą z nadmiernej kwasowości gleb oraz działania na rzecz poprawy środowiska naturalnego” | Stacja Chemiczno-Rolnicza w Gliwicach, gmina Racibórz | 154 |  |  |  | SCh-R, WFOŚiGW, środki własne gminy Racibórz |
| Razem przedsięwzięcia pozainwestycyjne w latach 2006-2009: 156 tys. zł. |  |  |  |  |  |  |  |
| PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Wapnowanie gleb kwaśnych na terenie gminy | rolnicy, RODR | bd | bd | bd | bd | rolnicy |
| 4. | Przeprowadzenie bieżących rekultywacji gleb zdegradowanych | Starostwo Powiatowe, właściciele terenów | 5 | 5 | 5 | 5 | środki własne |
| Razem przedsięwzięcia inwestycyjne w latach 2006-2009: 20 tys. zł. |  |  |  |  |  |  |  |

Tabela 22. Przedsięwzięcia: Ochrona zasobów kopalin

| Lp. | Opis przedsięwzięcia | Jednostki realizujące | Szacunkowe koszty w tys. PLN |  |  |  | Potencjalne źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |  |
| PRZEDSIĘWZIĘCIA POZAINWESTYCYJNE |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Wprowadzanie i egzekwowanie systemu kontroli i kar za nielegalną eksploatację kopalin | Starostwo | bdk | bdk | bdk | bdk | - |
| PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Bieżąca rekultywacja wyrobisk poeksploatacyjnych | koncesjonariusze | bd | bd | bd | bd | koncesjonariusze |
| Razem przedsięwzięcia inwestycyjne w latach 2006-2009: bd. |  |  |  |  |  |  |  |