UMOWA NR........

Zawarta w dniu  ................................... w Raciborzu pomiędzy  Miastem Racibórz z siedzibą

przy ul. Króla Stefana Batorego 6, 47-400 Racibórz,

NIP 639-10-02-175                Regon 276258397

reprezentowanym przez:

……………………………………………….          ……………………………………………

zwanym dalej  „Zamawiającym”

a:

...................................................................................................................................................... działającym  pod nazwą ...............................................................................................................

# NIP .................................................................

REGON ..........................................................

# zwanym dalej „Wykonawcą” ,

§ 1

- Przedmiotem umowy jest wykonanie opracowania  dokumentacji projektowo-kosztorysowej pod nazwą:

„Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę  nawierzchni drogi i oświetlenia ulicznego

dla uzbrojenia nowych terenów budowlanych pomiędzy ulicami

Górną i Dolną w Raciborzu ”.

- podstawowe dane techniczne:

a) długość projektowanej drogi  ok. 510 m

b) szerokość  pasa drogowego - 12,00 m

c) powierzchnia opracowania 12x510=  6240,00 m2

d) klasa drogi: D1/2,

e) kategoria obciążenia ruchem KR 2

f) prędkość projektowa 30km/h

g) przekrój: jedno-jezdniowa dwukierunkowa

h) szerokość jezdni: 5,50 m

i) pochylenie poprzeczne daszkowe 2%

j) nawierzchnia: beton asfaltowy

k) chodniki : kostka betonowa szara 2,0m

l) ścieżka rowerowa – kostka betonowa bezfazowa – koloru czerwonego

2)  zakres opracowania dokumentacji:

Etap I

a)   wykonanie niezbędnych pomiarów, badań i sprawdzeń w terenie,

b) opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej zagospodarowania pasa drogowego z uwzględnieniem lokalizacji następujących sieci uzbrojenia podziemnego: energetycznej, wodociągowej, gazowej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz koncepcją tymczasowego utwardzenia terenu pełniącego funkcję  drogi dojazdowej do posesji i drogi technologicznej dla wykonania uzbrojenia podziemnego,

c) uzgodnienie koncepcji lokalizacji sieci uzbrojenia podziemnego z ich właścicielami.

Etap II

- wykonanie rozpoznania warunków gruntowo-wodnych poprzez wykonanie  minimum 3 odwiertów,

- projekt budowlano i wykonawczy (drogowy i oświetlenia ) w oparciu                    o opracowaną koncepcję na aktualnych mapach sytuacyjno-wysokościowych         do celów projektowych  wg rozwiązania opracowanego w I etapie                            i zatwierdzonego przez Zamawiającego,

- projekt  organizacji ruchu na czas prowadzenia robót uwzględniający w trakcie robót dostęp mieszkańcom do posesji,

- projekt docelowej organizacji ruchu,

- przedmiary robót (drogowych i oświetlenia ulicznego),

- kosztorysy inwestorskie (jw.),

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (jw.),

- wszystkie wymagane prawem uzgodnienia, pozwolenia i decyzje wraz                  z przygotowaniem  i złożeniem kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę.

3) materiały i  technologia:

- zastosowanie kostki integracyjnej przy przejściach dla pieszych,

- nawierzchnia jezdni i miejsc postojowych: kostka granitowa,

- nawierzchnia chodników: płyty granitowe w obramowaniu z kostki granitowej (dotyczy chodnika po stronie posesji o numerach nieparzystych).

2. W ramach prawa opcji na pisemne żądanie Zamawiającego, Wykonawca będzie sprawować nadzór autorski w ramach i zgodnie z ustawą Prawo Budowlane, na zasadach określonych w § 9 niniejszej umowy.

3. W ramach prawa opcji na pisemne żądanie Zamawiającego, Wykonawca wykona    aktualizację kosztorysów inwestorskich wraz z przedmiarami na zasadach określonych           w § 10 umowy.

§ 2

1. Termin wykonania przedmiotu umowy strony ustalają na ............ dni od daty zawarcia  umowy, przez co należy rozumieć dostarczenie przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego, z tym zastrzeżeniem, że termin wykonania Etapu I  strony ustalają na 75 dni od daty zawarcia umowy.

2. Opracowanie stanowiące przedmiot umowy zostanie wykonane  w  następujących ilościach:

- 6 egz. dokumentacji projektowej w formie papierowej.

- 3 egz. kosztorysów inwestorskich wraz z przedmiarami robót w formie papierowej.

- 6 egz. Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót w formie papierowej.

4)  2 egz. kompletu dokumentacji w formie elektronicznej na płytkach CD w formacie pdf .

5)  Przedmiar robót w wersji elektronicznej edytowalnej  w formacie Excel w formie umożliwiającej sporządzenie na jego bazie kosztorysu ofertowego.

3. Zamawiający dokonuje  weryfikacji przedmiotu umowy w terminie 14 dni od daty jego otrzymania, na okoliczność czego sporządzony zostanie, przy udziale upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy:

- Protokół odbioru w przypadku braku uwag do przedmiotu umowy.

- Protokół odbioru warunkowy w przypadku wystąpienia wad i braków w przekazanym opracowaniu stanowiącym przedmiot umowy.

- Protokół odmowy odbioru w przypadku wykonania przedmiotu umowy w sposób uniemożliwiający realizację inwestycji na podstawie przekazanego opracowania.

§ 3

1. Strony zobowiązują się do wzajemnego i niezwłocznego powiadomienia się na piśmie        o zaistniałych przeszkodach w wypełnianiu wzajemnych zobowiązań w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

2. Wykonawca do opracowania stanowiącego przedmiot umowy opisanego w § 1 ust. 1  dołączy oświadczenie o jego kompletności pod względem celu któremu ma służyć i zgodności z obowiązującymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi.

3. Opracowanie stanowiące przedmiot umowy, opisane w § 1 ust. 1,  należy wykonać w oparciu o Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów  prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389) i Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (j.t. Dz.U.z 2013 r., poz. 1129.).

§ 4

- W ramach wynagrodzenia określonego w § 6 niniejszej umowy Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego wszystkie majątkowe prawa autorskie, w tym pozyskane na własny koszt od podwykonawców i dalszych podwykonawców, do przedmiotu umowy opisanego w § 1 ust. 1 na następujących polach eksploatacji:

      - Zwielokrotnianie i utrwalanie w tym technikę drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, technikę cyfrową.

      - Publikowanie.

      - Udostępnianie w taki sposób aby każdy mógł mieć dostęp do przedmiotu umowy        w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym także w ramach postępowania          o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych objętych dokumentacją.

      - Użyczenie i najem.

- Wykonawca zobowiązuje się do niewykonywania osobistych praw autorskich do przedmiotu umowy opisanego w § 1 ust. 1 oraz zezwala Zamawiającemu na wykonywanie autorskich praw osobistych do przedmiotu umowy.

§ 5

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady przedmiotu umowy zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w umowie,          a w szczególności odpowiada za rozwiązania niezgodne z parametrami ustalonymi             w normach i przepisach techniczno-budowlanych.

2. Zamawiającemu,  który  otrzymał  wadliwy przedmiot umowy  przysługuje prawo  żądania:

1) Bezpłatnego usunięcia wad, w oparciu o Protokół odbioru warunkowego, w terminie  wyznaczonym  Wykonawcy,  bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. W tym przypadku terminem odbioru przedmiotu umowy będzie termin spisania protokołu odbioru z usunięcia wad przedmiotu umowy. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawianie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

2) Odstąpienia od umowy, w oparciu o Protokół odmowy odbioru, jeżeli stwierdzono wady uniemożliwiające realizację zadania  na podstawie przekazanego opracowania.

3) Pokrycia kosztów wynikających z wad w przedmiocie umowy, wykazanych w Protokole konieczności spisanym w czasie realizacji robót, które pociągają za sobą wykonanie dodatkowych prac budowlanych nie ujętych w kosztorysach i dokumentacji projektowej.

3. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy wygasają po upływie 3 lat od daty spisania protokołu odbioru przedmiotu umowy bez uwag przez Zamawiającego.

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego rozliczenie pomiędzy stronami z tytułu wykonanych dotychczas prac nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, podpisanego przez co najmniej Zamawiającego.

§ 6

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w §  1 ust. 1 oraz przeniesienie praw o których mowa w § 4 ust. 1 umowy na polach eksploatacji tam wskazanych, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe  na kwotę łączną : ............. zł ( słownie ............................................................................ /100 zł) brutto.

2. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w  ust. 1 niniejszego paragrafu  nastąpi jednorazowo   po spisaniu protokołu odbioru przedmiotu umowy bez uwag lub protokołu odbioru z usunięcia wad  przedmiotu umowy,  o którym mowa w  § 5 ust. 2 pkt 1 niniejszej umowy, na podstawie prawidłowo wystawionego rachunku (faktury) przelewem na konto podane na rachunku (fakturze) w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu.

3. Wynagrodzenie za  zaktualizowanie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów w ramach  prawa opcji o którym mowa w § 1 ust. 3 i § 10 ustala się kwotę  ................... zł/100 brutto za jednorazową aktualizację w/w opracowań w ilości:

- 3 egz. w wersji  papierowej,

- 2 egz. w wersji elektronicznej

- Przedmiar robót w wersji elektronicznej edytowalnej  w formacie Excel w formie umożliwiającej sporządzenie na jego bazie kosztorysu ofertowego. .

4.  Zapłata wynagrodzenia o którym mowa  w ust. 3 niniejszego paragrafu nastąpi w przypadku wystąpienia konieczności opracowania takiej aktualizacji, po protokolarnym odbiorze przekazanych Zamawiającemu aktualizacji  i na podstawie prawidłowo wystawionego przez Wykonawcę rachunku (faktury) przelewem na konto podane na rachunku ( fakturze) w terminie 30 dni od daty doręczenia go Zamawiającemu.

5. Wynagrodzenie za jednokrotny nadzór autorski w ramach prawa opcji o którym mowa        w § 1 ust. 2  i § 9 strony ustalają na kwotę .......... zł (słownie:  ........................ /100 zł) brutto. Wynagrodzenie to obejmuje koszty sprawowania nadzoru oraz wszystkie koszty dodatkowe takie jak koszty dojazdu, diety, zakwaterowanie itp.

Łączne wynagrodzenie za nadzór autorski nie przekroczy kwoty ................... zł ( słownie:   .....................  /100 zł.) brutto  a zapłata wynagrodzenia z tego tytułu następować będzie, na podstawie prawidłowo wystawionego przez Wykonawcę rachunku (faktury) przelewem na konto podane na rachunku ( fakturze) w terminie 30 dni od daty doręczenia go Zamawiającemu.

6. Łączne wynagrodzenie za przedmiot umowy wyniesie ..................... zł.                                            
    (słownie:  ........................ /100 zł) brutto.

§ 7

1. Do kierowania sprawami stanowiącymi przedmiot umowy  Wykonawca   wyznacza: ..................................................................................................................................................

2. Jako koordynatora w zakresie uzgodnień dotyczących realizacji umowy Zamawiający wyznacza: Andrzeja Szczurka inspektora w Wydziale Inwestycji i Urbanistyki Urzędu Miasta Raciborza.

§ 8

1. Strony zastrzegają możliwość dochodzenia kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej umowy w następujących przypadkach:

- Wykonawca płaci karę umowną Zamawiającemu:

a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy oraz opóźnienie w aktualizacji kosztorysów inwestorskich w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 i ust. 3,  za każdy dzień opóźnienia.

b) za opóźnienie w usunięciu wad przedmiotu umowy, wykazanych w protokole odbioru warunkowego oraz wad w aktualizacji kosztorysów inwestorskich  w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 i ust. 3  za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia wyznaczonego przez Strony na usunięcie wad i braków.

c) za odstąpienie od umowy lub niewykonanie przedmiotu umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia umownego brutto.

- Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności za które odpowiada Zamawiający w wysokości                  10% łącznego wynagrodzenia umownego brutto z wyłączeniem przypadku określonego   w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2.  Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ewentualnych kar umownych z wynagrodzenia za wykonanie niniejszej umowy.

3. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

§ 9

W ramach prawa opcji, o którym mowa w § 1 ust. 2  niniejszej umowy, na pisemne żądanie Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego (trzykrotnego) nad robotami wykonywanymi w oparciu o opracowanie stanowiące przedmiot umowy na następujących warunkach:

1) Nadzór autorski pełniony będzie przez Wykonawcę w zakresie ustalonym w Ustawie Prawo Budowlane.

2) Wynagrodzenie i sposób płatności nastąpi w wysokości i na zasadach określonych  w § 6 ust.5 niniejszej umowy.

3) Sposób sprawowania nadzoru autorskiego:

- czynności nadzoru autorskiego odbywać się będą w siedzibie Wykonawcy,                     a udzielane wyjaśnienia oraz dodatkowe informację techniczne przesyłane będą            e-mailem, faksem lub telefonicznie Zamawiającemu, przy czym w przypadku szkiców lub rysunków winny być one przysłane w wersji papierowej w ilości  2 egzemplarzy  każdy w terminie nie dłuższym niż 5 dni od daty zgłoszenia problemu projektowego.

- Wyjazdy na budowę Wykonawcy odbywać się będą w uzasadnionych przypadkach,  jeżeli udzielenie stosownej informacji nie będzie możliwe e-mailem, faksem lub telefonicznie, na wyraźne żądanie Zamawiającego jednak nie częściej niż 2 razy            w danym miesiącu kalendarzowym.

- Strony zobowiązują się do każdorazowego stosowania następującej procedury uruchamiającej czynności nadzoru autorskiego Wykonawcy:

- Zamawiający telefonicznie, e-mailem, lub faksem (a następnie pocztą) każdorazowo zgłosi Wykonawcy problem projektowy.

- Wykonawca każdorazowo, bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych po dniu, w którym nastąpiło zgłoszenie, udzieli stosownych wyjaśnień (e-mailem, faksem lub w czasie nadzoru autorskiego Wykonawcy na budowie) z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy Zamawiający uzna przyjazd Wykonawcy na budowę za konieczny, przyjazd ten nastąpi w ciągu trzech dni roboczych od zgłoszenia problemu przez Zamawiającego.

4. Zlecenie pełnienia nadzoru autorskiego nastąpi pod warunkiem realizacji zadania przez Zamawiającego w oparciu o  opracowanie będące przedmiotem umowy.

§ 10

1.W ramach prawa opcji, o którym mowa w § 1 ust. 3 niniejszej umowy, na pisemne żądanie Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany w terminie 14 dni od dnia zlecenia do jednokrotnego zaktualizowania kosztorysów inwestorskich i przedmiarów w przypadku utraty ich ważności.

2. Za termin wykonania rozumie się datę dostarczenia zaktualizowanych kosztorysów inwestorskich i przedmiarów do siedziby Zamawiającego

2.Wynagrodzenie i sposób płatności nastąpi w wysokości i na zasadach określonych  w § 6 ust. 3 i 4  niniejszej umowy.

§ 11

Wykonawca przy realizacji przedmiotu umowy uwzględni warunki wynikające z polityki środowiskowej Gminy Racibórz.

§ 12

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej umowy               w niżej wymienionych  przypadkach:

- Zmiany mające wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy - możliwa jest zmiana terminu wykonania umowy ze względu na:

  - oczekiwanie Wykonawcy na niezbędne opinie, decyzje, zezwolenia, uzgodnienia itp. wymagane obowiązującymi przepisami prawa, o ile okres wyczekiwania Wykonawcy nie wynika z braku podjęcia niezwłocznie lub wadliwego wykonywania przez Wykonawcę czynności niezbędnych do zainicjowania oraz prawidłowego przeprowadzenia właściwego postępowania celem uzyskania wskazanych powyżej niezbędnych  opinii, decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., o okres oczekiwania wykraczający poza termin wynikający z przepisów zobowiązanego do wydania  opinii, decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp.

  - zmiany stanu prawnego mające wpływ na realizację zadania.

- Zmiany mające wpływ na wysokość wynagrodzenia - zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT).

2. Przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian należy opisać w „Protokole konieczności”, który  wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego.

3. Zmiana postanowień umowy, rozwiązanie i odstąpienie od niniejszej umowy, wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 13

Wykonawca bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej nie jest uprawniony do przeniesienia na osobę trzecią wierzytelności przysługującej z tytułu wykonania umowy zawartej z Zamawiającym.

§ 14

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego i ustawy Prawo Zamówień Publicznych wraz z aktami wykonawczymi.

§ 15

Wszelkie spory wynikłe z umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 16

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający:                                                                          Wykonawca:					Pracownia Projektowa