UMOWA NR........

Zawarta w dniu  ................................... w Raciborzu pomiędzy  Miastem Racibórz z siedzibą

przy ul. Stefana Batorego 6, 47-400 Racibórz,

NIP 639-10-02-175

Regon 276258397

reprezentowanym przez:

……………………………………………….          ……………………………………………

zwanym dalej  „Zamawiającym”

a:

....................................................................................................................................................... działającym  pod nazwą ...............................................................................................................

# NIP .................................................................

REGON ..........................................................

# zwanym dalej „Wykonawcą” ,

§ 1

1. 	Przedmiotem umowy jest wykonanie opracowania projektowo-kosztorysowego pod nazwą:

„Rozwój zakładu odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych                          w mieście Racibórz”.

w zakresie opisanym szczegółowo w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

2. W ramach umowy, na pisemne żądanie Zamawiającego, Wykonawca będzie sprawować nadzór autorski w ramach i zgodnie z ustawą Prawo Budowlane, na zasadach określonych w § 9 umowy.

3. W ramach umowy, na pisemne żądanie Zamawiającego, Wykonawca wykona    aktualizację kosztorysów inwestorskich wraz z przedmiarami na zasadach określonych  w § 10 umowy.

4. Zadanie jest planowane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

§ 2

1. 	Termin wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 strony ustalają w następujący sposób:

- Opracowanie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę PSZOK i rozbudowę kompostowni odpadów, zgodnie z wymaganiami podanymi w załączniku nr 1 do umowy,  bez pozwoleń na budowę, na ........ dni od podpisania umowy.

- Uzyskanie pozwoleń na budowę PSZOK oraz rozbudowę kompostowni na ........ dni od daty podpisania umowy.

2. Opracowanie stanowiące przedmiot umowy zostanie wykonane  w  ilościach podanych       w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

3. Zamawiający dokonuje  weryfikacji przedmiotu umowy w terminie 14 dni od daty jego otrzymania, na okoliczność czego sporządzony zostanie, przy udziale upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy:

- Protokół odbioru w przypadku braku uwag do przedmiotu umowy.

- Protokół odbioru warunkowy w przypadku wystąpienia wad i braków w przekazanym opracowaniu stanowiącym przedmiot umowy.

- Protokół odmowy odbioru w przypadku wykonania przedmiotu umowy w sposób uniemożliwiający realizację inwestycji na podstawie przekazanego opracowania.

§ 3

1. Strony zobowiązują się do wzajemnego i niezwłocznego powiadomienia się na piśmie        o zaistniałych przeszkodach w wypełnianiu wzajemnych zobowiązań w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

2. Wykonawca do opracowania stanowiącego przedmiot umowy opisanego w § 1 ust. 1  dołączy oświadczenie o jego kompletności pod względem celu któremu ma służyć               i zgodności z obowiązującymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi.

3. Opracowanie stanowiące przedmiot umowy, opisane w § 1 ust. 1,  należy wykonać w oparciu o Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów  prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389) Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego               ( Dz.U. z 2013 r., poz. 1129), Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz.U. z 2012 r., poz. 462), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i rozwoju z dnia 22 września 2015 r. (Dz. U. Z 2015 r. poz. 1554) w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz ustawę Prawo Budowlane (Dz.U.   z 2013 r. poz.1409 z późn. zm.).

4. W przypadku gdy Wykonawca, zleci wykonywanie całości lub części niniejszej umowy podwykonawcom i przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo odpowiednie zastosowanie znajduje art. 143 c ustawy prawo zamówień publicznych, na podstawie którego Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku  konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców na sumę większą niż 5% łącznego wynagrodzenia umownego brutto.

§ 4

1. Wykonawca stosownie do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych  z 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 932 z późn. zm.) przenosi na rzecz Zamawiającego na czas nieznaczony całość autorskich praw majątkowych do dzieł , które powstaną w wyniku realizacji przedmiotu umowy, obejmujących prawo do korzystania i rozporządzania nimi na wszystkich polach eksploatacji znanych w dniu zawarcia niniejszej umowy, a w szczególności do:

      - Korzystania na własny użytek.

      - Wielokrotnego publikowania.

      - Rozpowszechniania.

      - Wielokrotnego udostępniania i przekazywania osobom trzecim.

      - Wielokrotnego wprowadzania do pamięci komputera.

      - Wprowadzania do obrotu, z zastrzeżeniem.

      - Rozpowszechniania w internecie.

2. Wykonawca przenosi nieodpłatnie  na Zamawiającego w całości autorskie prawa majątkowe do dzieł, o których mowa w ust. 1 na polach eksploatacji nie znanych w momencie zawierania niniejszej umowy.

3. Zamawiający nabywa prawo do przeniesienia autorskich praw majątkowych na rzecz osób trzecich.

4. Zamawiający nabywa również prawo do korzystania i rozporządzania zależnym prawem autorskim w zakresie wymienionym w ust. 1 niniejszego paragrafu.

5.  Zamawiający niniejszą umową nabywa prawo do korzystania i rozporządzania prawem wymienionym w ust. 1,2, 4 nie tylko w kraju, ale również zagranicą.

6. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w §6 umowy, wyczerpuje w całości roszczenia Wykonawcy z tytułu przeniesienia na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych,    o których mowa w ust. 1, 2, 4, 5 do przedmiotu umowy. Cena nabycia autorskich praw majątkowych oraz zależnych praw majątkowych została uwzględniona w wynagrodzeniu określonym w §6 niniejszej umowy.

7. Wykonawca oświadcza, że osoby trzecie nie uzyskały ani nie uzyskają autorskich praw majątkowych do przedmiotu umowy.

8.  Postanowienia niniejszego paragrafu w niczym nie naruszają autorskich praw osobistych, z tym zastrzeżeniem, że Wykonawca zobowiązuje się do niewykonywania praw autroskich osobistych oraz upoważnia do ich wykonywania Zamawiającego.

§ 5

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady przedmiotu umowy zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w umowie,          a w szczególności odpowiada za rozwiązania niezgodne z parametrami ustalonymi             w normach i przepisach techniczno-budowlanych.

2. Zamawiającemu,  który  otrzymał  wadliwy przedmiot umowy  przysługuje prawo  żądania:

1) Bezpłatnego usunięcia wad, w oparciu o Protokół odbioru warunkowego, w terminie  wyznaczonym  Wykonawcy,  bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. W tym przypadku terminem odbioru przedmiotu umowy będzie termin spisania Protokołu odbioru z usunięcia wad przedmiotu umowy. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawianie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

2) Odstąpienia od umowy, w oparciu o Protokół odmowy odbioru, jeżeli stwierdzono wady uniemożliwiające realizację zadania  na podstawie przekazanego opracowania.

3) Pokrycia kosztów wynikających z wad w przedmiocie umowy, wykazanych w Protokole konieczności spisanym w czasie realizacji robót, które pociągają za sobą wykonanie dodatkowych prac budowlanych nie ujętych w kosztorysach i dokumentacji projektowej.

3. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy wygasają po upływie 3 lat od daty spisania protokołu odbioru przedmiotu umowy bez uwag przez Zamawiającego.

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego rozliczenie pomiędzy stronami z tytułu wykonanych dotychczas prac nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, podpisanego przez co najmniej Zamawiającego.

§ 6

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w §  1 ust. 1 oraz przeniesienie praw o których mowa w § 4 ust. 1 umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe  na kwotę łączną :

............. zł ( słownie ............................................................................ /100 zł) brutto.

gdzie wynagrodzenie za :

1) Opracowanie stanowiące przedmiot umowy, o którym mowa w  §  1 ust. 1 bez pozwoleń na budowę PSZK i rozbudowę kompostowni odpadów oraz przeniesienie praw, o których mowa § 4 ust. 1 wynosić będzie 80 % wynagrodzenia umownego brutto,

2) Uzyskanie pozwoleń na budowę PSZK oraz rozbudowę kompostowni odpadów wynosić będzie 20 % wynagrodzenia umownego brutto.

2. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w  ust. 1   nastąpi w  dwóch częściach:

- w wysokości określonej w ust. 1 pkt 1 -  po spisaniu protokołu odbioru przedmiotu umowy bez uwag lub protokołu odbioru z usunięcia wad  przedmiotu umowy,      o którym mowa w  § 5 ust. 2 pkt 1 niniejszej umowy, na podstawie prawidłowo wystawionego rachunku (faktury) przelewem na konto podane na rachunku (fakturze) w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu.

- w wysokości określonej w ust. 1 pkt 2  – po otrzymaniu przez Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę PSZK oraz rozbudowę kompostowni odpadów, na podstawie prawidłowo wystawionego rachunku (faktury) przelewem na konto podane na rachunku (fakturze) w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu.

3. Wynagrodzenie za  zaktualizowanie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów w ramach  prawa opcji o którym mowa w § 1 ust. 3 i § 10 ustala się kwotę  ................... zł/100 brutto za jednorazową aktualizację w/w opracowań w ilości:

- 3 egz. w wersji  papierowej,

- 2 egz. w wersji elektronicznej .

4.  Zapłata wynagrodzenia o którym mowa  w ust. 3 nastąpi w przypadku wystąpienia konieczności opracowania takiej aktualizacji, po protokolarnym odbiorze przekazanych Zamawiającemu aktualizacji  i na podstawie prawidłowo wystawionego przez Wykonawcę rachunku (faktury) w terminie 30 dni od daty doręczenia go Zamawiającemu.

5. Wynagrodzenie za jednokrotny nadzór autorski, o którym mowa    w § 1 ust. 2  i § 9, strony ustalają na kwotę .......... zł (słownie:  ........................ /100 zł) brutto. Wynagrodzenie to obejmuje koszty sprawowania nadzoru oraz wszystkie koszty dodatkowe takie jak koszty dojazdu, diety, zakwaterowanie itp.

Łączne wynagrodzenie za nadzór autorski nie przekroczy kwoty ................... zł ( słownie:   .....................  /100 zł.) brutto  a zapłata wynagrodzenia z tego tytułu następować będzie, na podstawie prawidłowo wystawionego przez Wykonawcę rachunku (faktury) w terminie 30 dni od daty doręczenia go Zamawiającemu.

6. Łączne wynagrodzenie za przedmiot umowy wyniesie ..................... zł.                                            
    (słownie:  ........................ /100 zł) brutto.

§ 7

1. Do kierowania sprawami stanowiącymi przedmiot umowy  Wykonawca   wyznacza: ..................................................................................................................................................

2. Jako koordynatora w zakresie uzgodnień dotyczących realizacji umowy Zamawiający wyznacza: Janusza Sobocińskiego inspektora w Wydziale Inwestycji i Urbanistyki Urzędu Miasta Raciborza.

§ 8

1. Strony zastrzegają możliwość dochodzenia kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej umowy w następujących przypadkach:

- Wykonawca płaci karę umowną Zamawiającemu:

a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy oraz opóźnienie w aktualizacji kosztorysów inwestorskich w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 i ust. 3,  za każdy dzień opóźnienia.

b) za opóźnienie w usunięciu wad przedmiotu umowy, wykazanych w Potokole odbioru warunkowego oraz wad w aktualizacji kosztorysów inwestorskich  w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 i ust. 3  za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia wyznaczonego przez Strony na usunięcie wad i braków.

c) za odstąpienie od umowy lub niewykonanie przedmiotu umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia umownego brutto.

- Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności za które odpowiada Zamawiający w wysokości                  10% łącznego wynagrodzenia umownego brutto z wyłączeniem przypadku określonego   w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2.	Kary umowne, o których mowa w ust. 1, płatne są w terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia przez stronę naliczającą kary umowne o wystąpieniu przesłanki do ich naliczenia i ich wysokości w formie pisemnej, pod rygorem bezskuteczności.

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ewentualnych kar umownych z wynagrodzenia za wykonanie niniejszej umowy.

4.	Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

§ 9

1. Zgodnie z zapisami podanymi w § 1 ust. 2  niniejszej umowy, na pisemne żądanie Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego (trzykrotnego) nad robotami wykonywanymi w oparciu o opracowanie stanowiące przedmiot umowy na następujących warunkach:

1) Nadzór autorski pełniony będzie przez Wykonawcę w zakresie ustalonym w Ustawie Prawo Budowlane.

2) Wynagrodzenie i sposób płatności nastąpi w wysokości i na zasadach określonych          w § 6 ust.5 niniejszej umowy.

3) Sposób sprawowania nadzoru autorskiego:

- czynności nadzoru autorskiego odbywać się będą w siedzibie Wykonawcy,                     a udzielane wyjaśnienia oraz dodatkowe informację techniczne przesyłane będą            e-mailem, faksem lub telefonicznie Zamawiającemu, przy czym w przypadku szkiców lub rysunków winny być one przysłane w wersji papierowej w ilości  2 egzemplarzy  każdy w terminie nie dłuższym niż 5 dni od daty zgłoszenia problemu projektowego.

- wyjazdy na budowę Wykonawcy odbywać się będą w uzasadnionych przypadkach,  jeżeli udzielenie stosownej informacji nie będzie możliwe e-mailem, faksem lub telefonicznie, na wyraźne żądanie Zamawiającego jednak nie częściej niż 2 razy            w danym miesiącu kalendarzowym.

- Strony zobowiązują się do każdorazowego stosowania następującej procedury uruchamiającej czynności nadzoru autorskiego Wykonawcy:

- Zamawiający telefonicznie, e-mailem, lub faksem (a następnie pocztą) każdorazowo zgłosi Wykonawcy problem projektowy.

- Wykonawca każdorazowo, bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych po dniu, w którym nastąpiło zgłoszenie, udzieli stosownych wyjaśnień (e-mailem, faksem lub w czasie nadzoru autorskiego Wykonawcy na budowie) z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy Zamawiający uzna przyjazd Wykonawcy na budowę za konieczny, przyjazd ten nastąpi w ciągu trzech dni roboczych od zgłoszenia problemu przez Zamawiającego.

2. Zlecenie pełnienia nadzoru autorskiego nastąpi pod warunkiem realizacji zadania przez Zamawiającego w oparciu o  opracowanie będące przedmiotem umowy.

§ 10

1. Zgodnie z zapisami podanymi w § 1 ust. 3  niniejszej umowy, na pisemne żądanie Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany w terminie 14 dni od dnia zlecenia do jednokrotnego zaktualizowania kosztorysów inwestorskich i przedmiarów w przypadku utraty ich ważności.

2.Wynagrodzenie i sposób płatności nastąpi w wysokości i na zasadach określonych  w § 6 ust. 3 i 4  niniejszej umowy.

§ 11

Wykonawca przy realizacji przedmiotu umowy uwzględni warunki wynikające z polityki środowiskowej Gminy Racibórz.

§ 12

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej umowy               w niżej wymienionych  przypadkach:

- Zmiany mające wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy - możliwa jest zmiana terminu wykonania umowy ze względu na:

  - oczekiwanie Wykonawcy na niezbędne opinie, decyzje, zezwolenia, uzgodnienia itp. wymagane obowiązującymi przepisami prawa, o ile okres wyczekiwania Wykonawcy nie wynika z braku podjęcia niezwłocznie lub wadliwego wykonywania przez Wykonawcę czynności niezbędnych do zainicjowania oraz prawidłowego przeprowadzenia właściwego postępowania celem uzyskania wskazanych powyżej niezbędnych  opinii, decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., o okres oczekiwania wykraczający poza termin wynikający z przepisów zobowiązanego do wydania  opinii, decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp.

  - zmiany stanu prawnego mające wpływ na realizację zadania.

- Zmiany mające wpływ na wysokość wynagrodzenia - zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT).

2. Przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian należy opisać w „Protokole konieczności”, który  wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego.

3. Zmiana postanowień umowy, rozwiązanie i odstąpienie od niniejszej umowy, wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 13

Wykonawca bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej nie jest uprawniony do przeniesienia na osobę trzecią wierzytelności przysługującej z tytułu wykonania umowy zawartej z Zamawiającym.

§ 14

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego i ustawy Prawo Zamówień Publicznych wraz z aktami wykonawczymi.

2. Strony wspólnie ustalają, że składane przez stronę oświadczenia woli w związku z wykonaniem niniejszej umowy drugiej stronie są skuteczne z momentem ich doręczenia na adres siedziby stron wskazany w preambule umowy, z tym zastrzeżeniem, że doręczenie jest skuteczne najpóźniej 7 dnia od dnia, w którym podjęto próbę dostarczenia korespondencji przesyłką poleconą, za pośrednictwem operatora pocztowego.

§ 15

Wszelkie spory wynikłe z umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 16

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający                                                                          Wykonawca