## UMOWA NR ……………

Zawarta w dniu ...................... w Raciborzu pomiędzy Miastem Racibórz z siedzibą                              w Raciborzu ul. Stefana Batorego 6, w imieniu którego działa:

# Mirosław Lenk  Prezydent  Miasta

zwany w dalszej treści umowy „Zamawiającym”

NIP 639 – 10 – 02 – 175        REGON     276258397

a

......................................................................................................................................

w imieniu którego działa:

.......................................................

NIP ... – .. – .. – ...    REGON  ........................

z siedzibą: w ............................ przy ul. ........................................................................ nr ……

zwany w dalszej treści umowy „Wykonawcą”.

§ 1

Przedmiot umowy

- Strony zgodnie postanawiają, iż przedmiotem niniejszej umowy jest:

Założenie trawnika z rolki na terenie płaskim stanowiącym fragment działki nr 3563/73 k.m. 4 obręb Racibórz, na którym zlokalizowany jest Skwer Kresowian w Raciborzu.

- Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony został :

  - Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych (ST-WO 00.00 oraz STB-1), pn. „Założenie trawnika z rolki na terenie płaskim stanowiącym fragment działki nr 3563/73 k.m. 4 obręb Racibórz, na którym zlokalizowany jest Skwer Kresowian w Raciborzu”,

  - Przedmiarem robót,

które stanowią integralne załączniki do niniejszej umowy.

§ 2

Termin realizacji

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w zakresie określonym w § 1 ust.1 i 2 w terminie do dnia 6 grudnia 2016 r.

§ 3

Wynagrodzenie

- Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy strony określają następująco:

- kwotę brutto ( tj. z podatkiem VAT ) : ........................................  zł

(słownie: ...........................................................................................................zł..../100)

w tym

- kwota netto wynosi : ................................................ zł .../100

- podatek VAT wynosi ............................................... zł .../100

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 płatne będzie  przelewem w terminie do              14 dni od daty przedłożenia prawidłowo wystawionego rachunku/faktury, po wykonaniu określonego w § 1 zakresu przedmiotu niniejszej umowy, potwierdzonej przez obydwie strony pisemnym protokołem końcowego i bezusterkowego  odbioru robót.

- Zamawiający zastrzega sobie, że w przypadku wystąpienia okoliczności powodujących konieczność zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy, proporcjonalnemu zmniejszeniu może ulec wynagrodzenie określone w ust. 1 niniejszego paragrafu.

- Wykonawca oświadcza, że nie będzie miał żadnych roszczeń w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.

- Wykonawca nie ma prawa do przelania, bez zgody Zamawiającego, wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.

§ 4

Obowiązki stron i odbiory

  - Wykonawca zobowiązuje się do zgłaszania inspektorowi nadzoru do odbioru robót podlegających zakryciu oraz zanikowych. W razie nie dopełnienia tego obowiązku, Wykonawca jest zobowiązany na żądanie przedstawiciela Zamawiającego odkryć te roboty do zbadania wykonanych robót, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego na własny koszt.

  - Strony wspólnie uzgadniają, że Wykonawca zachowuje termin wykonania niniejszej umowy określony w § 1, jeżeli w terminie nie póżniej niż 21 dni od daty zawarcia umowy dostarczy do siedziby Zamawiającego pisemne zgłoszenie o gotowości przekazania obiektu i zrealizowanego pełnego zakresu robót objętych niniejszą umową do odbioru końcowego i dostarczy wszystkie dokumenty oraz informacje pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności:

- świadectwa jakości, deklaracje zgodności, certyfikaty i atesty na zastosowane                         materiały,

- protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę sprawdzeń, badań  i prób.

  - Gotowość do odbioru, o której mowa w ust. 1 potwierdzają kierownik budowy                    i inspektor nadzoru inwestorskiego

  - Zamawiający w terminie do 7 dni od daty wpływu do siedziby Zamawiającego  zgłoszenia Wykonawcy jak w ust. 1, zobowiązany jest do przystąpienia do czynności odbiorowych.

  - Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu występowania wad, które uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający odmówi odbioru                z winy Wykonawcy.

  - Zakończenie czynności odbiorowych winno nastąpić najpóźniej 3 dnia licząc od dnia ich rozpoczęcia.

  - Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia to:

  - Zamawiający nakazuje usunięcie wad wyznaczając odpowiedni termin na ich usunięcie,

  - Wykonawca zgłosi pisemnie fakt usunięcia wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

  - odbiór przedmiotu umowy po usunięciu wad nastąpi protokolarnie najpóźniej w terminie 3 dni roboczych od daty pisemnego zgłoszenia ich usunięcia przez Wykonawcę,

  - terminem odbioru końcowego zadania będzie termin spisania „Protokołu po usunięcia wad”.

  - Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady nie nadające się do usunięcia to:

- Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,

- Zamawiający może zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt Wykonawcy lub od umowy odstąpić, zachowując prawo do naliczania Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych i odszkodowań na zasadach określonych w § 5 i § 10 niniejszej umowy, jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

  - Z czynności odbioru końcowego będzie spisany „Protokół końcowy odbioru robót”.

  - Protokół końcowy odbioru robót ze strony Zamawiającego i Wykonawcy podpisują osoby upoważnione w obecności kierownika budowy i inspektora nadzoru.

  - W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że Wykonawca wykonał przedmiot umowy wadliwe lub w sposób sprzeczny z umową, Zamawiający odmówi odbioru końcowego robót wzywając Wykonawcę do zmiany sposobu wykonywania przedmiotu umowy lub usunięcia wykrytych wad, wyznaczając w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin w formie pisemnej pod rygorem bezskuteczności.

  - Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 11, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy albo powierzyć poprawienie, usunięcie wad lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy potrącając należność za przedmiotowy zakres robót z faktury wystawionej przez Wykonawcę niniejszej umowy.

  - O terminie odbioru pogwarancyjnego Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie

  - Zamawiający podejmie gwarancyjne czynności odbiorowe, przed upływem okresu gwarancyjnego i okresu rękojmi ustalonego w umowie.

  - Z czynności odbiorowych spisany zostanie „Protokół odbioru pogwarancyjnego”.

  - W przypadku wystąpienia wad podczas odbioru pogwarancyjnego, odpowiednio przed upływem okresu rękojmi, Zamawiający wyznacza termin ich usunięcia.

  - Wyznaczony termin usunięcia wad może przekraczać okres gwarancji, odpowiednio rękojmi określony w umowie.

  - Zamawiający może powierzyć usunięcie wad innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, jeżeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie.

  - Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania z Wykonawcą w zakresie wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1.

§ 5

Kary umowne

  - W razie niewykonania umowy w terminie określonym w § 2 niniejszej umowy lub nienależytego jej wykonania, Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień opóźnienia.

  - Kary umowne, o których mowa w ust. 1 płatne są w terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia przez stronę naliczającą kary umowne o wystąpieniu przesłanki do ich naliczania i ich wysokości w formie pisemnej, pod rygorem bezskuteczności.

  - Zamawiający zastrezga sobie prawo do potrącenia naliczonych kar umownych                         z płatnego na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia z tytułu wykonania niniejszej umowy.

  - W przypadku gdyby kary umowne nie pokryły poniesionej szkody, Zamawiający może żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, a w szczególności naprawienia powstałej szkody wskutek nie osiągnięcia na realizowanym obiekcie parametrów zgodnych z określonymi normami lub przepisami, związanymi                               z prawidłowym wykonaniem:

  - robót budowlanych,

  - dostaw materiału roślinnego,

  - prac ogrodniczych i konserwacyjnych zieleni,

  - zabiegów pielęgnacyjnych nawierzchni trawnikowych w tym m.in.: koszeń, podlewania, zasilania nawozami, wymiany fragmentów trawnika.

§ 6

Gwarancje

- Wykonawca udziela 12 miesięcznej gwarancji na materiał roślinny i zachowanie prawidłowej żywotności założonych trawników oraz zachowanie przez nie prawidłowej zdrowotności i jakości

- W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do bezpłatnego usuwania zaistniałych wad.

- Usunięcie stwierdzonych wad nastąpi w okresie do 14 dni roboczych od terminu ich zgłoszenia Wykonawcy.

§ 7

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 15 % wynagrodzenia brutto przedstawionego w ofercie co stanowi kwotę: ............................. zł. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca musi dostarczyć do Zamawiającego przed podpisaniem umowy. Zabezpieczenie wniesiono w formie: ..............................................................

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w następujący sposób: 70%  zabezpieczenia zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 30 dni od daty końcowego odbioru robót potwierdzonego protokołem odbioru robót, o którym mowa w § 4 niniejszej umowy, a pozostała część, tj. 30% zostanie zwrócona lub zwolniona na wniosek Wykonawcy w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi.

- W przypadku nienależytego wykonania zamówienia, zabezpieczenie wraz                            z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wykonane roboty.

§ 8

Krajowe ramy interoperacyjności

Wykonawca zobowiązuje się do:

    - zachowania poufności informacji dotyczących Zamawiającego, które nie są znane lub nie powinny być znane publicznie, powzięte przez Wykonawcę w związku 
z wykonywaniem lub przy okazji wykonywania umowy. Obowiązek zachowania poufności informacji obowiązuje niezależnie od ich nośnika i bez względu na sposób przekazania,

- wykorzystywania przekazanych informacji, o których mowa w pkt 1 tylko                       w zakresie związanym z realizacją umowy,

- niepodejmowania działań mających na celu uzyskanie jakichkolwiek innych informacji dotyczących Zamawiającego, które nie są konieczne do wykonania obowiązków wynikających z umowy,

- dochowania należytej staranności przy realizacji postanowień umowy. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za każdą, bezpośrednią lub pośrednią, szkodę poniesioną przez Zamawiającego w związku z naruszeniem przez Wykonawcę wyżej wymienionych postanowień,

- podejmowania odpowiednich środków mających na celu ochronę wszelkich informacji i dokumentów zawierających informacje dotyczące Zamawiającego przed ich utratą lub ujawnienie na zasadach określonych w Polityce Bezpieczeństwa Zamawiającego,

- zachowania poufności informacji także po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy.

§ 9

Informacja dla Wykonawcy

Zamawiający informuje, że posiada wdrożony i certyfikowany System Zarządzania Środowiskowego wg normy PN-EN ISO 14001, wobec tego Wykonawca w trakcie realizacji niniejszej umowy zobowiązuje się do zapoznania się i przestrzegania wymagań określonych w dokumentacji systemowej zamieszczonej na stronie  www.bipraciborz.pl/ISO14001.

§ 10

Zapisy końcowe

- Wykonawca we własnym zakresie powierza prace specjalistyczne podwykonawcom, za działanie których bierze pełną odpowiedzialność.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.

- Strony przewidują możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej umowy                          w uzasadnionych przypadkach, pod warunkiem pisemnej zgody każdej ze stron umowy na wprowadzenie takich zmian.

- Przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz ich uzasadnienie zostaną opisane w protokole konieczności zaakceptowanym przez strony umowy.

- Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy strony zobowiązują się rozwiązywać w drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku niemożności ustalenia kompromisu będą rozstrzygane przez sąd  właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Strony wspólnie ustalają, że składane przez stronę oświadczenia woli w związku                       z wykonaniem niniejszej umowy drugiej stronie są skuteczne z momentem ich doręczenia na adres siedziby stron wskazany w preambule umowy z tym zastrzeżeniem, że doręczenie jest skuteczne najpóźniej 7 dnia od dnia, w którym podjęto próbę doręczenia korespondencji przesyłką poleconą, za pośrednictwem operatora pocztowego.

- Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.

Zamawiający 						Wykonawca

..................................................				.................................................

Załączniki:

- Specyfikacja  technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych (ST-WO 00.00 oraz STB-1), pn. „Założenie trawnika z rolki na terenie płaskim stanowiącym fragment działki nr 3563/73 k.m. 4 obręb Racibórz, na którym zlokalizowany jest Skwer Kresowian w Raciborzu”.

- Przedmiar robót.

- Karta gwarancyjna na materiał roślinny oraz założone trawniki.