Załącznik nr. 5

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część I. Remonty, w tym cząstkowe dróg i ulic publicznych.

1) Przedmiot zamówienia obejmuje:

- utrzymanie dróg, ulic, chodników, obiektów inżynierskich oraz innych urządzeń związanych z siecią dróg gminnych, dla których Zamawiający jest zarządcą                    w ilości ok. 130 km,

- utrzymanie będzie polegać na wykonywaniu remontów cząstkowych, robót remontowych (nie wymagających pozwolenia na budowę oraz zgody na realizację inwestycji w zakresie dróg publicznych [Dz. U. z 2008 r. poz. 1194, z późn. zm.])  wszelkiego rodzaju nawierzchni dróg, ulic, chodników, odwodnienia, rowów przydrożnych, obiektów inżynierskich oraz robót konserwacyjnych, porządkowych i innych w celu utrzymania bezpieczeństwa na zarządzanej sieci dróg,

- roboty będą prowadzone zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt. 10 i 11, ust. 2 pkt. 1 oraz art. 30 ust. 1 ustawy z 7 lipca 1994 r. „Prawo budowlane” (tekst jednolity Dz. U.                  z 2016 r. poz. 290, z późn. zm.).

2)  Typowe roboty przewidziane do wykonania zostały opisane w Przedmiarze Robót oraz  Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, w tym m.in.:

- frezowanie nawierzchni bitumicznej grubości 4 cm i 7 cm z wywozem destruktu na miejsce składowania, łącznie 1250 m2,

- rozebranie nawierzchni jezdni i chodników: kostka kamiennej, kostka betonowa, płyty betonowe, z ułożeniem na poboczu lub odwozem na miejsce składowania, łącznie 2835 m2,

- rozebranie obrzeży trawnikowych i krawężników betonowych z odwozem na miejsce składowania i utylizacją gruzu, łącznie 1350 mb,

- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych ( łaty o pow. do 5 m2) 120 t,

- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych ( łaty o pow. ponad 5 m2) 500 m2,

- remonty cząstkowe nawierzchni z płyt betonowych chodnikowych, kostki betonowej, kostki kamiennej, płyt betonowych sześciokątnych (trylinki), łącznie 600 m2,

- regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych, kratek ściekowych ulicznych, włazów kanałowych i studzienek telefonicznych, łącznie               65 szt.,

- roboty ziemne (koryto pod jezdnie chodniki, zjazdy, miejsca postojowe, wykopy pod elementy odwodnienia) z odwozem i utylizacją ziemi, łącznie 1200 m3,

- warstwa odsączająca z piasku 3000 m2,

- podbudowy z kruszywa łamanego niesortowanego warstwa dolna i górna, łącznie 3000 m2,

- nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej warstwa wiążąca grubości 4 cm 2500 m2,

- nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej warstwa ścieralna grubości 4 cm 4000 m2,

- nawierzchnia z tłucznia kamiennego niesortowanego – warstwa górna 1500 m2,

- powierzchniowe podwójne utrwalenie nawierzchni emulsją asfaltową i grysem kamiennym 500 m2,

- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, nowej i z odzysku  (jezdnie, chodniki, wjazdy, miejsca postojowe i ścieżki rowerowe), łącznie 1450 m2,

- chodniki z płyt betonowych, nowych i z odzysku, łącznie 450 m2,

- obrzeża betonowe (ułożenie, przestawienie), łącznie 400 m,

- krawężniki betonowe i kamienne (ułożenie, przestawienie), łącznie 950 m.

3) Szczegółowy zakres zamówienia zawierają:

- Przedmiar robót,

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wraz z typowymi przekrojami poprzecznymi remontowanych dróg i ulic.

Część II. Przebudowa gminnych dróg osiedlowych.

W ramach zadania planuje się wykonanie przebudowy ul. Franciszka Goduli.

Roboty przewidziane do wykonania zostały opisane w Przedmiarze Robót oraz Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, w tym m.in.:

- rozebranie nawierzchni zjazdów i chodników: kostka kamienna, kostka betonowa, płyty betonowe, trylinka z ułożeniem na poboczu lub odwozem na miejsce składowania, łącznie 757 m2,

- rozebranie nawierzchni  z betonu lanego 192 m2,

- rozebranie krawężników betonowych z odwozem na miejsce składowania                      i utylizacją gruzu 435 mb,

- regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych, kratek ściekowych ulicznych, włazów kanałowych i studzienek telefonicznych, łącznie 43 szt.,

- wymiana studzienek ściekowych ulicznych 4 szt.,

- warstwa przeciwspękaniowa pod warstwy bitumiczne 1206 m2,

- wyrównanie istniejącej podbudowy betonem asfaltowym 120 t,

- nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej warstwa ścieralna grubości 4 cm 1206 m2,

- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, nowej (chodniki, wjazdy, miejsca postojowe), łącznie 947 m2,

- krawężniki betonowe (ułożenie) 435 m.

Część III. Remont chodnika na ul. Szczęśliwej (od ul. Żeromskiego do ul. Wczasowej).

Roboty przewidziane do wykonania zostały opisane w Przedmiarze Robót oraz 	Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, w tym 	m.in.:

- rozebranie nawierzchni zjazdów i chodników: kostka kamiennej, kostka betonowa, płyty betonowe, trylinka z ułożeniem na poboczu lub odwozem na miejsce składowania, łącznie 410 m2,

- roboty ziemne (koryto pod chodniki i zjazdy) z odwozem i utylizacją ziemi, łącznie 142 m3,

- warstwa odsączająca z piasku 546 m2,

- podbudowy z kruszywa łamanego niesortowanego warstwa dolna i górna, łącznie 546 m2,

- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, nowej (chodniki, wjazdy), łącznie             546 m2,

- obrzeża betonowe (ułożenie) 370 m.

Część IV. Przebudowa drogi gminnej przy ul. Pogrzebieńskiej – dojazd m.in. do posesji        nr 87, 87b, 87c i 89.

Roboty przewidziane do wykonania zostały opisane w Przedmiarze Robót oraz 	Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, w tym 	m.in.:

- roboty ziemne (koryto pod jezdnie i zjazdy, wykopy pod elementy odwodnienia)             z odwozem i utylizacją ziemi, łącznie 207 m3,

- warstwa odsączająca z piasku 640 m2,

- podbudowy z kruszywa łamanego niesortowanego warstwa dolna 640 m2,

- nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej warstwa wiążąca grubości 4 cm 550 m2,

- nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej warstwa ścieralna grubości 4 cm 550 m2.

Część V. Przebudowa drogi przy ul. Babickiej (od posesji 32 do posesji 42)

Roboty przewidziane do wykonania zostały opisane w Przedmiarze Robót oraz Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, w tym m.in.:

- roboty ziemne (koryto pod jezdnie i zjazdy, wykopy pod elementy odwodnienia)             z odwozem i utylizacją ziemi, łącznie 465 m3,

- warstwa odsączająca z piasku 1300 m2,

- podbudowy z kruszywa łamanego niesortowanego warstwa dolna 1300 m2,

- nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej warstwa wiążąca grubości 4 cm 1130 m2,

- nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej warstwa ścieralna grubości 4 cm 1130 m2.

Część VI. Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Roboty przewidziane do wykonania zostały opisane w Przedmiarze Robót oraz 	Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, w tym 	m.in.:

- roboty ziemne (koryto pod jezdnie) z odwozem i utylizacją ziemi 600 m3,

- podbudowy z kruszywa łamanego niesortowanego warstwa dolna 3000 m2,

- nawierzchnia z tłucznia kamiennego niesortowanego warstwa górna 3000 m2.

Część VII. Remont drogi dojazdowej przy ul. Piotra Skargi.

Roboty przewidziane do wykonania zostały opisane w Przedmiarze Robót oraz 	Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, w tym 	m.in.:

- roboty ziemne (koryto pod jezdnie) z odwozem i utylizacją ziemi 196 m3,

- warstwa odsączająca z piasku 560 m2,

- podbudowy z kruszywa łamanego niesortowanego warstwa dolna 560 m2,

- nawierzchnia z tłucznia kamiennego niesortowanego warstwa górna 560 m2.

Termin realizacji/wykonania zamówienia:

Część I.  Od podpisania umowy do 31.05.2018 r.

Część II. Termin stanowi kryterium oceny ofert. Wagę i sposób oceny określono w punkcie 16. (rozpoczęcie robót drogowych jest uzależnione od terminu zakończenia przebudowy kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami, który planowany jest na dzień 15.08.2017 r.).

Część III - VII.  Termin stanowi kryterium oceny ofert. Wagę i sposób oceny określono                     w punkcie 16.

Propozycje wymagań dla zamawianych dostaw, usług lub robót budowlanych.

Część I.

Wymagane warunki realizacji zamówienia:

1)  Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty od 12 miesięcy do 60 miesięcy, za wyjątkiem renowacji i czyszczenia rowów przydrożnych, przepustów oraz zabezpieczenia (interwencyjne bez wycinania krawędzi) ubytków nawierzchni masą mineralno – asfaltową.

Uwaga! Okres gwarancji będzie przedmiotem jednego z kryteriów oceny ofert.

2) Wykonawca jest zobowiązany do wykonania remontów cząstkowych nawierzchni jezdni po okresie zimowym w ciągu trzech tygodni od momentu ich zlecenia.

3) Wykonawca będzie dysponował placem składowym zabezpieczonym przed dostępem osób trzecich (ogrodzony i chroniony), na którym będą składowane materiały drogowe z rozbiórek, przewidziane do powtórnego użycia (kostka granitowa, płyty betonowe, destrukt asfaltowy z frezowania nawierzchni, itp.) stanowiące własność Zamawiającego, w tym pochodzące z innych zadań realizowanych w mieście przez innych wykonawców, przez okres trwania umowy.

4) W ramach realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany również do:

- zabezpieczenia zgłoszonych uszkodzeń (np. ubytków w nawierzchni jezdni                       i chodników), stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia użytkowników dróg w ciągu 1 godziny, a ich usunięcie w ciągu 1 dnia od chwili otrzymania informacji od Zamawiającego o ich wystąpieniu,

- utrzymywania całodobowego pogotowia technicznego w dni robocze oraz wolne                i święta,

- prowadzenia ewidencji i przechowywanie kostki granitowej, płyt betonowych              i innych materiałów pochodzących z rozbiórek na terenie miasta stanowiących własność Zamawiającego, a nadających się do ponownego zabudowania przez okres trwania umowy,

- prowadzenia ewidencji i przechowywanie destruktu asfaltowego (własność Zamawiającego), do czasu ponownego wbudowania w nawierzchnię,

- wykonywania oznakowania pasa drogowego i zabezpieczenia dojść i dojazdów do posesji oraz objazdów na czas prowadzenia robót,

- wykonywania badań nośności podbudowy i nawierzchni, odwiertów kontrolnych, ekspertyz dla wbudowanych materiałów, badań potwierdzających jakość wykonywanych robót,

- obsługi geodezyjnej robót obejmującej wszelkie prace pomiarowe związane                  z realizacją robót, w tym sprawdzenie granic pasa drogowego,

- wykonania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej z naniesieniem na zasoby – jeżeli zaistnieje taka konieczność (np.: zmiana rodzaju nawierzchni).

Załącznikami do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia jest Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar robót, mapka.