| URZĄD MIASTA RACIBÓRZ ul. Króla Stefana Batorego 6, 47-400 Racibórz |  |  |
| --- | --- | --- |
| ZP.271.73.2017 Racibórz, 09.10.2017 |  |  |

ODPOWIEDŹ  NA  ZADANE  PYTANIA  DO

SPECYFIKACJI   ISTOTNYCH  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w    postępowaniu   o   udzielenie    zamówienia    publicznego    pn.: „Rozwiązywanie problemów społecznych w Raciborzu poprzez rewitalizację zdegradowanych obiektów po byłej siedzibie Komendy Powiatowej Policji”.

W   załączeniu  przekazuję   treść  otrzymanych  pytań  do  SIWZ  i  udzielone odpowiedzi:

###### Pytanie  1

Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na okres min. 36 miesięcy, max. 60 miesięcy (okres udzielnej gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert). Prosimy o potwierdzenie, że ewentualnie wydłużony przez Wykonawcę okres gwarancji zgodnie z SIWZ dotyczył będzie wykonanych robót budowlanych, natomiast na zastosowane urządzenia Wykonawca udzieli gwarancji na okres, na jaki udzielają jej producenci przedmiotowych urządzeń.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na okres min. 36 miesięcy, max. 60 miesięcy. Okres gwarancji zaoferowany przez Wykonawcę dotyczy zarówno  robót budowlanych jak i  gwarancji na dostarczone urządzenia.

###### Pytanie  2

Wykonawca ma wyrazić gotowość do realizacji i ciągłego doskonalenia działań proekologicznych zgodnie z Polityką Środowiskową Gminy Racibórz (par. 3 pkt. 8 SIWZ). Prosimy o wyjaśnienie ww. zapisu oraz udostępnienie ww. dokumentu.

Odpowiedź:

Zamawiający  posiada wdrożony i certyfikowany System Zarządzania Środowiskowego wg normy PN-EN ISO 1400.  Wykonawca  w  trakcie  realizacji   umowy  wyraża gotowość do zapoznania się

i przestrzegania wymagań określonych w dokumentacji systemowej zamieszczonej na stronie www.bipraciborz.pl w menu „Urząd Miasta”, zakładka ISO 14001.

###### Pytanie  3

Zamawiający wymaga wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do 30.08.2019 r. Prosimy o potwierdzenie, że powyższy termin ulegnie odpowiedniemu przesunięciu w przypadkach, gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy jego dotrzymanie nie było możliwe. Prosimy również o potwierdzenie, że powyższy termin ulegnie przesunięciu w przypadku przedłużającego się postępowania przetargowego.

Odpowiedź:

Termin wykonania umowy wyznaczono na 30.08.2019 r. Przypadki zmiany terminu umownego zostały opisane we wzorze umowy  §12 ust 1 pkt. 1.1 i pkt 1.2. Przedłużające się postępowanie przetargowe nie będzie miało wpływu na przesunięcie terminu umownego.

###### Pytanie  4

Z uwagi na wartość przedmiotowego zamówienia prosimy o ustalenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości wynagrodzenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wartość zabezpieczenia została ustalona na 10% wartości  brutto wynagrodzenia Wykonawcy.

###### Pytanie  5

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom wraz ze wskazaniem firm podwykonawców. Z uwagi na zmieniającą się sytuację na rynku usług budowlanych prosimy o potwierdzenie, że na etapie realizacji robót Zamawiający dopuszcza zmianę wskazanych w ofercie podwykonawców, jak również że dopuszcza powierzenie podwykonawcom innych zakresów robót niż wskazane w ofercie jw.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zmian podwykonawców, o których mowa we wzorze umowy - §3 ust. 1, jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, w pozostałych przypadkach dopuszcza zmiany podwykonawców z zachowaniem wszystkich rygorów załączonego wzoru umowy.

###### Pytanie  6

Zamawiający wymaga dostarczania przez Wykonawcę wraz z fakturami oświadczeń podwykonawców/ dalszych podwykonawców z których wynika, że ich roszczenia z tytułu wynagrodzenia w związku z realizacją przedmiotowej umowy zostały zaspokojone (par. 8 ust. 8 pkt. 1) i 2) umowy). Prosimy o ograniczenie ww. oświadczeń do oświadczeń o zaspokojeniu roszczeń wymagalnych.

Odpowiedź:

Powyższe zapisy umowy nie ulegają zmianie.

###### Pytanie  7

Z uwagi na nadmierną wysokość zastrzeżonej kary umownej z tytułu opóźnienia w przedłożeniu uwierzytelnionej kopii aktualnej polisy ubezpieczeniowej (0,1 % wartości wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia) prosimy o jej stosowne obniżenie.

Odpowiedź:

Powyższe zapisy umowy nie ulegają zmianie.

Zamawiający nie obniża wysokości zastrzeżonej kary umownej z tytułu opóźnienia w przedłożeniu uwierzytelnionej kopii aktualnej polisy ubezpieczeniowej - (§11 ust. 1 pkt. 2 wzoru umowy).

Pytanie  8

Zamawiający ustalił szeroki katalog kar umownych, jakie może naliczać Wykonawcy, jednocześnie Wykonawca nie ma takiego uprawnienia względem Zamawiającego gdy Zamawiający nie dopełnia swoich obowiązków wynikających z umowy – nie dokonuje w terminie czynności odbiorowych, nie dokonuje w terminie płatności faktur. Prosimy zatem o wprowadzenie ww. uregulowania do umowy.

Odpowiedź:

Powyższe zapisy umowy nie ulegają zmianie. Zamawiający również w §11 ust 3 i 4 wzoru umowy  opisał uprawnienia Wykonawcy dotyczące zamawiającego.

###### Pytanie  9

Z uwagi na zastrzeżone wysokie kary umowne za ewentualne uchybienia Wykonawcy względem podwykonawców tj.:

    - za brak lub za nieterminową zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy – 0,1 % wynagrodzenia brutto,

    - za brak przedłożenia do akceptacji Zamawiającemu projektu umowy z podwykonawcą lub projektu jej zmiany – 0,1 % wynagrodzenia brutto,

    - za brak przekazania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem zawartej umowy z podwykonawcą lub kopii jej zmiany – 0,1 % wynagrodzenia brutto,

    - za brak zmiany umowy z podwykonawcą w zakresie terminu płatności – 0,1 % wynagrodzenia brutto,

prosimy o ich obniżenie do wysokości np. 3 000,00 zł za każde z ww. naruszeń.

Odpowiedź:

Powyższe zapisy umowy nie ulegają zmianie.

###### Pytanie  10

Z uwagi na zastrzeżone prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych prosimy o wprowadzenie limitu naliczania kar umownych – np. do wysokości 10 % wartości wynagrodzenia (limit dotyczący kar naliczanych z różnych tytułów łącznie, nie tylko w przypadku kar za opóźnienie).

Odpowiedź:

Powyższe zapisy umowy nie ulegają zmianie.

###### Pytanie  11

Prosimy o wprowadzenie do umowy postanowienia, wg którego Zamawiający byłby zobowiązany przed obciążeniem Wykonawcy jakimikolwiek karami umownymi do uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy do zaprzestania naruszeń/ dopełnienia obowiązków wynikających z umowy (pod rygorem obciążenia karami jw.).

Odpowiedź:

Zamawiający nie ma obowiązku uprzedniego wezwania  Wykonawcy i nie wprowadzi do umowy takich postanowień.

Pytanie  12

Prosimy o wprowadzenie do umowy postanowienia, wg którego Zamawiający byłby zobowiązany przed odstąpieniem od umowy do uprzedniego wezwania Wykonawcy do zaprzestania naruszeń/ dopełnienia obowiązków wynikających z umowy, pod rygorem odstąpienia od umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie ma obowiązku uprzedniego wezwania  Wykonawcy i nie wprowadzi do umowy stosownych postanowień.

###### Pytanie  13

Prosimy o potwierdzenie, że w okresie gwarancji obowiązek wykonywania obligatoryjnych przeglądów serwisowych wymaganych przez producentów konkretnych urządzeń będzie po stronie Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że w okresie gwarancji obowiązek wykonywania obligatoryjnych przeglądów serwisowych wymaganych przez producentów konkretnych urządzeń będzie po stronie Zamawiającego	.

###### Pytanie  14

Prosimy o potwierdzenie, że w okresie gwarancji  obowiązek wymiany (i poniesienia kosztów) materiałów eksploatacyjnych (których konieczność wynika z naturalnego ich zużycia, a nie z istnienia w nich wad) będzie po stronie Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że w okresie gwarancji  obowiązek wymiany (i poniesienia kosztów) materiałów eksploatacyjnych (których konieczność wynika z naturalnego ich zużycia, a nie z istnienia w nich wad) będzie po stronie Zamawiającego.

###### Pytanie  15

W związku z faktem, iż Zamawiający dopuszcza w SIWZ użycie materiałów i urządzeń równoważnych, w stosunku do materiałów i urządzeń wskazanych w projekcie budowlanym, prosimy o potwierdzenie, że jako równoważne Zamawiający dopuszcza użycie materiałów i urządzeń, które będą posiadały parametry rozwiązań projektowych jednak nie muszą one spełniać tych cech rozwiązań projektowych które są nieistotne dla zasadniczej ich funkcji.

Odpowiedź:

Zamawiający w zestawieniu sprzętu, materiałów i wyposażenia określił tylko istotne parametry, które muszą być spełnione.

###### Pytanie  16

W związku z faktem, iż Zamawiający w SIWZ dopuszcza użycie materiałów i urządzeń równoważnych, m.in. w stosunku do wskazanych w projekcie budowlanym materiałów i urządzeń dla których podano nazwę producenta wraz z bardzo szczegółowymi danymi technicznymi osiągalnymi jedynie dla produktu wskazanego producenta, nie podając przy tym żadnych kryteriów oceny równoważności dla tychże materiałów i urządzeń do czego Zamawiający jest zobowiązany dla zachowania w postępowaniu zasad uczciwej konkurencji – prosimy o potwierdzenie, że za równoważne Zamawiający dopuszcza użycie materiałów i urządzeń posiadających parametry tożsame z głównymi parametrami materiałów i urządzeń opisanych w projekcie, które to parametry są konieczne dla zapewnienia zasadniczej funkcji przewidzianej dla danego materiału lub urządzenia.

Odpowiedź:

Zamawiający określił podstawowe parametry które muszą być spełnione a w przypadku gdy użyto szczegółowych danych technicznych, zamawiający dopuszcza użycie materiałów i urządzeń posiadających parametry tożsame z głównymi parametrami materiałów i urządzeń opisanych w projekcie, które to parametry są konieczne dla zapewnienia zasadniczej funkcji przewidzianej dla danego materiału lub urządzenia.

###### Pytanie  17

Czy ze względu na długi okres realizacji – do 08.2019 Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku znacznego wzrostu cen materiałów tj. waloryzacji zgodnie ze wskaźnikami?

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje waloryzacji wynagrodzenia w oparciu o wskaźniki wzrostu cen materiałów. Pozostałe przypadki zmiany wynagrodzenia opisane zostały we wzorze umowy w § 12 ust. 1 pkt 1.3 i 1.4.

###### Pytanie  18

Czy do całości zadania należy naliczyć podatek VAT w wysokości 23% ?

Odpowiedź:

Tak do całości zadania należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23 %.

###### Pytanie  19

Proszę o wyjaśnienie następujących wątpliwości dotyczących przedmiaru robót branży budowlanej:

- Poz. 213 - w przedmiarze brak deskowania ścian oporowych

- Poz. 461, 462 - maszynka do krajania chleba jedna (jak zestawienie), czy dwie (jak przedmiar)

- Poz. 535 - Błędny przedmiar powierzchni ościeży

- Ilości drzwi w poz. 226, 227 i 230 oraz w zestawieniu stolarki (rys. A10) są różne

- Ilości drzwi w poz. 240, 247 i 249 oraz w zestawieniu stolarki (rys. A12) są różne

- W przedmiarze robót nie ujęto montażu fasady O12 (zestawienie stolarki parter, rys. A12)

- Występuje niezgodność pomiędzy zestawieniem stolarki okiennej I piętra (rys. A14), a obmiarem (poz. 264)

- Obmiar pozycji 265 i 266 (podokienniki) niezgodny zarówno z obmiarem okien z poz. 264, jak i zestawieniem A14

- W przedmiarze robót nie ujęto montażu okna/drzwi O11 (zestawienie stolarki II piętro, rys. A16)

- W zestawieniu stolarki II piętra (rys. A16) brak drzwi D6 przewidzianych do montażu w poz. 272 przedmiaru robót

- Występuje niezgodność pomiędzy zestawieniem stolarki III piętra (rys. A18), a obmiarem (poz. 281)

- W przedmiarze robót brak montażu drzwi D6 z zestawienia stolarki III piętra (rys. A18)

- Poz. 501 - brak w przedmiarze 3 sztuk dozowników na papier (w porównaniu z zestawieniem wyposażenia)

- Brak zestawienia wyposażenia mieszkań (poz. od 515 do 521), natomiast załączone "Zestawienie sprzętu mieszkania" obejmuje wyposażenie, którego brak jest w przedmiarze robót

- "Zestawienie sprzętu socjalnego i sanit", które nie jest ujęta w dziale 14 "Wyposażenie" przedmiaru robót, wydaje się być częścią "Zestawienie wyposażenia socjalnego i sanit". Czy elementy te nie podlegają wycenie w tym dziale?

Odpowiedź:

- Poz. 213 - w przedmiarze brak deskowania ścian oporowych

Tak w ofercie należy uwzględnić deskowanie ścian.

- Poz. 461, 462 - maszynka do krajania chleba jedna (jak zestawienie), czy dwie (jak przedmiar)

Jedną jak w zestawieniu.

- Poz. 535 - Błędny przedmiar powierzchni ościeży

Winno być 63,60.

- Ilości drzwi w poz. 226, 227 i 230 oraz w zestawieniu stolarki (rys. A10) są różne

Należy przyjąć jak w zestawieniu stolarki.

- Ilości drzwi w poz. 240, 247 i 249 oraz w zestawieniu stolarki (rys. A12) są różne

Poz.240 i poz.247 należy przyjąć jak w zestawieniu stolarki.

- W przedmiarze robót nie ujęto montażu fasady O12 (zestawienie stolarki parter, rys. A12)

W poz.249 błąd w opisie zamiast D12 powinno być O12 fasada.

- Występuje niezgodność pomiędzy zestawieniem stolarki okiennej I piętra (rys. A14), a obmiarem (poz. 264)

Należy przyjąć jak w zestawieniu stolarki.

- Obmiar pozycji 265 i 266 (podokienniki) niezgodny zarówno z obmiarem okien z poz. 264, jak i zestawieniem A14

Należy przyjąć jak w zestawieniu stolarki.

- W przedmiarze robót nie ujęto montażu okna/drzwi O11 (zestawienie stolarki II piętro, rys. A16)

W przedmiarze opisano jako D6.

- W zestawieniu stolarki II piętra (rys. A16) brak drzwi D6 przewidzianych do montażu w poz. 272 przedmiaru robót

Poz.272 dotyczy  O11.

- Występuje niezgodność pomiędzy zestawieniem stolarki III piętra (rys. A18), a obmiarem (poz. 281)

Należy przyjąć jak w zestawieniu stolarki.

- W przedmiarze robót brak montażu drzwi D6 z zestawienia stolarki III piętra (rys. A18)

Należy przyjąć jak w zestawieniu stolarki.

- Poz. 501 - brak w przedmiarze 3 sztuk dozowników na papier (w porównaniu z zestawieniem wyposażenia)

Należy przyjąć jak w zestawieniu.

- Brak zestawienia wyposażenia mieszkań (poz. od 515 do 521), natomiast załączone "Zestawienie sprzętu mieszkania" obejmuje wyposażenie, którego brak jest w przedmiarze robót

- "Zestawienie sprzętu socjalnego i sanit", które nie jest ujęta w dziale 14 "Wyposażenie" przedmiaru robót, wydaje się być częścią "Zestawienie wyposażenia socjalnego i sanit". Czy elementy te nie podlegają wycenie w tym dziale?

Należy wycenić pozycje od 515 do 521, natomiast załączone "Zestawienie sprzętu mieszkania" obejmuje wyposażenie które jest ujęte w przedmiarze robót instalacyjnych.

Wycenie podlegają wszystkie elementy przedmiaru robót.

Jednocześnie informuję, że Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień 18.10.2017r. godz. 11:30, Termin otwarcia ofert 18.10.2017 r, godzina 12:00.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych nr. 500040425-N-2017 w dniu 09.10.2017 r.

Z up. Prezydenta Miasta

Tadeusz Prejs

Kierownik Referatu Zamówień Publicznych

TP.

CENTRALA : tel. +48 (32) 75 50 600 fax +48 (32) 75 50 725,  www.bipraciborz.pl