Nr postępowania ZP.271.20.2018 			Racibórz, dnia  12.03.2018 r.

#### OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o wartości  poniżej równowartości kwoty 30 000 euro.

- Zamawiający:

Miasto Racibórz

47-400 Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6

Referat Zamówień Publicznych

tel. 032 7550710,  fax 032 7550709,

e-mail: zamowienia@um.raciborz.pl

NIP 639-10-02-175     REGON 276258397

ogłasza postępowanie p.n.:

„PRZEBUDOWA PRZEPUSTU W CIĄGU   UL. WYSOKIEJ W RACIBORZU”.

- Opis przedmiotu zamówienia:

- Przedmiotem zamówienia jest przebudowa przepustu w ciągu   ul. Wysokiej w Raciborzu.

Zakres robót obejmuje:

– rozbiórkę elementów przepustu drogowego,

– usunięcie bariery energochłonnej,

-- wykonanie nowego dna przepustu,

–  naprawę kompleksowa ścian  betonowych przepustu,

– wykonanie nowych gzymsów z barierkami mostowymi,

–  umocnienie istniejących  skarp cieku płytami otworowymi w pobliżu przepustu,

– wykonanie odpowiedniego dojścia do przepustu oraz odwodnienie  strefy w pobliżu przepustu (dojazdy, dojścia).

Podstawowe dane techniczne

- długość przepustu między barierkami w osi 6,20 m,

- światło przepustu poziome 2,10 m,

- całkowita wysokość przepustu 1,65 m,

- przekrój poprzeczny – figura złożona z prostokąta o wymiarach (poziom/wysokość) 2,10/1,10 i sklepienia odcinkowego o wysokości 0,55 m,

- szerokość jezdni asfaltowej 3,35 m.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr. 3 do Instrukcji dla Oferentów – dokumentacja projektowa, przedmiar robót, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

Główny kod CPV:

45222000-9 Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych, z wyjątkiem mostów, tuneli, szybów i kolei podziemnej

Dodatkowe kody CPV:

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Pozostałe warunki zostały opisane we wzorze umowy stanowiącym Załącznik Nr 2 do

niniejszej Instrukcji.

3. Termin wykonania zamówienia: do 02.07.2018 r.

4.   Kryteria oceny ofert i ich znaczenie oraz opis sposobu obliczania ceny.

cena     - 100 %

5.   Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają przedstawić Oferenci.

- Formularz ofertowy – Załącznik  Nr 1.

- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i  informacji o działalności gospodarczej,  jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Kosztorys ofertowy.

6.   Oferty należy składać w Referacie Zamówień Publicznych, ul. Króla Stefana Batorego 6,

47-400 Racibórz,   pok. 310.

Termin składania ofert upływa dnia 22 marca 2018 r. o godzinie 11:30.

Otwarcie ofert nastąpi dnia  22 marca 2018 r. o godzinie 12:30 w sali 125.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

7. Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:

- W sprawach proceduralnych – Tadeusz Prejs , tel. 32 755 07 10,

- W sprawach przedmiotu zamówienia – Andrzej Szczurek, tel. 32 755 06 66,

8. Pozostałe informacje:

- Postępowanie jest prowadzone w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego oraz wewnętrzny regulamin Zamawiającego.

- Instrukcja dla oferentów stanowi załącznik do ogłoszenia.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

PREZYDENT MIASTA

Mirosław Lenk

..............................................

(podpis osoby uprawnionej)