UMOWA NR........

Zawarta w dniu  ................................... w Raciborzu pomiędzy  Miastem Racibórz z siedzibą

przy ul. Króla Stefana Batorego 6, 47-400 Racibórz,

NIP 639-10-02-175    Regon 276258397

reprezentowanym przez:

……………………………………………….          ……………………………………………

zwanym dalej  „Zamawiającym”

a:

....................................................................................................................................................... działającym  pod nazwą ...............................................................................................................

# NIP .................................................................

REGON ..........................................................

# zwanym dalej „Wykonawcą” ,

§ 1

- Przedmiotem umowy jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą: „Wieża widokowa”.

- Adres inwestycji – Racibórz, ul. Jagielnia wzgórze „Lipki”, działka nr 1090/42.

- W ramach przedmiotu zamówienia należy:

- Wykonać min. 3 koncepcje wykonania wieży o wysokości 10-12 m bez zadaszenia, uwzględniając różne warianty materiałowe (drewno, stal).

- Wykonać dokumentację projektową wieży widokowej na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego koncepcji.

- Wykonać projekt przebudowy elektroenergetycznej linii zasilającej zbiornik wody na odcinku między słupami  w przypadku kolizji projektowanej wieży z linią zasilającą (ok. 35 mb).

- Wykonać wizualizacje przestrzenne 3D koncepcji z pokazaniem lokalizacji w terenie.

- Uwzględnić udział Projektanta w co najmniej dwóch konsultacjach z Inwestorem                w celu zatwierdzenia sporządzonej koncepcji.

- W ramach prawa opcji przewidzieć pełnienie nadzoru autorskiego.

- Wykonać przestrzenne przekroje poprzeczne 3D w charakterystycznych miejscach                  w koncepcji i dla projektowanego zagospodarowania terenu.

- Uzyskanie wszelkich uzgodnień niezbędnych do realizacji projektu.

- Złożenie wniosku o pozwolenie na budowę.

§ 2

1. Opracowanie stanowiące przedmiot umowy zostanie wykonane  w  następującym  zakresie:

      - Koncepcja (3 wersje) 								        – 3 kpl.

      - Projekt budowlany 								         – 6 kpl.

      - Projekt wykonawczy konstrukcji 						         – 6 kpl.

      - Projekt branżowy przebudowy linii elektroenergetycznej			         – 6 kpl.

      - Kosztorys inwestorski z podziałem na roboty związane z budową wieży  i przebudową linii zasilającej 								         – 3 kpl

      - Opracowanie zbiorczego zestawienia kosztów				        – 3 egz.

      - Opracowanie przedmiaru robót 						        – 3 egz.

      - Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót	        – 3 egz.

      - Opracowanie wersji elektronicznej dokumentacji wymienionej w punktach od 1) do8 ) zapisanej w formacie pdf 							         – 3 kpl.

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu koncepcje zagospodarowania terenu w wersji papierowej i elektronicznej w terminie 10 dni od daty podpisania umowy.

- Zamawiający w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania dokona wyboru i zatwierdzenia wybranej wersji.

- Wykonawca po otrzymaniu pisemnego zatwierdzenia koncepcji sporządzi na jej podstawie dokumentację projektową w zakresie  o którym mowa w  § 1 ust. 3 pkt. 1) do 9) i  § 2 ust. 1 pkt. 2) do9) i przekaże Zamawiającemu do weryfikacji                       w terminie do ……. dni od daty podpisania umowy.

- Zamawiający dokona weryfikacji całości przedmiotu umowy w terminie 7 dni od daty jego otrzymania, na okoliczność czego, przy udziale upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy sporządzony zostanie:

- Protokół odbioru w przypadku braku uwag do przedmiotu umowy.

- Protokół odbioru warunkowy w przypadku wystąpienia wad i braków w przekazanym opracowaniu stanowiącym przedmiot umowy.

- Protokół odmowy odbioru w przypadku wykonania przedmiotu umowy w sposób uniemożliwiający realizację inwestycji na podstawie przekazanego opracowania.

§ 3

1. Strony zobowiązują się do wzajemnego i niezwłocznego powiadomienia się na piśmie        o zaistniałych przeszkodach w wypełnianiu wzajemnych zobowiązań w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

2. Wykonawca do opracowania stanowiącego przedmiot umowy, opisanego w § 1 ust. 1,  dołączy oświadczenie o jego kompletności pod względem celu któremu ma służyć               i zgodności z obowiązującymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi.

3. Opracowanie stanowiące przedmiot umowy, opisane w § 1 ust. 1, należy wykonać                       w oparciu o Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów  prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389), Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego               ( Dz. U. z 2013 r., poz. 1129), Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa              i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. z 2012 r., poz. 462), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i rozwoju z dnia 22 września 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1554) w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz ustawę Prawo Budowlane     (Dz. U.   z  2017 r. poz.1332 z późn. zm.).

4. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia                   6 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy ( Dz. U. z 2018 r. z poz. 108 z późn. zm.). Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące   podwykonawców   do zatrudnienia na umowę o pracę. Powyższy wymóg

nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w zakresie w jakim będą wykonywać osobiście usługi lub roboty na rzecz Wykonawcy.

Wykonawca zobowiązany jest złożyć wykaz osób oddelegowanych do realizacji umowy wraz z oświadczeniem o tym, że są one zatrudnione na podstawie umowy o pracę                   w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy. W przypadku opóźnienia w złożeniu wykazu Zamawiający naliczy karę umowną zgodnie z § 8 niniejszej umowy. Każdorazowa zmiana wykazu osób nie wymaga aneksu do  Umowy (Wykonawca przedstawia korektę listy osób oddelegowanych do wykonania   niniejszej umowy do wiadomości Zamawiającego).

5.  W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów

i dokonywania ich oceny,

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

6. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym               w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy                o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę w szczególności:

1) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy              o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

albo

2) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

albo

3) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.                o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

albo

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został

sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych   osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania, lub;

7. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności związane z przedmiotem zamówienia Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 8. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności związane z przedmiotem zamówienia.

8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§ 4

1. Wykonawca stosownie do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych  z 4 lutego 1994 r. przenosi na rzecz Zamawiającego na własność całość autorskich praw majątkowych do dzieł, które powstaną w wyniku realizacji przedmiotu umowy, obejmujących prawo do korzystania i rozporządzania nimi na wszystkich polach eksploatacji znanych w dniu zawarcia niniejszej umowy, a w szczególności do:

      - Korzystania na własny użytek.

      - Wielokrotnego publikowania.

      - Rozpowszechniania.

      - Wielokrotnego udostępniania i przekazywania osobom trzecim.

      - Wielokrotnego wprowadzania do pamięci komputera.

      - Wprowadzania do obrotu, z zastrzeżeniem.

      - Rozpowszechniania w Internecie.

      - Wykonania obiektu „wieża widokowa”.

2. Wykonawca zezwala Zamawiającemu operowanie dziełem będącym przedmiotem umowy zakresie wymienionym w ust. 1 niniejszego paragrafu (prawo zależne).

3. Wykonawca oświadcza, że osoby trzecie nie uzyskały ani nie uzyskają autorskich praw majątkowych do przedmiotu umowy.

4. Wynagrodzenie za przedmiot umowy o którym mowa w § 6 uwzględnia wynagrodzenie za przeniesienie własności majątkowych praw autorskich i zezwala na wykonywanie praw zależnych oraz własności nośników na których dzieła są utrwalane.

§ 5

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady przedmiotu umowy zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w umowie,          a w szczególności odpowiada za rozwiązania niezgodne z parametrami ustalonymi             w normach i przepisach techniczno-budowlanych.

2. Zamawiającemu,  który  otrzymał  wadliwy przedmiot umowy  przysługuje prawo  żądania:

      - Bezpłatnego usunięcia wad, w oparciu o Protokół odbioru warunkowego, w terminie  wyznaczonym  Wykonawcy,  bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.            W tym przypadku terminem odbioru przedmiotu umowy będzie termin spisania Protokołu odbioru z usunięcia wad przedmiotu umowy. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawianie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt                  i ryzyko Wykonawcy.

      - Odstąpienia od umowy, w oparciu o Protokół odmowy odbioru, jeżeli stwierdzono wady uniemożliwiające realizację zadania  na podstawie przekazanego opracowania.

      - Pokrycia kosztów wynikających z wad w przedmiocie umowy, wykazanych                            w Protokole konieczności spisanym w czasie realizacji robót, które pociągają za sobą wykonanie dodatkowych prac budowlanych nie ujętych w kosztorysach i dokumentacji projektowej.

3. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy wygasają po upływie 3 lat od daty spisania protokołu odbioru przedmiotu umowy bez uwag przez Zamawiającego.

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego rozliczenie pomiędzy stronami z tytułu wykonanych dotychczas prac nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, podpisanego przez co najmniej Zamawiającego.

§ 6

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w §  1 ust. 1 oraz przeniesienie praw              o których mowa w § 4 ust. 1 umowy, z zastrzeżeniem § 4 ust. 4 umowy, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe  na kwotę łączną :............................. zł ( słownie ....................................................... /100 zł) brutto.

2. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w  ust. 1   nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionego rachunku (faktury) przelewem na konto podane na rachunku (fakturze)                 w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu.

3. Wynagrodzenie za jednokrotny nadzór autorski, o którym mowa    w § 1 ust. 3 pkt. 6)  i              § 9, strony ustalają na kwotę .......... zł (słownie:  ........................ /100 zł) brutto. Wynagrodzenie to obejmuje koszty sprawowania nadzoru oraz wszystkie koszty dodatkowe takie jak koszty dojazdu, diety, zakwaterowanie itp.

Łączne wynagrodzenie za nadzór autorski nie przekroczy kwoty ................... zł ( słownie:   .....................  /100 zł.) brutto  a zapłata wynagrodzenia z tego tytułu następować będzie, na podstawie prawidłowo wystawionego przez Wykonawcę rachunku (faktury) w terminie 30 dni od daty doręczenia go Zamawiającemu.

4. Łączne wynagrodzenie za przedmiot umowy wyniesie ..................... zł.                                            
    (słownie:  ........................ /100 zł) brutto.

§ 7

1. Do kierowania sprawami stanowiącymi przedmiot umowy  Wykonawca   wyznacza: ..................................................................................................................................................

2. Jako koordynatora w zakresie uzgodnień dotyczących realizacji umowy Zamawiający wyznacza: Alojzego Brzonkalika  podinspektora w Wydziale Inwestycji i Urbanistyki Urzędu Miasta Raciborza.

§ 8

1. Strony zastrzegają możliwość dochodzenia kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej umowy w następujących przypadkach:

- Wykonawca płaci karę umowną Zamawiającemu:

a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego brutto,  o którym mowa w § 6 ust. 1,  za każdy dzień opóźnienia.

b) za opóźnienie w usunięciu wad przedmiotu umowy, wykazanych w Protokole odbioru warunkowego oraz wad w aktualizacji kosztorysów inwestorskich                      w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia wyznaczonego przez Strony na usunięcie wad      i braków.

c) za odstąpienie od umowy lub niewykonanie przedmiotu umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia umownego brutto.

- Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności za które odpowiada Zamawiający w wysokości                  10% łącznego wynagrodzenia umownego brutto z wyłączeniem przypadku określonego   w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- z tytułu  niespełnienia  przez  Wykonawcę  lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności związane z przedmiotem zamówienia w wysokości 100 zł za każdy stwierdzony dzień naruszenia.

- tytułu nie wykonania przez Wykonawcę lub podwykonawcę obowiązków określonych w § 3 ust. 5 umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego w wysokości 100 zł za każdy stwierdzony dzień opóźnienia.

2.	Kary umowne, o których mowa w ust. 1, płatne są w terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia przez stronę naliczającą kary umowne o wystąpieniu przesłanki do ich naliczenia i ich wysokości w formie pisemnej, pod rygorem bezskuteczności.

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ewentualnych kar umownych z wynagrodzenia za wykonanie niniejszej umowy.

4.	Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

§ 9

1. Zgodnie z zapisami podanymi w § 1 ust. 3 pkt. 6)  niniejszej umowy, na pisemne żądanie Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego (jednokrotnego) nad robotami wykonywanymi w oparciu o opracowanie stanowiące przedmiot umowy na następujących warunkach:

1) Nadzór autorski pełniony będzie przez Wykonawcę w zakresie ustalonym w Ustawie Prawo Budowlane.

2) Wynagrodzenie i sposób płatności nastąpi w wysokości i na zasadach określonych          w § 6 ust.3 niniejszej umowy.

3) Sposób sprawowania nadzoru autorskiego:

- czynności nadzoru autorskiego odbywać się będą w siedzibie Wykonawcy,                     a udzielane wyjaśnienia oraz dodatkowe informację techniczne przesyłane będą            e-mailem, faksem lub telefonicznie Zamawiającemu, przy czym w przypadku szkiców lub rysunków winny być one przysłane w wersji papierowej w ilości                    2 egzemplarzy  każdy w terminie nie dłuższym niż 5 dni od daty zgłoszenia problemu projektowego.

- wyjazdy na budowę Wykonawcy odbywać się będą w uzasadnionych przypadkach,  jeżeli udzielenie stosownej informacji nie będzie możliwe e-mailem, faksem lub telefonicznie, na wyraźne żądanie Zamawiającego jednak nie częściej niż 2 razy            w danym miesiącu kalendarzowym.

- Strony zobowiązują się do każdorazowego stosowania następującej procedury uruchamiającej czynności nadzoru autorskiego Wykonawcy:

- Zamawiający telefonicznie, e-mailem, lub faksem (a następnie pocztą) każdorazowo zgłosi Wykonawcy problem projektowy.

- Wykonawca każdorazowo, bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych po dniu, w którym nastąpiło zgłoszenie, udzieli stosownych wyjaśnień (e-mailem, faksem lub w czasie nadzoru autorskiego Wykonawcy na budowie) z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy Zamawiający uzna przyjazd Wykonawcy na budowę za konieczny, przyjazd ten nastąpi w ciągu trzech dni roboczych od zgłoszenia problemu przez Zamawiającego.

2. Zlecenie pełnienia nadzoru autorskiego nastąpi pod warunkiem realizacji zadania przez Zamawiającego w oparciu o  opracowanie będące przedmiotem umowy.

§ 10

Wykonawca przy realizacji przedmiotu umowy uwzględni warunki wynikające z polityki środowiskowej Gminy Racibórz.

§ 11

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej umowy               w niżej wymienionych  przypadkach:

- Zmiany mające wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy - możliwa jest zmiana terminu wykonania umowy ze względu na:

  - oczekiwanie Wykonawcy na niezbędne opinie, decyzje, zezwolenia, uzgodnienia itp. wymagane obowiązującymi przepisami prawa, o ile okres wyczekiwania Wykonawcy nie wynika z braku podjęcia niezwłocznie lub wadliwego wykonywania przez Wykonawcę czynności niezbędnych do zainicjowania oraz prawidłowego przeprowadzenia właściwego postępowania celem uzyskania wskazanych powyżej niezbędnych  opinii, decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp.,                   o okres oczekiwania wykraczający poza termin wynikający z przepisów zobowiązanego do wydania  opinii, decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp.

  - działania osób trzecich uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron;

  - wydłużenie czasu trwania konsultacji społecznych ponad okres przewidziany                w § 2 ust. 3 niniejszej Umowy.

  - zmiany stanu prawnego mające wpływ na realizację zadania.

- Zmiany mające wpływ na wysokość wynagrodzenia - zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT).

2. Przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian należy opisać w „Protokole konieczności”, który  wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego.

3. Zmiana postanowień umowy, rozwiązanie i odstąpienie od niniejszej umowy, wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 12

Wykonawca bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej nie jest uprawniony do przeniesienia na osobę trzecią wierzytelności przysługującej z tytułu wykonania umowy zawartej z Zamawiającym.

§ 13

Postanowienia końcowe

- Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy strony zobowiązują się rozwiązywać w drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku niemożności ustalenia kompromisu będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Strony wspólnie ustalają, że składane przez stronę oświadczenie woli w związku z wykonaniem niniejszej umowy drugiej stronie są skuteczne z momentem ich doręczenia na adres siedziby stron wskazanych w preambule umowy, z tym zastrzeżeniem, że doręczenie jest skuteczne najpóźniej 7 dnia od dnia, w którym podjęto próbę doręczenia korespondencji przesyłką poleconą, za pośrednictwem operatora pocztowego.

- Wykonawca zobowiązuje się do:

- zachowania poufności informacji dotyczących Zamawiającego, które nie są znane lub nie powinny być znane publicznie, powzięte przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem lub przy okazji wykonywania niniejszej umowy. Obowiązek zachowania poufności informacji obowiązuje niezależnie od ich nośnika i bez względu na sposób przekazania,

- wykorzystywania przekazanych informacji, o których mowa w pkt. 1 tylko w zakresie związanym z realizacją niniejszej umowy,

- niepodejmowania działań mających na celu uzyskanie jakichkolwiek innych informacji dotyczących Zamawiającego, które nie są konieczne do wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy,

- dochowania najwyższej staranności przy realizacji postanowień umowy. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za każdą bezpośrednią lub pośrednią szkodę poniesioną przez Zamawiającego w związku z naruszeniem przez Wykonawcę wyżej wymienionych postanowień,

- podejmowania odpowiednich środków mających na celu ochronę wszelkich informacji i dokumentów zawierających informacje dotyczące Zamawiającego przed ich utratą lub ujawnienie na zasadach określonych w Polityce Bezpieczeństwa Zamawiającego,

- zachowania poufności informacji także po wygaśnięciu lub rozwiązaniu niniejszej umowy.

- W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa, będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Prawo Budowlane, oraz kodeksu cywilnego.

- Wszelkie zmiany, rozwiązanie, odstąpienie od niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Niniejszą umowę wraz z załącznikami sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

Wykonawca		Zamawiający