| URZĄD MIASTA RACIBÓRZ ul. Króla Stefana Batorego 6, 47-400 Racibórz | Racibórz, 23.04.2018r. |  |
| --- | --- | --- |

ZP.271.28.2018

ODPOWIEDŹ

NA ZADANE PYTANIA DO INSTRUKCJI DLA OFERENTÓW

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pod nazwą: „Wieża widokowa”.

W załączeniu przekazuję treść otrzymanych pytań do Instrukcji dla Oferentów i udzielonych odpowiedzi:

###### Pytanie 1

Z materiałów planistycznych zamieszczonych na witrynie internetowej miasta Racibórz wynika, iż działka o numerze 1090/42 nie jest objęta MPZP. Jednocześnie Zamawiający w paragrafie 3, pkt. 5 określa, iż projekt wieży należy wykonać w oparciu o Ustalenia Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego. Uprzejmie proszę o wyjaśnienie powyższej kwestii oraz określenie, czy wobec tego zwycięzca przetargu będzie musiał wnioskować o wydanie warunków zabudowy dla przedmiotowej działki oraz czy zasadna jest ocena ofert w oparciu o czas wykonania, kiedy długość uzyskania WZ jest w tym przypadku niewiadoma. W razie istnienia przedmiotowego MPZP proszę o jego udostępnienie w materiałach przetargowych.

Odpowiedź:

W paragrafie 3, pkt. 5 błędnie podano, iż projekt wieży należy wykonać w oparciu o Ustalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Zwycięzca przetargu będzie musiał uzyskać decyzję lokalizacyjną dla przedmiotowej działki. Termin wykonania określa się na 120 do 150 dni, uwzględniając czas niezbędny do uzyskania decyzji.

W związku z powyższym, zmienia się kryterium oceny ofert w zakresie terminu opracowania dokumentacji projektowej

z: min. 60 dni, max. 90 dni

na: min. 120 dni, max. 150 dni.

Sposób punktacji w kryterium terminu opracowania:

- określając  termin opracowania dokumentacji projektowej wynoszący 120 dni od daty zawarcia umowy, wykonawca  otrzyma 40 punktów,

- określając  termin opracowania dokumentacji projektowej wynoszący 135 dni od daty zawarcia umowy, wykonawca  otrzyma  20 punktów,

- określając  termin opracowania dokumentacji projektowej wynoszący 150 dni od daty zawarcia umowy, wykonawca  otrzyma 0 punktów

Pytanie 2

Czy zamawiający oczekuje, by do przedmiotowej działki zaprojektować drogę dojazdową? Czy wobec tego jest on właścicielem gruntów, które pozwolą na realizację dojazdu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie oczekuje, by do przedmiotowej działki zaprojektować drogę dojazdową.

Pytanie 3

Czy przewiduje się oświetlenie wieży?

Odpowiedź:

Nie przewiduje się oświetlenia wieży.

Pytanie 4

Jakie instalacje powinien zawierać obiekt? Czy przewiduje się instalację wody, kanalizacji, etc. Czy wieża ma posiadać jakieś pomieszczenia na stały lub czasowy pobyt?

Odpowiedź:

Nie przewiduje się żadnych instalacji powiązanych z wieżą (oprócz odgromowej). Nie przewiduje się żadnych pomieszczeń.

Pytanie 5

Proszę o określenie typu linii elektroenergetycznej, która znajduje się w pobliżu inwestycji. Czy jest to linia napowietrzna czy ziemna?

Odpowiedź:

Linia energetyczna  napowietrzna, niskiego napięcia - 400V, własność – TAURON.

Pytanie 6

Czy zamawiający posiada jakąkolwiek mapę z uzbrojeniem terenu?

Odpowiedź:

Mapka z uzbrojeniem terenu w załączeniu.

W związku ze zmianą terminu wykonania zadania, Zamawiający informuje, że ulega zmianie termin składania ofert z: 26.04.2018r., godz. 11:30 na 30.04.2018r., godz.11:30. Termin otwarcia ofert – godz. 12.00.

Załączniki:

1.	Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 500089385-N-2018.

2.	Mapka z uzbrojeniem terenu.

Z up. Prezydenta Miasta

Tadeusz Prejs

Kierownik Referatu Zamówień 								              Publicznych

Otrzymują:

1.	Adresat.

2.	a/a – ZP.III.

CENTRALA : tel. +48 (32) 75 50 600 fax +48 (32) 75 50 725,  www.raciborz.pl

Referat Zamówień Publicznych, tel. +48 (32) 75 50 710, fax +48 (32) 75 50 709

e-mail : zamowienia@um.raciborz.pl