# Umowa nr ...............................

zawarta zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych,

dnia ..........................................     w Raciborzu

pomiędzy:

Miastem Racibórz z siedzibą w Raciborzu  reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta Racibórz Mirosława Lenka

zwanym dalej „Zamawiającym"

NIP 639-10-02-175                          REGON 276258397

a

................................................................................................................................. z siedzibą w ........................................................

ul. ....................................................................................... reprezentowanym przez:

- ..................................................................................................................................................

- ..................................................................................................................................................

NIP.................................................   REGON..................................................   KRS................................................................

zwanym dalej „Wykonawcą".

§ 1

- Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie usługi dotyczącej zadania pod nazwą: „Wykonanie konserwacji rowów komunalnych w Raciborzu oraz suchego zbiornika na terenie Gminy Racibórz”

- Zakres przedmiotu umowy obejmuje:

Wykonanie prac związanych z utrzymaniem i konserwacją rowów komunalnych przydrożnych i suchego zbiornika przeciwpowodziowego (koszenie skarp i dna rowów, odmulanie dna rowów, odmulanie przepustów) w dzielnicach: Brzezie (ulice: Bitwy Olzańskiej, Jagielnia, Olszynkowa, Pod Lasem, Wysoka, Wygonowa), Markowice (ulice: Babicka, Bolesława Chrobrego, Gliwicka – boczna, Grabowa, Hetmańska, Kazimierza Wielkiego, Norwida, Olimpijczyka, Ordona, Miedonia (ulice: Podmiejska – boczna, Rudnicka, Ratajskiego), Studzienna (suchy zbiornik retencyjny przeciwpowodziowy przy ul. Bojanowskiej), Ocice (ulice: Górna, Folwarczna), Ostróg (ul. Cecylii), Racibórz Centrum (ul. Wierzyńskiego), Stara Wieś                           (ul. Leśmiana).

a) Koszenie skarp i dna rowów, maksymalna wysokość pozostawionego porostu 	powinna wynosić 5 cm, wygrabienie skoszonego porostu w dniu koszenia oraz 	wywiezienie 	go, w terminie do dwóch dni od skoszenia, skoszony i zebrany porost 	należy 	przekazać do kompostowni w Raciborzu wraz dokonaniem stosownych opłat 	za składowanie i udokumentowanie Kartą Przekazania Odpadu – łączna powierzchnia 	przewidziana 	do koszenia wynosi 50 532 m2;

b) Odmulenie dna rowów o średniej szerokości w dnie 0,50 metra oraz o średniej
 	głębokości 1,50 metra – namuł z odmulenia  należy wywieźć na składowisko odpadów 	i dokonać stosownych opłat za składowanie bądź uzyskać stosowną decyzję na jego
 	zagospodarowanie - przewiduje się odmulenie 8720 metrów bieżących rowów
	o średnim zamuleniu do 10 cm, 952 metrów bieżących rowów o średnim zamuleniu 	do 20 cm oraz 1016 metrów bieżących rowów o średnim zamuleniu do 30 cm;

c) Odmulenie przepustów o zamuleniu do 1/3 wysokości – namuł z odmulenia  	należy 	wywieźć na składowisko odpadów i dokonać stosownych opłat za składowanie 	bądź 	uzyskać stosowną decyzję na jego zagospodarowanie – przewiduje się 	odmulenie 388 metrów bieżących przepustów o średnicy 0,40 m, 184 metrów 	bieżących przepustów o średnicy 0,60 m, 90 metrów bieżących przepustów o 	średnicy 0,80 m.

3.	Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w taki sposób, aby           		w jak najmniejszym stopniu powodował utrudnienia i nie zagrażał bezpieczeństwu 		ruchu drogowego.

4.	Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowo 		prowadzonych prac.

§ 2

- Termin rozpoczęcia robót objętych przedmiotem umowy ustala się na dzień podpisania umowy, a termin zakończenia na dzień 31 października 2018 roku,                 w tym pierwsze wykoszenie i odmulenie ma być wykonane w ciągu 20 dni  kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

- Potwierdzeniem częściowego wykonania prac, objętych przedmiotem umowy,
o których mowa w ust. 1. będzie protokół odbioru częściowy podpisany przez przedstawiciela Wykonawcy, przedstawiciela Zamawiającego oraz powołanego przez Zamawiającego inspektora nadzoru.

§ 3

- Wykonawca ma obowiązek wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie
z warunkami niniejszej umowy.

- Wykonawca zapewnia kompetentne kierownictwo robót, siłę roboczą, materiały, sprzęt
i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy.

- Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie prac konserwacyjnych, zapewnienie warunków bezpieczeństwa, przestrzeganie przepisów BHP i p. poż.

- Wszelkie prace wykonywane przez Wykonawcę w pasie drogowym wymagają bezwzględnie oznakowania zgodnego ze stosownymi przepisami.

- Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia planowej segregacji odpadów wytworzonych w czasie przebiegu robót oraz ich składowanie i wywóz na odpowiednie składowiska odpadów.

- Zleceniodawca informuje, że posiada wdrożony i certyfikowany System Zarządzania Środowiskowego wg normy PN-EN ISO 14001, wobec tego Zleceniobiorca w trakcie realizacji niniejszej umowy zobowiązuje się do zapoznania się i przestrzegania wymagań systemu określonych w dokumentacji systemowej zamieszczonej na stronie www.bipraciborz.pl/ISO14001.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren prowadzonych  robót i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót.

- Wykonawca przekaże i rozliczy zadanie zgodnie z wymogami niniejszej umowy.

§ 4

- Zamawiający upoważnia naczelnika Wydziału Dróg Miejskich oraz inspektora Wydziału Dróg Miejskich Pana Zbigniewa Chmielarza do reprezentowania interesów Miasta Racibórz w sprawach dotyczących wykonania niniejszej umowy.

- Osoby, o których mowa w ust. 1 mogą działać samodzielnie lub wspólnie w ramach udzielonego upoważnienia.

- Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie: Jadwigi Kuschnik.

- Inspektor nadzoru upoważniony jest do wydawania niezbędnych poleceń, przeprowadzania kontroli realizacji robót i dokonywania odbioru wykonywanych robót.

- Przedstawicielem Wykonawcy na terenie prowadzonych robót jest pełniący obowiązki

kierownika robót ……………………………………………..

- Zmiana kierownika robót, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie.

- Wykonawca przedłoży Zamawiającemu propozycję zmian, o których mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, nie później niż 7 dni przed planowaną zmianą.

- Zmiana o której mowa w ust. 6 wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego.

- Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do roszczenia o zmianę terminu zakończenia robót.

- Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. wymaga, aby wszystkie osoby wykonujące niżej wymienione czynności były zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy:

a) Koszenie skarp i dna rowów.

b) Odmulanie dna rowów i odmulenie przepustów.

- Obowiązek określony w ust. 10 dotyczy także podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących czynności wskazane w ust. 10.

- Wykonawca zobowiązany jest złożyć wykaz osób oddelegowanych do realizacji umowy wraz z oświadczeniem o tym, że są one zatrudnione na podstawie umowy
o pracę w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy. W przypadku opóźnienia
w złożeniu wykazu Zamawiający naliczy karę umowną zgodnie z § 8 niniejszej umowy.

- Każdorazowa zmiana wykazu osób, o których mowa w ust. 12 nie wymaga aneksu do Umowy ( Wykonawca przedstawia korektę listy osób oddelegowanych do wykonania niniejszej umowy do wiadomości Zamawiającego).

- Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu realizacji robót w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujące czynności przy realizacji niniejszej umowy są osobami wskazanymi przez Wykonawcę w wykazie, o którym mowa w ust. 12. Osoby oddelegowane przez Wykonawcę są zobowiązani podać imię
i nazwisko podczas kontroli przeprowadzanej przez Zamawiającego. W razie odmowy podania danych umożliwiających identyfikację osób wykonujących czynności wskazane w ust. 10, Zamawiający wzywa do wydania zakazu wykonywania przez te osoby prac do momentu wyjaśnienia podstawy ich zatrudnienia oraz wzywa Wykonawcę do złożenia pisemnego oświadczenia wskazującego dane osób, które odmówiły podania imienia i nazwiska podczas kontroli Zamawiającego.

- Wykonawca jest zobowiązany nie później niż w ciągu 2 dni od dnia wezwania przez Zamawiającego przedstawić dowody zatrudnienia na umowę o pracę osób wskazanych w wykazie, o którym mowa w ust. 12 – jeżeli Zamawiający o to wystąpi.

- W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania
czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących wskazane w ust. 10 czynności. Zamawiający uprawniony jest
w szczególności do:

a) Żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 			    wymogów i dokonywania ich oceny.

b) Żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia
		    spełniania ww. wymogów.

c) Przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

- W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane
w ust. 10 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

a)	oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
 		umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie
		Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności:
		dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 			oświadczenia, 	wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby
		zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych 		osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz 		podpis 	osoby 	uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy 		lub Podwykonawcy, lub;

b)	poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub
 		Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie
 		realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie
		Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres
 		obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać 		zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych
 		pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.
 		o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez  adresów, nr PESEL 		pracowników).  Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
 		Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar 		etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania, lub;

c)	zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez
		Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne
		i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres 		rozliczeniowy, lub;

d)	poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 		Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 		pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę 		danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia                         		29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika 		nie podlega anonimizacji.

- Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 10,
Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 8 ust. 7. Niezłożenie przez Wykonawcę
w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego
dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako
niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 10 czynności.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§ 5

- Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają na kwotę brutto
w wysokości:  …................................... (słownie:  ….............................................). Wartość podatku VAT wynosi …..........% tj: …...............................  (słownie: ….........................................................................) tym samym kwota netto wynosi: ….....................................................................  (słownie: …...............................................).

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 odpowiada zakresowi robót przedstawionemu
w ofercie Wykonawcy (załącznik nr 1 do niniejszej umowy). Zawiera ono ponadto następujące koszty: koszt wszelkich prac przygotowawczych, odtworzeniowych, porządkowych, opłat za korzystanie z wysypiska i kompostowni, oznakowania drogowego na czas prowadzenia prac, itp.

- Rozliczenie wykonanych prac odbędzie się po ich zakończeniu na poszczególnych rowach, pozytywnym odbiorze przez inspektora nadzoru, przedstawieniu i zatwierdzeniu wykonanego zakresu rzeczowo - finansowego, na podstawie faktur VAT częściowych                 i końcowej.

- Jeżeli nie z winy Zamawiającego zmniejszony zostanie zakres prac określony
w ofercie Wykonawcy, to Wykonawca otrzyma zapłatę za faktycznie wykonane prace     wg. pozycji, nakładów i stawek ujętych w ofercie Wykonawcy.

- Nie przewiduje się możliwości wzrostu cen przedstawionych w ofercie Wykonawcy, jak również możliwości zmiany składników cenotwórczych podanych w ofercie, bez względu na zaistniałą w międzyczasie sytuację.

§ 6

- Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia faktur częściowych i końcowej                       w terminie do 14 dni od daty przyjęcia przez Zamawiającego, jako należycie wykonanych prac potwierdzonych protokołem w formie pisemnej pod rygorem bezskuteczności.

- Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktur częściowych i końcowej w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania, przelewem na konto Wykonawcy.

- Wykonawca nie ma prawa do przelania, bez wiedzy Zamawiającego, wierzytelności finansowych związanych z realizacją robót na rzecz osób trzecich.

- Strony ustalają, iż Wykonawca ma prawo podpisać umowę o wykonanie części robót  z podwykonawcami.

- Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim samym zakresie jak za swoje działania.

- Zamawiający nie będzie związany stosunkami zobowiązaniowymi z podwykonawcami, ale może skorzystać z wszystkich praw nabytych w stosunku do nich przez Wykonawcę. Wykonawca będzie pozostawał w pełni odpowiedzialny
w stosunku do Zamawiającego za zlecone do podwykonania części robót.

§ 7

- Wykonawca jest zobowiązany w razie uszkodzenia lub zniszczenia wykonanych prac lub ich części naprawić je i doprowadzić do stanu poprzedniego bez żądania dodatkowego wynagrodzenia.

- Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu na jego pisemne żądanie w każdym czasie trwania umowy, wszelkich dokumentów, materiałów                      i informacji potrzebnych mu do oceny prawidłowości wykonania umowy.

§ 8

- Obowiązującą formą odszkodowania uzgodnioną między stronami będą kary umowne.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:

- w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia liczonego od upływu terminu wykonania przedmiotu umowy określonego w § 2,

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie 	rękojmi za wady i gwarancji – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego 	brutto za wykonany przedmiot odbioru za każdy dzień opóźnienia liczonego od 	dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy 10 % 	wynagrodzenia umownego brutto,

- za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie umowy w wysokości 10% 	wynagrodzenia umownego brutto.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto.

- Kary umowne, o których mowa w  ust. 2 i 3 płatne są w terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia przez stronę naliczającą kary umowne o wystąpieniu przesłanki do ich naliczenia i ich wysokości w formie pisemnej, pod rygorem bezskuteczności.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, podnoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Z  tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 4 ust. 10 czynności
w wysokości 100,00 zł za każdy stwierdzony dzień naruszenia.

- Za każdy dzień opóźnienia w przedłożeniu Zamawiającemu wykazu pracowników realizujących niniejszą umową w terminie określonym w § 4 ust. 12  niniejszej umowy w wysokości 100,00 zł za każdy dzień opóźnienia.

§ 9

- Wykonawca zawiadomi Zamawiającego na piśmie z 3 – dniowym wyprzedzeniem o możliwości dokonania odbioru robót.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady w zakresie objętym przedmiotem umowy, to Zamawiający odmawia odbioru do czasu dokonania niezbędnych poprawek.

- Jeżeli wady stwierdzone w czasie odbioru nie nadają się do usunięcia ale jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odebrać roboty i obniżyć odpowiednio wynagrodzenie.

- Jeżeli wady stwierdzone w czasie odbioru uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, na koszt Wykonawcy.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w jego toku, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad. Protokół odbioru ze strony Zamawiającego podpisuje osoba upoważniona przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad zakwestionowanego uprzednio zakresu robót jako wadliwego.

- Zamawiający w trakcie czynności odbiorowych spisuje protokół odmowy odbioru obiektu, jeżeli stwierdzone wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu do czasu ich usunięcia.

§ 10

Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

  - Zamawiającemu w razie:

- wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć
w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

- jeżeli Wykonawca nie rozpoczął prac bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania zamawiającego złożonego na piśmie, przez okres dłuższy niż 14 dni,

- w przypadku braku środków finansowych na kontynuację zadania,

- w przypadku stwierdzenia, że roboty prowadzone są niezgodnie ze sztuką melioracyjną i obowiązującymi przepisami w tym zakresie, bez obowiązku zapłacenia odszkodowania.

  - Wykonawcy, w razie, kiedy:

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistniałych uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy,

- Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny podpisania protokołu odbioru.

  - Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

  - W przypadku odstąpienia od umowy strony zobowiązane są do:

- sporządzenia do 7 dni protokołu inwentaryzacji wykonanych robót z datą odstąpienia od umowy,

- Wykonawca usunie z terenu robót obiekty i urządzenia oraz materiały                         i konstrukcje stanowiące jego własność w terminie 14 dni od przerwania robót,

- Zamawiający przyjmuje od Wykonawcy teren pod swój dozór.

§ 11

- W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa Zamówień Publicznych.

- Wszelkie zmiany, rozwiązanie, odstąpienie od niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem bezskuteczności.

- Strony wspólnie ustalają, że składanie przez stronę oświadczenia woli w związku z wykonaniem niniejszej umowy drugiej stronie są skuteczne z momentem ich doręczenia  na adres siedziby stron wskazany w preambule umowy, z tym zastrzeżeniem, że doręczenie jest skuteczne najpóźniej 7 dnia od dnia, w którym podjęto próbę doręczenia korespondencji przesyłką poleconą, za pośrednictwem operatora pocztowego.

- Wykonawca zobowiązuje się do:

  - zachowania poufności informacji dotyczących Zamawiającego, które nie są znane lub nie powinny być znane publicznie, powzięte przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem lub przy okazji wykonywania niniejszej umowy. Obowiązek zachowania poufności informacji obowiązuje niezależnie od ich nośnika i bez względu na sposób przekazania,

  - wykorzystywania przekazanych informacji, o których mowa w pkt. 1 tylko w zakresie związanym                           z realizacją niniejszej umowy,

  - niepodejmowania działań mających na celu uzyskanie jakichkolwiek innych informacji dotyczących Zamawiającego, które nie są konieczne do wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy,

  - dochowania najwyższej staranności przy realizacji postanowień umowy. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za każdą bezpośrednią lub pośrednią szkodę poniesioną przez Zamawiającego w związku z naruszeniem przez Wykonawcę wyżej wymienionych postanowień,

  - podejmowania odpowiednich środków mających na celu ochronę wszelkich informacji i dokumentów zawierających informacje dotyczące Zamawiającego przed ich utratą lub ujawnienie na zasadach określonych w Polityce Bezpieczeństwa Zamawiającego,

  - zachowania poufności informacji także po wygaśnięciu lub rozwiązaniu niniejszej umowy.

§ 12

Wszelkie spory powstałe na tle niniejszej umowy rozstrzyga Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 13

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

§ 14

Załączniki do niniejszej umowy, stanową jej integralną część.

- Oferta wykonawcy.

- Przedmiar robót.

Zamawiający							Wykonawca