| PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ ul. Króla Stefana Batorego 6, 47-400 Racibórz |  |  |
| --- | --- | --- |
| ZP.271.54.2018 | Racibórz, 18.07.2018 |  |

ODPOWIEDŹ  NA  ZADANE  PYTANIA  DO

SPECYFIKACJI   ISTOTNYCH  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w    postępowaniu   o   udzielenie    zamówienia    publicznego    pn.: „Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu po byłej żwirowni na Ostrogu poprzez utworzenie parku rekreacyjno – wypoczynkowego”.

W   załączeniu  przekazuję   treść  otrzymanych  pytań  do  SIWZ  i  udzielone odpowiedzi:

###### Pytanie  1

Zgodnie z zapisami Opisu przedmiotu zamówienia inwentaryzacja przyrodnicza ma mieć charakter pełnosezonowy. Zwracamy uwagę, że przy rozpoczęciu inwentaryzacji przyrodniczej na przełomie lipca i sierpnia oraz zakończenia projektu zgodnie z wymaganiami  7.11.2018 – nie ma możliwości wypełnienia wskazanych wymagań. Inwentaryzacja pełno sezonowa musi być prowadzona w cyklu jednorocznym i obejmować wszystkie pory roku. Zwracamy się z prośbą o ustosunkowanie się Zamawiającego do przedmiotowej kwestii.

Odpowiedź:

Zamawiający dysponuje i przekaże wybranemu Wykonawcy notatki z wizyt terenowych wykonanych na przełomie miesięcy marzec/lipiec. Obejmują one spis gatunków roślin i zwierząt jakie zauważono podczas wizyt terenowych oraz dokumentację fotograficzną, w związku z powyższym możliwe jest wykonanie pełnosezonowej inwentaryzacji dendrologicznej.

###### Pytanie  2

Zgodnie z zapisami Opisu przedmiotu zamówienia inwentaryzacja dendrologiczna ma uwzględniać: załącznik z geodezyjnie określoną lokalizacją drzew. Prosimy o potwierdzenie, że domiary muszą być wykonane sprzętem geodezyjnym i nie dopuszcza się pomiarów GPS-em.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wykonanie pomiarów GPS-em przy czym pomiary mają być wykonane
z dokładnością do 1m.

###### Pytanie  3

Zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia inwentaryzacja dendrologiczna ma posiadać zakres uwzględniający lokalizację:

- drzew, których obwody pni mierzone na wys. 5 cm przekraczają 50 cm;

- grup drzew, których obwody pni mierzone są na wys. 5 cm nie przekraczają 50 cm;

- krzewów soliterowych;

- grup krzewów;

Uwzględniając:

- stadium zamawianej dokumentacji projektowej – etap studialny koncepcji;

- wyznaczony krótki okres na realizację przedmiotu zamówienia;

- charakter pokrycia terenu przez roślinność istniejącą zbudowany w większości z

różnowiekowej roślinności;

- budżet projektu;

wskazujemy na konieczność zmiany wskazań dla zakresu inwentaryzacji dendrologicznej.

Proponowany zakres to wyróżnienie następujących kategorii:

- drzew pojedynczych, których obwody pni mierzone na wys. 5 cm przekraczają 50 cm;

- grup drzew, których obwody pni mierzone są na wys. 5 cm nie przekraczają 50 cm;

- grup drzew, których obwody pni mierzone są na wys. 5 cm przekraczają 50 cm;

- krzewów soliterowych;

- grup krzewów.

Zwracamy się z prośbą o ustosunkowanie się Zamawiającego do przedmiotowej kwestii.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zakresu inwentaryzacji dendrologicznej.

Pytanie  4

Czy zamawiający jest w posiadaniu archiwalnych dokumentacji projektowych dla tego obszaru? Czy będą one udostępnione Wykonawcy?

Odpowiedź:

Zamawiający jest w posiadaniu archiwalnej dokumentacji projektowej dla tego obszaru. Dokumentacja do wglądu  w Urzędzie Miasta Racibórz.

###### Pytanie  5

Czy koncepcja ma być zgodna z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź:

Tak. Koncepcja ma być wykonana zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

###### Pytanie  6

Czy Zamawiający ma jakiekolwiek wymagania i wskazania dotyczące programu funkcjonalnego dla obszaru objętego projektem? Jeżeli tak to prosimy o ich wskazanie.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga opracowania koncepcji zagospodarowania terenu po byłej żwirowni na Ostrogu w Raciborzu wraz z programem funkcjonalno-użytkowym, inwentaryzacją przyrodniczą oraz inwentaryzacją dendrologiczną terenu na podstawie którego będzie miał możliwość ubiegania się o dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia.

###### Pytanie  7

###### Czy zamawiający jest w posiadaniu wiedzy o jakichkolwiek innych projektach miejskich, samorządowych lub rządowych, które mają być lokalizowane na obszarze projektu lub w bezpośrednim jego rejonie. Jeżeli tak to prosimy o ich wskazanie.

Odpowiedź:

Tak. W pobliżu terenu objętego opracowaniem będzie realizowane przedsięwzięcie pod nazwą „Budowa regionalnej drogi Racibórz- Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku”. Przebieg drogi można sprawdzić na stronie: http://esim.raciborz.pl w zakładce Plan miasta zaznaczając okienko Droga Racibórz – Pszczyna.

###### Pytanie  8

Czy obszar objęty zamówieniem  obecnie jest użytkowany przez Polski Związek Wędkarski?

Odpowiedź:

Tak. Na terenie działek nr 888/883 i 890/884 k.m. 3 obręb Ostróg Polski Związek Wędkarski użytkuje obiekty stawów o łącznej powierzchni 20,5413 ha.

Zamawiający informuje, że dokonał zmiany  ogłoszenia nr 587434-N-2018

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 4 -  Krótki opis przedmiotu zamówienia

W ogłoszeniu jest:

Przedmiotem   zamówienia  jest opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu po byłej żwirowni na Ostrogu poprzez utworzenie parku rekreacyjno – wypoczynkowego wraz z inwentaryzacją przyrodniczą oraz inwentaryzacją dendrologiczną terenu.

W ogłoszeniu powinno być:

Przedmiotem   zamówienia  jest opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu po byłej żwirowni na Ostrogu poprzez utworzenie parku rekreacyjno – wypoczynkowego wraz z programem funkcjonalno – użytkowym, inwentaryzacją przyrodniczą oraz inwentaryzacją dendrologiczną terenu.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia: 18.07.2018 r. pod numerem:   500168970 -N-2018

Prezydent Miasta

Mirosław Lenk

(zatwierdzam)

IT.

CENTRALA : tel. +48 (32) 75 50 600 fax +48 (32) 75 50 725,  www.bipraciborz.pl