| URZĄD MIASTA RACIBÓRZ ul. Króla Stefana Batorego 6, 47-400 Racibórz | Racibórz, 03.12.2019 |  |
| --- | --- | --- |

ZP.271.71.2019

ODPOWIEDŹ  NA  ZADANE  PYTANIA  DO

SPECYFIKACJI   ISTOTNYCH  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w  postępowaniu  o   udzielenie   zamówienia  publicznego       pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pod nazwą: „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz – II etap inwestycji”.

W   załączeniu     przekazuję     treść  otrzymanych  pytań  do  SIWZ  i  udzielone odpowiedzi:

###### Pytanie  1

Wnosimy o potraktowanie potencjalnych Wykonawców o możliwość realizacji zamówienia w terminach rzeczywistych i realnych ze sztuką inżynierską. Terminy przedstawione przez Zamawiającego są nierealne.

Opracowanie dwóch wariantów koncepcji architektoniczno – technologicznej: do 10.01.2020 r. przy złożeniu ofert do 10.12 2019 r. jest irracjonalne. Opracowanie na podstawie zatwierdzonej koncepcji architektoniczno –technologicznej dokumentacji projektowo – kosztorysowej: wg oferty, nie krócej niż do 14.02.2020 r. i nie dłużej niż do 04.03.2020 r. Nie znamy przypadku opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej w takich terminach. Gdzie terminy na uzgodnienia. Wnosimy o zmianę terminów. Koncepcji do10.02 2020. Kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej do 10.05.2020.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje terminy realizacji przedmiotu zamówienia podane w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Z up. Prezydenta Miasta

Tadeusz Prejs

Kierownik Referatu  Zamówień  Publicznych

IT.

Referat Zamówień Publicznych, tel. +48 (32) 75 50 710, fax +48 (32) 75 50 709

e-mail : zamowienia@um.raciborz.pl