UMOWA NR........

Zawarta w dniu  ................................... w Raciborzu pomiędzy  Miastem Racibórz z siedzibą: ul. Króla Stefana Batorego 6, 47-400 Racibórz

NIP: 639-10-02-175, REGON: 276258397

w imieniu którego działa: Dariusz Polowy - Prezydent Miasta Racibórz

zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”

a

....................................................................................................................................................... działającym  pod nazwą ...............................................................................................................

# NIP .................................................................

REGON ..........................................................

# zwanym dalej „Wykonawcą” ,

§ 1

1. 	Przedmiotem umowy jest wykonanie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej zadania pod nazwą: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Rudzkiej i ulicy Gliwickiej, łączącej ścieżkę rowerową po wałach z rezerwatem Łężczok – etap II” w zakresie opisanym w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia – zał. nr 5 do SIWZ.

2. Opracowanie stanowiące przedmiot umowy obejmuje:

1) Etapie I:

- wykonanie niezbędnych pomiarów, badań i sprawdzeń w terenie,

- pozyskanie mapy zasadniczej do celów projektowych,

- opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia Zamawiającego koncepcji zagospodarowania pasa drogowego ścieżki rowerowej w 3 egz.

2) Etapie II:

- wykonanie rozpoznania warunków gruntowo-wodnych poprzez wykonanie minimum 3 odwiertów,

- projekt budowlany i wykonawczy w oparciu o opracowaną koncepcję na aktualnych mapach sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych wg rozwiązania opracowanego w I etapie i zatwierdzonego przez Zamawiającego – 5 egz.,

- projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót – 5 egz.,

- projekt docelowej organizacji ruchu – 5 egz.,

- przedmiary robót, sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129) – 3 kpl.,

- kosztorysy inwestorskie robót sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389), wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztorysów – 3 kpl.,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – 3 egz.,

- Opracowanie wersji elektronicznej dokumentacji w/w zapisanej w formacie pdf wraz z wersją edytowalną przedmiarów robót w formacie EXEL na płytce CD – 2 kpl.,

- uzyskanie wszystkich wymaganych prawem uzgodnień, pozwoleń i decyzji, w tym decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z przygotowaniem i złożeniem w Starostwie Powiatowym kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę – 2 egz.

3. Warunki do opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej:

1) Parametry techniczne: 									                       - długość ścieżki rowerowej ok. 550 m,        						                       - szerokość pasa drogowego ok. 6,00 m, 						                       - szerokość ścieżki rowerowej 3,00 m, 							                     - powierzchnia pasa drogowego ok 3300 m2.

2) Konstrukcja ścieżki rowerowej: 							                                - nawierzchnia asfaltobetonowa w/wa ścieralna -3 cm, 				                    - nawierzchnia asfaltobetonowa w/wa wyrównawcza – 4 cm, 				                       - siatka geotechniczna,									                      - podbudowa tłuczniowa 15 cm, 							                          - warstwa odsączająca z 15 cm, 							                                  - obramowanie obrzeżem betonowym na ławie betonowej.

4. W ramach umowy, na pisemne żądanie Zamawiającego, Wykonawca będzie sprawować dwukrotny nadzór autorski w ramach i zgodnie z ustawą Prawo Budowlane, na zasadach określonych w § 9 umowy.

5. W ramach umowy, na pisemne żądanie Zamawiającego, Wykonawca jednokrotnie wykona    aktualizację kosztorysów inwestorskich wraz z przedmiarami na zasadach określonych      w § 10 umowy.

§ 2

1. 	Termin wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 strony ustalają na:

1) 30 dni od podpisania umowy – Etap I,

2) ……………….. – Etap II.

W tym terminie zawarty jest 2 tygodniowy okres na przeprowadzenie konsultacji społecznych.

2. Opracowanie stanowiące przedmiot umowy zostanie wykonane, dostarczone i przekazane Zamawiającemu w ilościach podanych w § 1 ust. 2.

3. Zamawiający dokona weryfikacji całości przedmiotu umowy w terminie 14 dni od daty jego otrzymania, na okoliczność czego sporządzony zostanie, przy udziale upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy:

- Protokół odbioru w przypadku braku uwag do przedmiotu umowy.

- Protokół odbioru warunkowy w przypadku wystąpienia wad i braków w przekazanym opracowaniu stanowiącym przedmiot umowy.

- Protokół odmowy odbioru w przypadku wykonania przedmiotu umowy w sposób uniemożliwiający realizację inwestycji na podstawie przekazanego opracowania.

§ 3

1. Strony zobowiązują się do wzajemnego i niezwłocznego powiadomienia się na piśmie        o zaistniałych przeszkodach w wypełnianiu wzajemnych zobowiązań w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

2. Wykonawca do opracowania stanowiącego przedmiot umowy, opisanego w § 1,  dołączy oświadczenie o jego kompletności pod względem celu któremu ma służyć i zgodności z obowiązującymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi.

3. Opracowanie stanowiące przedmiot umowy, opisane w § 1, należy wykonać w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186), Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i rozwoju z dnia 22 września 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1554), ustawę Prawo Budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.) oraz Ustalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

4. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. z poz. 1320). Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę. Powyższy wymóg nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w zakresie w jakim będą wykonywać osobiście usługi lub roboty na rzecz Wykonawcy.

Wykonawca zobowiązany jest złożyć wykaz osób oddelegowanych do realizacji umowy wraz z oświadczeniem o tym, że są one zatrudnione na podstawie umowy o pracę w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy. W przypadku opóźnienia w złożeniu wykazu Zamawiający naliczy karę umowną zgodnie z § 8 ust. 1 niniejszej umowy. Każdorazowa zmiana wykazu osób nie wymaga aneksu do Umowy (Wykonawca przedstawia korektę listy osób oddelegowanych do wykonania niniejszej umowy do wiadomości Zamawiającego).

5. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów

i dokonywania ich oceny,

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

6. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę w szczególności:

- oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO, (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów 
o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami RODO.

7. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności związane z przedmiotem zamówienia Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 8 ust 1. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności związane z przedmiotem zamówienia.

8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§ 4

1. Wykonawca stosownie do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.) przenosi na rzecz Zamawiającego na własność całość autorskich praw majątkowych do dzieł, które powstaną w wyniku realizacji przedmiotu umowy, obejmujących prawo do korzystania i rozporządzania nimi na wszystkich polach eksploatacji znanych w dniu zawarcia niniejszej umowy, a w szczególności do:

      - Korzystania na własny użytek.

      - Wielokrotnego publikowania.

      - Rozpowszechniania.

      - Wielokrotnego udostępniania i przekazywania osobom trzecim.

      - Wielokrotnego wprowadzania do pamięci komputera.

      - Wprowadzania do obrotu, z zastrzeżeniem.

      - Rozpowszechniania w internecie.

2. Zamawiający nabywa prawo do przeniesienia autorskich praw majątkowych na rzecz osób trzecich.

3. Zamawiający nabywa również prawo do korzystania i rozporządzania zależnym prawem autorskim w zakresie wymienionym w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4.  Zamawiający niniejszą umową nabywa prawo do korzystania i rozporządzania prawem wymienionym w ust. 1,2 i ust. 3 nie tylko w kraju, ale również zagranicą, a także nabywa prawa do własności nośników, na których wykonany został przedmiot umowy.

5. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 umowy, wyczerpuje w całości roszczenia Wykonawcy z tytułu przeniesienia na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych,    o których mowa w ust. 1, 2, 3, 4, do przedmiotu umowy. Cena nabycia autorskich praw majątkowych oraz zależnych praw majątkowych, a także nośników, została uwzględniona w wynagrodzeniu określonym w §6 niniejszej umowy.

6. Wykonawca oświadcza, że osoby trzecie nie uzyskały ani nie uzyskają autorskich praw majątkowych do przedmiotu umowy.

7.  Postanowienia niniejszego paragrafu w niczym nie naruszają autorskich praw osobistych,   z tym zastrzeżeniem, że Wykonawca zobowiązuje się do niewykonywania praw autorskich osobistych oraz upoważnia do ich wykonywania Zamawiającego.

§ 5

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady przedmiotu umowy zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w umowie,          a w szczególności odpowiada za rozwiązania niezgodne z parametrami ustalonymi             w normach i przepisach techniczno-budowlanych.

2. Zamawiającemu, który otrzymał wadliwy przedmiot umowy przysługuje prawo żądania:

1) Bezpłatnego usunięcia wad, w oparciu o Protokół odbioru warunkowego, w terminie  wyznaczonym Wykonawcy, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. W tym przypadku terminem odbioru przedmiotu umowy będzie termin spisania Protokołu odbioru z usunięcia wad przedmiotu umowy. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawianie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

2) Odstąpienia od umowy, w oparciu o Protokół odmowy odbioru, jeżeli stwierdzono wady uniemożliwiające realizację zadania  na podstawie przekazanego opracowania.

3) Pokrycia kosztów wynikających z wad w przedmiocie umowy, wykazanych w Protokole konieczności spisanym w czasie realizacji robót, które pociągają za sobą wykonanie dodatkowych prac budowlanych nie ujętych w kosztorysach i dokumentacji projektowej.

3. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy wygasają po upływie 3 lat od daty spisania protokołu odbioru przedmiotu umowy bez uwag przez Zamawiającego.

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego rozliczenie pomiędzy stronami z tytułu wykonanych dotychczas prac nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, podpisanego przez co najmniej Zamawiającego.

§ 6

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 oraz przeniesienie praw o których mowa w § 4 umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe na kwotę łączną:

............. zł ( słownie ............................................................................ /100 zł) brutto.

2. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w  ust. 1 nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionego rachunku (faktury) przelewem na konto podane na rachunku (fakturze) w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu.

3. Wynagrodzenie za zaktualizowanie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót          w ramach prawa opcji, o którym mowa w § 1 ust. 5 i § 10 ustala się kwotę  ................... zł/100 brutto za jednorazową aktualizację w/w opracowań, w ilości:

- 3 egz. w wersji papierowej,

- 2 egz. w wersji elektronicznej.

4. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 3, nastąpi w przypadku wystąpienia konieczności opracowania takiej aktualizacji, po protokolarnym odbiorze przekazanych Zamawiającemu aktualizacji i na podstawie prawidłowo wystawionego przez Wykonawcę rachunku (faktury) w terminie 30 dni od daty doręczenia go Zamawiającemu.

5. Wynagrodzenie za jednokrotny nadzór autorski, o którym mowa w § 1 ust. 4 i §9, strony ustalają na kwotę .......... zł (słownie:  ........................ /100 zł) brutto. Wynagrodzenie to obejmuje koszty sprawowania nadzoru oraz wszystkie koszty dodatkowe takie jak koszty dojazdu, diety, zakwaterowanie, itp. Łączne wynagrodzenie za nadzór autorski nie przekroczy kwoty .......... zł (słownie:  ........................ /100 zł) brutto. Zapłata wynagrodzenia z tego tytułu nastąpi, na podstawie prawidłowo wystawionego przez Wykonawcę rachunku (faktury) w terminie 30 dni od daty doręczenia go Zamawiającemu.

6. Łączne wynagrodzenie za przedmiot umowy wyniesie ..................... zł.                                            
    (słownie:  ........................ /100 zł) brutto.

§ 7

1. Do kierowania sprawami stanowiącymi przedmiot umowy Wykonawca wyznacza: ..................................................................................................................................................

2. Jako koordynatora w zakresie uzgodnień dotyczących realizacji umowy Zamawiający wyznacza: Andrzeja Szczurka inspektora w Wydziale Inwestycji i Urbanistyki Urzędu Miasta Raciborza.

§ 8

1. Strony zastrzegają możliwość dochodzenia kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej umowy w następujących przypadkach:

- Wykonawca płaci karę umowną Zamawiającemu:

a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy oraz opóźnienie w aktualizacji kosztorysów inwestorskich w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa odpowiednio w §6 ust. 1 i ust. 3, za każdy dzień opóźnienia, jednakże nie więcej niż 20% wynagrodzenia umownego brutto,

b) za opóźnienie w usunięciu wad przedmiotu umowy, wykazanych w Protokole odbioru warunkowego oraz wad w aktualizacji kosztorysów inwestorskich w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa odpowiednio      w §6 ust. 1 i ust. 3 za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia wyznaczonego przez Strony na usunięcie wad i braków, jednakże nie więcej niż 20% wynagrodzenia umownego brutto,

c) za odstąpienie od umowy lub niewykonanie przedmiotu umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 6,

- Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności za które odpowiada Zamawiający w wysokości                  10% wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w § 6 ust. 1 z wyłączeniem przypadku określonego w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych,

- z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności związane z przedmiotem zamówienia w wysokości 100 zł za każdy stwierdzony dzień naruszenia,

- z tytułu nie wykonania przez Wykonawcę lub podwykonawcę obowiązków określonych w § 3 ust. 4 umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego w wysokości 100 zł za każdy stwierdzony dzień opóźnienia.

2.	Kary umowne, o których mowa w ust. 1, płatne są w terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia przez stronę naliczającą kary umowne o wystąpieniu przesłanki do ich naliczenia i ich wysokości w formie pisemnej, pod rygorem bezskuteczności.

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ewentualnych kar umownych z wynagrodzenia za wykonanie niniejszej umowy.

4.	Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

§ 9

1. Zgodnie z zapisami podanymi w §1 ust. 4 niniejszej umowy, na pisemne żądanie Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego (dwukrotnego) nad robotami wykonywanymi w oparciu o opracowanie stanowiące przedmiot umowy na następujących warunkach:

1) Nadzór autorski pełniony będzie przez Wykonawcę w zakresie ustalonym w Ustawie Prawo Budowlane.

2) Wynagrodzenie i sposób płatności nastąpi w wysokości i na zasadach określonych          w § 6 ust.5 niniejszej umowy.

3) Sposób sprawowania nadzoru autorskiego:

- czynności nadzoru autorskiego odbywać się będą w siedzibie Wykonawcy,                     a udzielane wyjaśnienia oraz dodatkowe informację techniczne przesyłane będą            e-mailem, faksem lub telefonicznie Zamawiającemu, przy czym w przypadku szkiców lub rysunków winny być one przysłane w wersji papierowej w ilości 2 egzemplarzy  każdy w terminie nie dłuższym niż 5 dni od daty zgłoszenia problemu projektowego.

- wyjazdy na budowę Wykonawcy odbywać się będą w uzasadnionych przypadkach,  jeżeli udzielenie stosownej informacji nie będzie możliwe e-mailem, faksem lub telefonicznie, na wyraźne żądanie Zamawiającego.

- Strony zobowiązują się do każdorazowego stosowania następującej procedury uruchamiającej czynności nadzoru autorskiego Wykonawcy:

- Zamawiający telefonicznie, e-mailem, lub faksem (a następnie pocztą) każdorazowo zgłosi Wykonawcy problem projektowy.

- Wykonawca każdorazowo, bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych po dniu, w którym nastąpiło zgłoszenie, udzieli stosownych wyjaśnień (e-mailem, faksem lub w czasie nadzoru autorskiego Wykonawcy na budowie) z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy Zamawiający uzna przyjazd Wykonawcy na budowę za konieczny, przyjazd ten nastąpi w ciągu trzech dni roboczych od zgłoszenia problemu przez Zamawiającego.

2. Zlecenie pełnienia nadzoru autorskiego nastąpi pod warunkiem realizacji zadania przez Zamawiającego w oparciu o opracowanie będące przedmiotem umowy.

§ 10

1. Zgodnie z zapisami podanymi w § 1 ust. 5 niniejszej umowy, na pisemne żądanie Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany w terminie 14 dni od dnia zlecenia do jednokrotnego zaktualizowania kosztorysów inwestorskich i przedmiarów w przypadku utraty ich ważności.

2.Wynagrodzenie i sposób płatności nastąpi w wysokości i na zasadach określonych w § 6 ust. 3 i 4  niniejszej umowy.

§ 11

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej umowy               w niżej wymienionych przypadkach:

- Zmiany mające wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy - możliwa jest zmiana terminu wykonania umowy ze względu na:

  - oczekiwanie Wykonawcy na niezbędne opinie, decyzje, zezwolenia, uzgodnienia itp. wymagane obowiązującymi przepisami prawa, o ile okres wyczekiwania Wykonawcy nie wynika z braku podjęcia niezwłocznie lub wadliwego wykonywania przez Wykonawcę czynności niezbędnych do zainicjowania oraz prawidłowego przeprowadzenia właściwego postępowania celem uzyskania wskazanych powyżej niezbędnych opinii, decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., o okres oczekiwania wykraczający poza termin wynikający z przepisów zobowiązanego do wydania  opinii, decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp.

  - zmiany stanu prawnego mające wpływ na realizację zadania,

  - działania osób trzecich uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron,

  - wydłużenie czasu trwania konsultacji społecznych ponad okres przewidziany w §2 Umowy.

2) Zmiany mające wpływ na wysokość wynagrodzenia - zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT).

2. Przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian należy opisać w „Protokole konieczności”, który wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego.

3. Zmiana postanowień umowy, rozwiązanie i odstąpienie od niniejszej umowy, wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 12

Wykonawca bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej nie jest uprawniony do przeniesienia na osobę trzecią wierzytelności przysługującej z tytułu wykonania umowy zawartej z Zamawiającym.

§ 13

Wykonawca zobowiązuje się do:

  - zachowania poufności informacji dotyczących Zamawiającego, które nie są znane lub nie powinny być znane publicznie, powzięte przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem lub przy okazji wykonywania niniejszej umowy. Obowiązek zachowania poufności informacji obowiązuje niezależnie od ich nośnika i bez względu na sposób przekazania,

  - wykorzystywania przekazanych informacji, o których mowa w pkt. 1 tylko w zakresie związanym z realizacją niniejszej umowy,

  - niepodejmowania działań mających na celu uzyskanie jakichkolwiek innych informacji dotyczących Zamawiającego, które nie są konieczne do wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy,

  - dochowania najwyższej staranności przy realizacji postanowień umowy. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za każdą bezpośrednią lub pośrednią szkodę poniesioną przez Zamawiającego w związku z naruszeniem przez Wykonawcę wyżej wymienionych postanowień,

  - podejmowania odpowiednich środków mających na celu ochronę wszelkich informacji i dokumentów zawierających informacje dotyczące Zamawiającego przed ich utratą lub ujawnienie na zasadach określonych w Polityce Bezpieczeństwa Zamawiającego,

  - zachowania poufności informacji także po wygaśnięciu lub rozwiązaniu niniejszej umowy.

§ 14

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy Prawo Zamówień Publicznych i Prawa Budowlanego wraz z aktami wykonawczymi.

2. Strony wspólnie ustalają, że składane przez stronę oświadczenia woli w związku z wykonaniem niniejszej umowy drugiej stronie są skuteczne z momentem ich doręczenia na adres siedziby stron wskazany w preambule umowy, z tym zastrzeżeniem, że doręczenie jest skuteczne najpóźniej 7 dnia od dnia, w którym podjęto próbę dostarczenia korespondencji przesyłką poleconą, za pośrednictwem operatora pocztowego.

§ 15

Wszelkie spory wynikłe z umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 16

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający                                                                          Wykonawca