# zał. nr 5 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiot zamówienia obejmuje:

- utrzymanie dróg, ulic, chodników, obiektów inżynierskich oraz innych urządzeń związanych z siecią dróg gminnych, dla których Zamawiający jest zarządcą                    w ilości ok. 130 km,

- utrzymanie będzie polegać na wykonywaniu remontów cząstkowych, robót remontowych i modernizacyjnych (nie wymagających pozwolenia na budowę oraz zezwolenia w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. „o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych” [tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1363]) wszelkiego rodzaju nawierzchni dróg, ulic, chodników, odwodnienia, rowów przydrożnych, obiektów inżynierskich oraz robót konserwacyjnych, porządkowych i innych w celu utrzymania bezpieczeństwa na zarządzanej sieci dróg,

- roboty będą prowadzone zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt. 10 i 11, ust. 2 pkt. 1 oraz art. 30 ust. 1 ustawy z 7 lipca 1994 r. „Prawo budowlane” (tekst jednolity Dz. U.                  z 2020 r. poz. 1333).

2) Roboty przewidziane do wykonania zostały opisane w Przedmiarze Robót oraz  Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, w tym m.in.:

- frezowanie nawierzchni bitumicznej grubości 4 cm i 7 cm z wywozem destruktu na miejsce składowania, łącznie 2500 m2,

- rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych grubości 4 cm mechaniczne lub ręczne z odwozem destruktu na miejsce składowania, łącznie 350m2,

- rozebranie nawierzchni jezdni i chodników: kostka kamiennej, kostka betonowa, płyty betonowe, z ułożeniem na poboczu lub odwozem na miejsce składowania, łącznie 3160 m2,

- rozebranie obrzeży trawnikowych i krawężników betonowych z odwozem na miejsce składowania i utylizacją gruzu, łącznie 1350 mb,

- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych ( łaty o pow. do 5 m2) 100 t,

- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych ( łaty o pow. ponad 5 m2) 500 m2,

- remonty cząstkowe nawierzchni z płyt betonowych chodnikowych, kostki betonowej, kostki kamiennej, płyt betonowych sześciokątnych (trylinki), łącznie 600 m2,

- regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych, kratek ściekowych ulicznych, włazów kanałowych i studzienek telefonicznych, łącznie               35 szt.,

- roboty ziemne (koryto pod jezdnie chodniki, zjazdy, miejsca postojowe, wykopy pod elementy odwodnienia) z odwozem i utylizacją ziemi, łącznie 980 m3,

- warstwa odsączająca z piasku 2000 m2,

- podbudowy z kruszywa łamanego niesortowanego warstwa dolna i górna, łącznie 4000 m2,

- nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej warstwa wiążąca grubości 4 cm 3000 m2,

- nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej warstwa ścieralna grubości 4 cm 4000 m2,

- nawierzchnia z tłucznia kamiennego niesortowanego – warstwa górna 1000 m2,

- powierzchniowe podwójne utrwalenie nawierzchni emulsją asfaltową i grysem kamiennym 1000 m2,

- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, nowej i z odzysku  (jezdnie, chodniki, wjazdy, miejsca postojowe i ścieżki rowerowe), łącznie 1450 m2,

- chodniki z płyt betonowych, nowych i z odzysku, łącznie 450 m2,

- obrzeża betonowe (ułożenie, przestawienie), łącznie 400 m,

- krawężniki betonowe i kamienne (ułożenie, przestawienie), łącznie 1000 m.

3) Szczegółowy zakres zamówienia zawierają:

- Przedmiar robót,

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wraz                         z typowymi przekrojami poprzecznymi remontowanych dróg i ulic.

Wymagane warunki realizacji zamówienia:

1)  Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty od 12 miesięcy do 60 miesięcy, za wyjątkiem renowacji i czyszczenia rowów przydrożnych, przepustów oraz zabezpieczenia (interwencyjne bez wycinania krawędzi) ubytków nawierzchni masą mineralno – asfaltową.

2) Wykonawca jest zobowiązany do wykonania remontów cząstkowych nawierzchni jezdni po okresie zimowym w ciągu trzech tygodni od momentu ich zlecenia.

3) Wykonawca będzie dysponował placem składowym zabezpieczonym przed dostępem osób trzecich (ogrodzony i chroniony), na którym będą składowane materiały drogowe z rozbiórek, przewidziane do powtórnego użycia (kostka granitowa, płyty betonowe, destrukt asfaltowy z frezowania nawierzchni, itp.) stanowiące własność Zamawiającego, w tym pochodzące z innych zadań realizowanych w mieście przez innych wykonawców, przez okres trwania umowy.

4) W ramach realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany również do:

- zabezpieczenia zgłoszonych uszkodzeń (np. ubytków w nawierzchni jezdni                       i chodników), stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia użytkowników dróg w ciągu 1 godziny, a ich usunięcie w ciągu 1 dnia od chwili otrzymania informacji od Zamawiającego o ich wystąpieniu,

- utrzymywania całodobowego pogotowia technicznego w dni robocze oraz wolne                i święta,

- prowadzenia ewidencji i przechowywanie kostki granitowej, płyt betonowych              i innych materiałów pochodzących z rozbiórek na terenie miasta stanowiących własność Zamawiającego, a nadających się do ponownego zabudowania przez okres trwania umowy,

- prowadzenia ewidencji i przechowywanie destruktu asfaltowego (własność Zamawiającego), do czasu ponownego wbudowania w nawierzchnię,

- wykonywania oznakowania pasa drogowego i zabezpieczenia dojść i dojazdów do posesji oraz objazdów na czas prowadzenia robót,

- wykonywania badań nośności podbudowy i nawierzchni, odwiertów kontrolnych, ekspertyz dla wbudowanych materiałów, badań potwierdzających jakość wykonywanych robót,

- obsługi geodezyjnej robót obejmującej wszelkie prace pomiarowe związane                  z realizacją robót, w tym sprawdzenie granic pasa drogowego,

- wykonania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej z naniesieniem na zasoby – jeżeli zaistnieje taka konieczność (np.: zmiana rodzaju nawierzchni).