# Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

## Dojście do budynku, parking, wejście do budynku,

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Działanie | Rozpoczęcie | Zakończenie | Status |
| Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. | 2020 | 2021 | Zaprojektowano i wykonano dwa miejsca postojowe sąsiadujące bezpośrednio z windą.Zmiany zostały wprowadzone. |
| Dostosowanie chodnika do osób z niepełnosprawnością ruchową | 2021 |  | Zabezpieczono w roku 2022 środki na wymianę płyt chodnikowych. W trakcie realizacji |

## Biuro Obsługi Interesanta

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Działanie | Rozpoczęcie | Zakończenie | Status |
| Montaż fakturowych oznaczeń nawierzchni. W pierwszym etapie muszą zostać zainstalowane elementy prowadzące i ostrzegawcze na parterze. | 2022 |  | W trakcie projektowania ścieżka prowadząca z wyjścia windy do Biura Obsługi Interesanta. |
| Modernizacja lady lub jej wymiana | 2022 |  | Wykonana została wizualizacja Biura Obsługi Interesanta. |
| Montaż monitora 65 cali, montaż szafki teleinformatycznej, montaż światłowodu. | 2022 |  |  |

## Poziome przestrzenie komunikacyjne

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Działanie | Rozpoczęcie | Zakończenie | Status |
| Niwelacja progów (wejścia do pomieszczeń użytkowych) | 2020 | 2021 | Modernizacja została zakończona. |
| Wykonanie spójnej koncepcji aranżacji wnętrz urzędu z zastosowaniem zasad dostępności. | 2022 |  | Rozpoczęcie prac projektowych ze studentami kierunku architektonicznego.  |
| Dobór kolorów ścian z uwzględnieniem wymaganego poziomu kontrastu (metoda LRV) w stosunku do posadzki oraz drzwi i ościeżnic.  | 2021 |  | W trakcie opracowania. |
| Zaprojektowanie miejsc odpoczynku.  | 2022 |  | Faza projektowa. |
| Wymiana gablot | 2022 |  | Określono zakres wymiany gablot. |
| Stworzenie nowych stanowisk do wypełniania wniosków.Doświetlenie miejsc światłem sztucznym (listwy LED).Kolor blatu i nóg stołu przyściennego musi zostać dopasowany do kolorystyki korytarzy. | 2021 |  | Przyjęto koncepcję, w której stanowiska zostaną wykonane na bazie stelaża z elektryczną regulacją wysokości.  |
| Przeinstalowanie już zamontowanych tabliczek przy drzwiowych. Instalacja dodatkowych tabliczek ze znakami Braille. Zaprojektowanie tabliczki z numerem pomieszczenia (tabliczka musi poza znakami Braille’a zawierać wypukłe cyfry arabskie). | 2022 |  | W trakcie przygotowania wzór tabliczki. |
| Zakup i montaż systemy informacyjnego opartego na rozwiązaniach typu „digital signage”.Zaprojektowanie i uruchomienie systemu informacyjnego na bazie serwera WWW. | 2022 |  | W trakcie realizacji.  |
| Zakup, montaż i uruchomienie systemu lokalizatorów dla osób niewidzących lub słabowidzących.  | 2022 |  | W trakcie realizacji. |
|  |  |  |  |

## Pomieszczenia użytkowe.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Działanie | Rozpoczęcie | Zakończenie | Status |
| Przygotowanie spójnej koncepcji adaptacji pomieszczeń na potrzeby osób z niepełnosprawnościami. | 2021 |  |  |
| Wytypowanie zunifikowanego systemu mebli, stosowanych w pomieszczeniach urzędu.  | 2022-23 |  |  |
| Wymiana lub dostosowanie lad (sekretariaty).Wymiana mebli biurowych zgodnie z przyjętą koncepcją, uwzgledniającą potrzeby osób z niepełnosprawnościami. | 2023 |  |  |
|  |  |  |  |

## Pionowe systemy komunikacji

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Działanie | Rozpoczęcie | Zakończenie | Status |
| Instalacja windy zewnętrznej | 2020 | 2021 | Inwestycja została zakończona.  |
| Instalacja pochylni w sali, w której odbywają się sesje rady miasta. | 2023 |  |  |
| Oznakowanie stopnicy i podstopnicy żółtym lub żółto czarnym pasem.  | 2019 | --- | Zużyte oznaczenia stopni wymieniane są na bieżąco. W planach jest wykorzystanie oznaczeń z żywicy, chrakteryzującej się podwyższoną odpornością na ścieranie. |
|  |  |  |  |

## Pomieszczenia higieniczno-sanitarne

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Działanie | Rozpoczęcie | Zakończenie | Status |
| Dostosowanie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych. | 2020 |  | Łącznie w budynku zostały zmodernizowane 3 toalety (parter, pierwsze i drugie piętro). |
|  |  |  |  |

## Bezpieczeństwo

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Działanie | Rozpoczęcie | Zakończenie | Status |
| Zakup systemu do powiadamiania o zagrożeniach w sposób wizualny i dźwiękowy | 2024 |  |  |
| Zakup krzeseł ewakuacyjnych. | 2022 | 2022 | Zakupiono trzy krzesła ewakuacyjne (krzesła wspomagają ewakuację osób z niepełnosprawnościami)  |