Nr postępowania: ZP.271.15.2022 			                  Racibórz, dnia 30.03.2022 r.

#### OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o wartości mniejszej niż 130 000 złotych

- Zamawiający:

Miasto Racibórz

47-400 Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6

Referat Zamówień Publicznych

tel. 032 755 07 10, fax 032 755 07 09,

e-mail: zamowienia@um.raciborz.pl

NIP: 639-10-02-175     REGON: 276258397

ogłasza postępowanie pn.:

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ BUDOWA OŚWIETLENIA BOISKA SPORTOWEGO PRZY UL. TUWIMA 1 W RACIBORZU

- Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa oświetlenia boiska sportowego o wymiarach 94x60 przy ul. Tuwima 1 w Raciborzu.

Zakres zamówienia obejmuje:

- opracowanie dokumentacji projektowej w tym pozyskanie mapy do celów projektowych, wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę/ zgłoszenie robót,

- wykonanie obliczeń fotometrycznych,

- wybudowanie oświetlenia boiska sportowego – klasa III: użytek rekreacyjny (Em ≥ 75 Luks/ Równomierność ≥ 0,5) gry rekreacyjne i sesje szkoleniowe (zgodnie z obowiązującymi normami),

- montaż czterech stalowych ocynkowanych słupów o wysokości 14 m w narożnikach boiska,

- montaż ośmiu naświetlaczy LED 136 000lm,

- budowa linii kablowej zasilającej słupy, kabel wyprowadzony z rozdzielnicy głównej (szatnia LKS Ocice),

- montaż szafki sterowania oświetleniem,

- wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej.

Pozostałe warunki zostały opisane we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do Instrukcji dla oferentów.

Przed złożeniem oferty zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej.

- Wspólny Słownik Zamówień CPV:

45000000-7   Roboty budowlane

45212224 -2   Roboty budowlane związane ze stadionami

4. Termin wykonania zamówienia: do 10.10.2022 r.

5. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają przedstawić Oferenci.

- Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do Instrukcji dla oferentów

- Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;  (w przypadku możliwości elektronicznego pobrania wpisu za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Zamawiający sam pozyska powyższy dokument).

3. Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).

7. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie oraz opis sposobu obliczania ceny.

Cena - 100 %

8. Oferty należy składać: w Referacie Zamówień Publicznych, ul. Króla Stefana Batorego 6,                      47 - 400 Racibórz, pok. 310.

Termin składania ofert upływa dnia 11 kwietnia 2022 r. o godzinie 11:30.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 11 kwietnia 2022 r. o godzinie 12:00 w pokoju 310.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni tj. do dnia 10.05.2022 r.

9. Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:

- W sprawach proceduralnych – Klaudia Sobiech,

e-mail: zamowienia@um.raciborz.pl

- W sprawach przedmiotu zamówienia – Piotr Kielar

e-mail: promocja@um.raciborz.pl

10. Pozostałe informacje:

- Postępowanie jest prowadzone w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego oraz wewnętrzny regulamin Zamawiającego.

- Instrukcja dla oferentów stanowi załącznik do ogłoszenia.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

# Text boxes

Prezydent Miasta

Dariusz Polowy                                (zatwierdzam)

Prezydent Miasta

Dariusz Polowy                                (zatwierdzam)

Prezydent Miasta

Dariusz Polowy                                (zatwierdzam)